| ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL ________________ ASOCIACIÓN REGIONAL III (AMÉRICA DEL SUR) GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA VMM EN LA REGIÓN III CUARTA REUNIÓN BUENOS AIRES (ARGENTINA), 16 A 20 MAYO DE 2005 | RA III/WG-PIW-04/Doc. 5.2(3) (4.IV.2005) ______ PUNTO 5.2 Original: INGLÉS |
| --- | --- |

# ASPECTOS REGIONALES DE LOS COMPONENTES DE LA VMM, PROGRAMA DE SMP Y FUNCIONES DE APOYO, INCLUIDOS LOS INFORMES DE LOS RELATORES

# SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN (SSI) – SMT y gestión de datos

# RRTDM DE LA AR III

## (Presentado por la Secretaría)

Resumen y finalidad del documento El presente documento contiene información sobre la ejecución de la RRTDM de la AR III

# MEDIDA QUE SE PROPONE

Se invita a los participantes a que tomen nota de la información y a que recomienden las medidas que convendría adoptar con miras a mejorar el funcionamiento de la RRTDM de la AR III.

DEBATE

- La actual Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas de la Asociación Regional III todavía registra importantes deficiencias en determinadas partes de la Región y no es rentable debido al uso de circuitos de baja velocidad y de sistemas anticuados. Los elevados costos de funcionamiento y las limitaciones técnicas obstaculizan los esfuerzos de los SMHN para hacer frente a la demanda creciente en la Región de intercambio de conjuntos de datos y productos más voluminosos.

- En la actualidad, el intercambio de datos y productos en la Región se lleva a cabo a través de la antigua infraestructura de la RRTDM, si bien se ha registrado un aumento notable del uso de Internet. Los 13 CMN estaban equipados con sistemas que recibían los datos del WAFS y los OPMET, así como productos SMPDP, mediante el Sistema Internacional de Comunicaciones por Satélite (SICS) que explotan los Estados Unidos de América. Sin embargo, varios Miembros de la Región III no pudieron actualizar sus sistemas para recibir las nuevas transmisiones de los protocolos TCP/IP. Los dos enlaces de la Red Principal de Telecomunicaciones tienen la capacidad técnica adecuada.

- La Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM) de la AR III se creó para satisfacer la necesidad que tenían los Miembros de la Región III de disponer de una red regional de telecomunicaciones fiable, económica y eficaz, para sus actividades meteorológicas e hidrológicas y de subsanar las conocidas deficiencias.

- La Asociación Regional III, en su decimotercera reunión (Quito, Ecuador, 2001) decidió en su Resolución 6 seguir adelante con la ejecución del Proyecto de la RRTDM (Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos) de la AR III y estableció el grupo director de la RRTDM de la AR III para asesorar al Presidente y para coordinar las actividades necesarias para la ejecución y el funcionamiento de la red futura. La Asociación también pidió a la Secretaría de la OMM que llevara a cabo una licitación internacional con objeto de seleccionar al proveedor más adecuado de servicios de telecomunicación y, posteriormente, si así lo solicitara el Presidente de la AR III, firmar el contrato marco con el proveedor elegido.

- En diciembre de 2002, la Oficina de proyectos de la OMM en Brasilia, con el apoyo técnico del INMET, empezó a enviar invitaciones para participar en el proceso de licitación. Se invitó a seis compañías a licitar y cuatro contestaron enviando propuestas completas. La primera reunión del grupo director de la Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos de la AR III (Brasilia, 13-14 de marzo de 2003) examinó las propuestas y recomendó que se eligiera a la compañía EQUANT, como mejor opción para los Miembros de la AR III. El presidente del grupo director presentó su recomendación, que fue aprobada por el Presidente de la AR III.

- A continuación, el Presidente de la AR III notificó la aprobación de dicha recomendación al Secretario General y le pidió que procediera a llevar a cabo el proyecto. El Secretario General concluyó el contrato marco con la compañía EQUANT e informó de ello a los Miembros de la AR III para que a su vez concluyeran los contratos nacionales respectivos.

- El proyecto de la RRTDM de la AR III ha entrado en la fase de ejecución con importantes retrasos, habida cuenta de que el contrato marco se finalizó en enero de 2004. Los procedimientos administrativos y las restricciones financieras han impedido la concertación de contratos nacionales y el despliegue inicial de la nueva red.

- A pesar de los retrasos, los Miembros de la AR III todavía consideran que la ejecución de la RRTDM de la AR III es la más conveniente para modernizar la red regional y hacer frente al mayor volumen de datos y productos que hay que intercambiar en la Región III, como consecuencia de la modernización de los centros regionales de proceso de datos.

9.	Se invita a los participantes a que examinen esta cuestión y a que asesoren a los Miembros de la AR III respecto de las medidas específicas que podrían tomarse para acelerar el funcionamiento de la RRTDM en la Región III. Se invita a un representante de EQUANT a que asista a la reunión que se celebrará en Buenos Aires para examinar las cuestiones relativas a la ejecución.