| ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE ASSEMBLÉE RÉGIONALE I (AFRIQUE) RÉUNION DE COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DU SMT EN RÉGION I DAKAR, 28 février - 3 mars 2006 |  | RA I/ICM-GTS 2006/Doc. 2.1(1) (23.II.2006) ____________ POINT 2.1 FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

ETAT DE MISE EN OEUVRE DU RPT

# Projet de RPT amélioré

- Le Quatorzième Congrès météorologique mondial (mai 2003) a noté que les services de réseau administré de transmission de données se sont avérés un moyen efficace et économique de mettre en œuvre le SMT, étant donné qu’ils offrent un très haut degré de fiabilité, une sécurité parfaite, une qualité de service garantie, une grande connectivité et une évolutivité de la capacité. Il a noté que des dispositions d’ordre administratif et financier nouvelles et originales étaient nécessaires pour partager ces nouveaux services de réseau de transmission de données et en tirer pleinement profit et a donc invité les SMHN à faire preuve d’un maximum de souplesse à cet égard, en tenant compte des politiques en vigueur dans leur pays. Le Congrès a pleinement souscrit aux conclusions de la CSB relatives au projet de RPT amélioré, lequel a facilité l’instauration progressive mais néanmoins rapide de services de réseau de transmission de données pour les services de base du SMT. Il a noté avec beaucoup de satisfaction que la mise en œuvre et en service du RPT amélioré avait commencé à la fin de 2002. Le Congrès a aussi souligné que le (F)SIO permettrait au SMT d’atteindre le haut degré de fiabilité requis en ce qui concerne la fourniture des données et produits pour lesquels le facteur temps est essentiel, tandis que le RPT amélioré constituerait la base du réseau central de communication.

- Le plan de mise en œuvre du RPT amélioré prévoit :

- la mise en œuvre d’un « nuage I » pour assurer la connectivité entre les CRT/CMM de Washington et de Melbourne et les CRT de Tokyo, d’Exeter, de Brasilia et de Buenos Aires (et aussi celle du CRT/CMM de Moscou dans une phase ultérieure) ;

- la mise en œuvre d’un « nuage II » qui sera une extension du Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) de la Région VI et qui assurera la connectivité entre les CRT d’Exeter, de Toulouse et d’Offenbach, le CRT/CMM de Moscou et d’autres CRT voisins, par exemple ceux de Nairobi, de Dakar, d’Alger, du Caire, de Djeddah, de New Delhi et de Beijing. Le raccordement des circuits Tokyo-Beijing et Tokyo-New Delhi assurerait une bonne connectivité entre ces deux nuages.

- En ce qui concerne le « nuage I », la portion Washington, Melbourne, Tokyo et Exeter a été mise en place. Le débit d’informations garanti asymétrique s’est révélé efficace sur le plan des coûts pour l’harmonisation du trafic non équilibré. La CSB-XIII a noté que le contrat du fournisseur a été reconduit à la fin de 2004. Le raccordement des CRT de Brasilia et de Buenos Aires, qui sont actuellement connectés au CRT/CMM de Washington par des liaisons spécialisées numériques de 64 bit/s particulièrement efficaces, sera envisagé à l’expiration des contrats en cours. Il est en outre prévu de procéder ultérieurement à la connexion du CRT/CMM de Moscou en 2005.

- La mise en œuvre du « nuage II » a, quant à elle, progressé de façon satisfaisante par suite de l’extension des services de réseau administré de transmission de données fournis par Equant Network Services Limited (ci-après dénommée « Equant ») pour le RRTDM de la Région VI. Le CEPMMT, dans le cadre de l’accord qu’il a conclu avec l’OMM, se charge de gérer le RRTDM et, au nom de tous les centres participants, s’assure de la qualité des services fournis ainsi que de la bonne application des accords sur le niveau de service par le fournisseur. Les liaisons Beijing-Offenbach, Tokyo-Beijing, New Delhi-Tokyo, New Delhi-Moscou et Djeddah-Offenbach du RPT ont été mises en place. Les CRT d’Exeter et de Tokyo assurent actuellement l’interconnexion du « nuage I » et du « nuage II ». Le contrat-cadre avec Equant relatif au RRTDM a été également renégocié et modifié en conséquence, ce qui s’est traduit par une baisse notable des tarifs dans l’intérêt du « nuage II » du RPT. La CSB-XIII a aussi pris note du projet de passage à des services avancés de réseau de transmission de données pour ce qui est du « nuage II » (MPLS (Multi-Protocol Label Switching)).

- La CSB-XIII a été informée que le CRT de Dakar avait décidé de ne pas faire partie du RRTDM, du fait que la solution consistant à améliorer la liaison Dakar-Toulouse du RPT au moyen d’une extension de leur réseau VSAT SATCOM – qui a été mis en place dernièrement – paraît pour l’instant plus avantageuse. La liaison spécialisée numérique (64 kbit/s) du RPT actuellement établie entre Alger et Toulouse est elle aussi, pour l’instant, beaucoup plus efficace sur le plan des coûts, compte tenu des accords tarifaires spéciaux qui ont été négociés entre la France et l’Algérie. Le CRT de Nairobi envisage, quant à lui, d’améliorer la liaison Nairobi-Offenbach du RPT au moyen d’une extension du réseau VSAT national. La CSB-XIII a aussi été informée que des plans d’amélioration de la liaison Moscou-Le Caire étaient à l’étude.

- La CSB-XIII a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet de RPT amélioré et a exprimé ses vifs remerciements aux SMHN concernés pour les efforts concertés et fructueux qu’ils ont déployés et qui devraient contribuer à l’amélioration du SMT dans son ensemble et à l’édification du (F)SIO sur un fondement solide. L’état actuel du RPT amélioré est indiqué en annexe.