| Organización Meteorológica Mundial Comisión de Sistemas Básicos Consulta de 2018 | CBS Consult. 2018/Doc. 2(3) |
| --- | --- |
|  | Presentado por: Grupo de Gestión 10.XII.2019 VERSIÓN 1 |

ENFOQUE DE EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

RESUMEN Y FINALIDAD DEL DOCUMENTO En el presente documento se solicita asesoramiento para ayudar al presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a que, en nombre de la CSB, formule recomendaciones al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial relativas al enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS). Esta consulta de la CSB está en consonancia con el proceso propuesto en el anexo 1 de la Carta de la OMM 01194/2018/OBS/CBS/TECO-2018, de fecha 1 de febrero de 2018, y es posterior al examen de los proyectos de Decisión/Resolución/Recomendación del Congreso propuestos por el Grupo de Gestión de la CSB en su decimoctava reunión (Ginebra, 29 de marzo de 2018) sobre la base de los examinados en la Conferencia Técnica de la CSB de 2018. Véase http://meetings.wmo.int/cbs-teco-2018.

En el presente documento se trata la cuestión siguiente de la Conferencia Técnica de la CSB celebrada en 2018:

Nº 5(2)/1: Plan de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM

MEDIDAS QUE SE PROPONEN

Se invita a la Comisión a que examine la Recomendación propuesta y comunique sus observaciones por escrito, a más tardar el 28 de febrero de 2019, utilizando la siguiente dirección de correo electrónico: cbs-consult-2018@wmo.int.

____________

Referencias:

  - Estrategia 2.0 para el Sistema de Información de la OMM

  - CBS-TECO-2018-Inf-5(1)-WIS2-Implementation-Approach

  - CBS-TECO-2018-Doc-5(2)-WIS2_draft1

  - Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)

  - Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061)

# PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

## Proyecto de Recomendación 2(3)/1 (CBS Consult. 2018)

## ENFOQUE DE EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM

LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS,

Recordando:

- la Resolución 8 (EC-69) – Estrategia y gobernanza para el Sistema de Información de la OMM,

- la Decisión 18 (EC-70) – Enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM,

Tomando nota de que se ha seguido desarrollando y definiendo el proyecto de enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS),

Tomando nota también de que el Consejo Ejecutivo pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB):

1)	que consultara con los Miembros acerca de las enmiendas necesarias para seguir desarrollando la Estrategia y el enfoque de ejecución y requisitos específicos de diseño,

2)	que proporcionara el Congreso la actualización de la Estrategia y el enfoque de ejecución, así como un plan para documentar los requisitos específicos de diseño,

3)	que proporcionara a los Miembros más información sobre la infraestructura técnica que sirve de soporte al WIS 2.0, así como una comparación entre la arquitectura funcional del WIS original y la del WIS 2.0,

Recomienda:

- la propuesta de enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM, que figura en el adjunto.

## Adjunto al proyecto de recomendación 2(3)/1 (CBS consult. 2018)

# 1.	enfoque de ejecución de la versión 2.0 del sistema de información de la omm

En el presente documento se ofrece información no técnica acerca de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS) y el enfoque propuesto para su ejecución.

Su finalidad es permitir a los Miembros adoptar en el Congreso una decisión fundamentada sobre el enfoque propuesto de la versión 2.0 del WIS, así como orientar sus debates en otras esferas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en las que podría necesitarse apoyo para lograr un desarrollo y una ejecución continuados. Además, puede resultar útil para orientar la planificación de recursos a largo plazo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).

En este plan de ejecución preliminar se describen los cambios introducidos en el WIS de la OMM con arreglo a la Estrategia 2.0 para el Sistema de Información de la OMM, refrendada en virtud de la Recomendación 35 (CBS-16) y posteriormente aprobada en virtud de la Resolución 8 (EC-69). Si bien en el presente documento figuran algunos conceptos técnicos, no es su intención ofrecer detalles suficientes para apoyar la ejecución.

# 2.	RESUMEN EJECUTIVO

La versión 2.0 del WIS consolida el propósito inicial del WIS de facilitar el acceso a datos medioambientales. El WIS 2.0 permite además la localización de datos acreditados sobre el tiempo, el agua y el clima, y el acceso a ellos, por humanos y máquinas (por ejemplo, sistemas de programas informáticos) en toda la comunidad mundial.

La versión 2.0 del WIS mejora la visibilidad de los datos de los SMHN y su accesibilidad, lo que ayuda a mejorar el perfil de estos Servicios como portavoces autorizados sobre el tiempo, el agua y el clima. También les permite encontrar y utilizar otras fuentes de datos para seguir mejorando sus servicios. Además, esta versión facilita a los proveedores la tarea de llevar un control de sus datos, ya que en el WIS se incluyen datos gratuitos y sin restricción, así como datos publicados con arreglo a licencias comerciales o restrictivas.

Gracias a la nueva versión del WIS, los centros participantes pueden prestar servicios que permiten a los usuarios interactuar con los datos de forma remota utilizando las tecnologías web y de nube, lo que ayuda a mitigar los desafíos derivados de la explosión prevista del volumen de datos. Aunque el WIS ha experimentado una transición de la gestión de la información basada en la red del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) a un enfoque centrado en los datos, todavía tiende a centrarse en datos operativos. Debido a la atención que se concede en la versión 2.00 del WIS a la prestación de servicios, a los centros les resulta más sencillo compartir datos históricos y ofrecer acceso a archivos en apoyo de las necesidades de todos los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Más que una revolución, la versión 2.0 del WIS representa una evolución: las funciones de los Centros del WIS y la mayoría de las funciones del WIS siguen siendo, en su mayor parte, las mismas. En el presente documento se describen 11 cambios técnicos al WIS necesarios para poner en práctica la visión de la versión 2.0. Entre ellos cabe destacar cambios a los mecanismos empleados para la distribución de datos y productos en tiempo real.

Para la ejecución de la versión 2.0 del WIS se establece un programa de trabajo conforme al cual la mayoría de las actividades se habrán completado en 2026. En él se fomenta la función que desempeñan las asociaciones regionales en la creación de planes regionales para la ejecución de la versión 2.0 del WIS. En cada región se llevarán a cabo proyectos de demostración con el objetivo de validar y orientar esta ejecución. Se recomienda la creación de una oficina del programa en la Secretaría que coordine la ejecución general.

# 3.	¿QUÉ ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM?

A consecuencia de Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Cuarto Congreso Meteorológico Mundial estableció en 1963 la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), a la que se atribuyeron tres esferas prioritarias: a) la cobertura mundial de datos de observación, b) los sistemas de procesamiento de datos y c) un sistema de telecomunicaciones coordinado a escala mundial. Este último, instaurado como el Sistema Mundial de Telecomunicación, lleva desde el decenio de 1970 transfiriendo día tras día datos indispensables para los que la puntualidad es fundamental entre los Miembros de la OMM.

Aprobada como ampliación de los planes que existen desde hace mucho tiempo para dotar a los centros meteorológicos de las instalaciones y los servicios necesarios, la VMM fue concebida para brindar apoyo a los agentes estatales, es decir, los SMHN, prestando especial atención a la meteorología operativa/predicción meteorológica.

Reconociendo la importancia que reviste para todos la información meteorológica, el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2003, convino en desarrollar el futuro Sistema de Información de la OMM para recopilar e intercambiar información de todos los programas de la OMM y los programas internacionales conexos. El concepto del WIS se formalizó en el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2007, y los primeros centros contribuyentes lo aprobaron en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2011.

El WIS estaba basado en el SMT, el cual incorporó añadiendo un catálogo de datos y un portal de localización, además de mecanismos complementarios (protocolo de transferencia de ficheros (FTP), correo electrónico, etc.) para suscribirse a los centros contribuyentes y descargar datos de estos centros. En el núcleo del WIS se encontrarían los centros de datos que publican datos y prestan servicios para satisfacer las necesidades nacionales o de los programas de la OMM. Los centros de datos se clasificaron en dos tipos: los Centros Nacionales (CN), cuyo funcionamiento estaba sujeto a un mandato nacional, y los Centros de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD), que operaban de acuerdo con el mandato de los programas de la OMM, una asociación regional de la OMM u organizaciones internacionales asociadas. Habida cuenta de que el WIS debía fundamentarse en los metadatos y centrarse en la información, se crearon 15 Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), cuya misión era facilitar el catálogo de metadatos de localización del WIS y servicios de gestión de los metadatos, portales de datos y funciones de descarga/suscripción para poder acceder a la información compartida en el SMT en las últimas 24 horas.

En resumen, el WIS conecta la demanda de información acreditada sobre el tiempo, el agua y el clima con el suministro de esta información por centros acreditados de publicación de datos.

# 4.	RAZONES PARA EL CAMBIO

Las agendas mundiales de las Naciones Unidas consolidan la necesidad de que se ponga a disposición de los usuarios públicos, privados y académicos información acreditada sobre el tiempo, el agua y el clima, para lo cual resulta fundamental mejorar la localización de este tipo de información y el acceso a ella.

En el proyecto de Plan Estratégico de la OMM (2020-2023) se describen las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos para la OMM. Muchos de estas metas y objetivos están relacionados con la necesidad de mejorar la accesibilidad a los datos y la información y su utilización. Además, en el proyecto de Plan se afirma que:

“Los avances tecnológicos y la creciente demanda de servicios más numerosos y más diversos por parte de usuarios cada vez más preparados y avanzados imponen una rápida evolución de los modelos de negocio y de prestación de servicios en muchas partes del mundo”.

Tras los debates de alto nivel celebrados durante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015) se concluyó que “la mayoría de los Miembros están insuficientemente preparados para la explosión del volumen de datos y la creciente diversidad de las nuevas fuentes de datos”. De pruebas circunstanciales se desprende que el 80 % de los Miembros de la OMM no puede aprovechar plenamente los datos ya disponibles en la actualidad.

En un examen de los nuevos desafíos en materia de datos, encomendado por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, se determinó que “la computación en la nube, los servicios web, los análisis de datos, el aprendizaje automático y otras tecnologías ofrecen nuevos conceptos operativos que mejorarán la eficiencia operativa, el intercambio de información y la prestación de servicios, y permitirán a los usuarios utilizar los datos de manera mucho más eficaz”.

En resumen:

- Es necesario lograr que la información sobre el tiempo, el agua y el clima pueda localizarse más fácilmente y sea más accesible a fin de cumplir muchos de los objetivos estratégicos de la OMM y permitir a la Organización contribuir de forma eficaz a las agendas mundiales de las Naciones Unidas, y

- Debido a los avances tecnológicos, los volúmenes y la complejidad de los datos aumentan enormemente, lo que provoca cambios en la forma en que los usuarios consumen y utilizan los datos y genera oportunidades para la mejora de la eficiencia operativa.

# 4.1.	La realidad actual

Los gobiernos y las organizaciones del sector privado utilizan cada vez más datos medioambientales para la adopción de decisiones. Los datos sobre el tiempo, el agua y el clima, utilizados solos o en combinación con otros tipos de datos como información socieconómica, son fundamentales para actividades como la optimización operativa, la gestión del riesgo y la seguridad en sectores tan diversos como la agricultura, la atención de la salud, la energía, el agua, el transporte, la venta minorista, los seguros, la aviación, la ingeniería/construcción, el ámbito jurídico, etcétera.

Aunque el WIS permite una mayor utilización por los programas de la OMM, así como acceso a la información de sistemas externos como GEOSGEOS, continúa percibiéndose como una infraestructura especializada que permite el intercambio de datos entre colegas pertenecientes a la comunidad de expertos en meteorología. Debido a que los CMSI se centran en el SMT, la gran mayoría de los registros de metadatos existentes en el WIS están relacionados con el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, lo que reduce la visibilidad de los datos y productos registrados de otros programas de la OMM y la comunidad meteorológica más amplia. Esto se ha visto agravado por el hecho de que la caché y los servicios de descarga de los CMSI se centren en el tráfico del SMT en lugar de promover nuevos flujos de datos mediante la Red Básica del WIS.

Un número significativo de Miembros todavía no ha empezado a ejecutar el WIS, algo que quizá responda a una comprensión inadecuada del valor que tiene el WIS más allá del intercambio periódico e institucional de datos facilitado por el SMT.

Si bien muchos Miembros ya utilizan la tecnología web para satisfacer sus necesidades interiores/nacionales de intercambio y uso de datos, tanto en el contexto operativo como en la investigación, raramente lo hacen en el contexto del WIS.

### 4.2.	Replanteamiento del Sistema de Información de la OMM

La versión 2.0 del WIS consolida el propósito inicial del WIS de brindar acceso a los datos y productos medioambientales. El WIS 2.0 permite además la localización de datos acreditados sobre el tiempo, el agua y el clima, y el acceso a ellos, por humanos y máquinas (por ejemplo, sistemas de programas informáticos) en toda la comunidad mundial: los SMHN, el gobierno en su conjunto, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las instituciones de investigación, el sector privado y la ciudadanía.

La versión 2.0 del WIS mejora la visibilidad de los datos de los SMHN y su accesibilidad, lo que ayuda a mejorar el perfil de estos Servicios como portavoces autorizados sobre el tiempo, el agua y el clima. También les permite encontrar y utilizar otras fuentes de datos para seguir mejorando sus servicios. Además, esta versión facilita a los proveedores la tarea de llevar un control de sus datos, ya que en el WIS se incluyen datos gratuitos y sin restricción, así como datos publicados con arreglo a licencias comerciales o restrictivas.

Gracias a esta nueva versión del WIS, los centros participantes pueden prestar servicios que permiten a los usuarios interactuar con los datos de forma remota utilizando las tecnologías web y de nube, lo que ayuda a mitigar los desafíos derivados de la explosión prevista del volumen de datos. Mientras que el WIS se centraba originalmente en datos operativos, la versión 2.0 del WIS lo hace en la prestación de servicios, lo que permite a los centros intercambiar datos históricos más fácilmente y brindar acceso a archivos en apoyo de las necesidades de todos los programas de la OMM.

Como se establece en la estrategia 2.0 para el WIS:

“El WIS 2.0 proporcionará a los usuarios un acceso ininterrumpido a diversa información procedente de una amplia variedad de fuentes y permitirá que la información sobre el tiempo, el agua y el clima pueda relacionarse con contextos socioeconómicos y otros contextos de aplicación. Mediante un ecosistema abierto de herramientas, aplicaciones y servicios, el WIS 2.0 permitirá a los participantes gestionar, publicar y compartir sus datos, productos y servicios y permitirá a los usuarios desarrollar servicios con valor añadido y nuevos productos”.

### 4.3.	¿Cómo cambiará el Sistema de Información de la OMM?

Más que una revolución, la versión 2.0 del WIS representa una evolución. La correspondencia de la arquitectura funcional entre el WIS original y el WIS 2.0 (véase el anexo I: Arquitectura funcional del WIS) muestra que se han mantenido la mayoría de las funciones del WIS y se han añadido algunas nuevas.

A continuación se describen 11 cambios técnicos al WIS que permiten la puesta en práctica de la visión del WIS 2.0.

En el examen de la OMM de los nuevos desafíos en materia de datos se citan los servicios web como una de las tecnologías que:

"ofrecen nuevos conceptos operativos que mejorarán la eficiencia operativa, el intercambio de información y la prestación de servicios y permitirán a los usuarios utilizar los datos de manera mucho más eficaz".

El Consorcio World Wide Web (W3C) afirma que:

"Internet es el sistema de información distribuido que no da preferencia a ningún proveedor que tiene más éxito; permite a las personas acceder a aplicaciones y servicios de todo el mundo desde sus teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos de computación […]. La red de datos que contiene desde pequeñas cantidades a enormes series de datos, que pueden ser accesibles para todos o estar restringidos a unos pocos. Los datos pueden ser consumidos por páginas web, descargarse para procesarlos localmente o consultarse mediante interfaces para programas de aplicación (API) que dan soporte al procesamiento remoto [por ejemplo, los servicios web]”.

Internet se fundamenta en tres pilares: 1) la gestión de recursos (por ejemplo, páginas web, datos, metadatos, API, etc.) utilizando identificadores de recursos uniformes (URI), 2) normas de datos abiertos, y 3) protocolos de red abiertos.

El suministro de recursos digitales (por ejemplo, datos, información, productos) utilizando Internet no implica automáticamente que esos recursos estén disponibles para su uso gratuito y sin restricciones por cualquier persona. Las tecnologías web permiten la autenticación y autorización si es necesario: el proveedor del recurso decide quiénes pueden acceder a los recursos publicados y, antes de permitirles el acceso, puede obligar a los usuarios a aceptar una licencia en la que se establezcan los términos y condiciones que rigen la utilización de los recursos.

Principio 1

La versión 2.0 del WIS: adopta las tecnologías web y aprovecha las mejores prácticas y las normas abiertas del sector.

BENEFICIO: la utilización de prácticas y normas abiertas adoptadas ampliamente permitirá a un gran número de usuarios interactuar convenientemente con el WIS 2.0 para descubrir y utilizar datos acreditados sobre el tiempo, el agua y el clima, y acceder a ellos.

Cabe señalar que muchos SMHN ya utilizan la arquitectura web para satisfacer sus necesidades organizativas.

Principio 2

La versión 2.0 del WIS: emplea Uniform Resource Locators (URL) para identificar recursos (por ejemplo, páginas web, datos, metadatos, API).

BENEFICIO: las direcciones URL identifican de manera única un recurso y describen el mecanismo principal para recuperarlo o interactuar con él (por ejemplo, la “ubicación” de la red y el protocolo de comunicaciones que hay que utilizar).

Principio 3

La versión 2.0 del WIS: concede prioridad a la utilización de las redes de telecomunicaciones públicas (por ejemplo, Internet) al publicar recursos digitales.

BENEFICIO: la publicación de recursos digitales en Internet permite a la comunidad meteorológica recuperar esos recursos o interactuar con ellos; es improbable que se permita a la mayor parte de la comunidad participar en redes gestionadas conjuntamente, como las Redes de Transmisión de Datos Meteorológicos de Área utilizadas por los SMHN para el intercambio de datos, con niveles de servicio garantizados.

BENEFICIO: la conexión a Internet es considerablemente más barata que el mismo ancho de banda ofrecido por una red gestionada.

Los CMSI siguen estando encargados de gestionar la(s) red(es) de telecomunicaciones utilizadas en su esfera de responsabilidad y de la comunicación entre los CMSI: la Red de Transmisión de Datos Meteorológicos de Área y la Red Básica del WIS, respectivamente. En muchos lugares, Internet es en la actualidad suficientemente fiable para aplicaciones para las cuales la seguridad es fundamental, siempre que esas aplicaciones se diseñen con tolerancia a los fallos. No obstante, los CMSI podrían considerar necesario complementar la conexión a Internet con una red gestionada de alto rendimiento para satisfacer los requisitos de nivel de servicio específicos del programa (por ejemplo, los avisos deberán transmitirse de extremo a extremo a través del WIS en un plazo de dos minutos). La especificación de la Red de Transmisión de Datos Meteorológicos de Área (red gestionada frente a Internet) está a cargo del CMSI, para lo cual tendrá en cuenta la fiabilidad, la seguridad, la disponibilidad, la proporción costo/uso y las capacidades de los Centros de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD) y los Centros Nacionales (CN).

Actualmente el WIS opera principalmente con los datos tradicionalmente intercambiados mediante el SMT. Un grave problema que entraña este enfoque centrado en los datos es que a menudo los usuarios no tienen claro cómo pueden acceder a los datos que les interesan (es decir, descargar o interactuar con ellos). De conformidad con la práctica en el sector, la versión 2.0 del WIS reconoce que los usuarios —humanos o sistemas informáticos— siempre interactuarán con los datos publicados utilizando el WIS a través de algún tipo de servicio web. Los servicios web abarcan un amplio abanico de funciones: descargar datos para su uso local, solicitar el suministro periódico de datos, ver o visualizar datos, o solicitar cualquier otra función.

Principio 4

La versión 2.0 del WIS: exige la prestación de servicios web para acceder a los recursos digitales (por ejemplo, datos, información, productos) publicados utilizando el WIS, o para interactuar con ellos.

BENEFICIO: los servicios web respaldan la “accionabilidad” de las máquinas (es decir, la capacidad de los sistemas de programas informáticos para acceder a los datos, interoperarlos y reutilizarlos con poca o ninguna intervención humana) porque los seres humanos recurren cada vez más al apoyo informático para gestionar los datos debido al aumento de su volumen, complejidad y velocidad (es decir, la velocidad de creación de los datos).

BENEFICIO: los SMHN desarrollan su capacidad para crear y operar servicios web, lo que les permite extraer más valor de sus bancos de datos mediante la prestación de servicios de mayor calidad a sus usuarios.

Conviene señalar que se modificará del Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) para establecer los principios básicos que tendrán que cumplir todos los servicios web registrados en la versión 2.0 del WIS. Sobre la base de las normas y las convenciones comúnmente utilizadas en su comunidad (o comunidades) de usuarios específica, los programas de la OMM podrían establecer especificaciones técnicas particulares que los centros participantes deberían cumplir, además de los principios básicos.

Al diseñar su oferta de servicios web, los CN y CPRD que publican macrodatos en el WIS deberían tener en cuenta la capacidad de sus usuarios para manejar esos datos. En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se determinó que la mayoría de los Miembros estaban insuficientemente preparados para la explosión prevista del volumen de datos. Muchos Miembros ya no son capaces de utilizar de forma eficaz los datos publicados y puestos a disposición en la actualidad. Los volúmenes de datos están aumentando rápidamente hasta alcanzar dimensiones que exigen una inversión importante en infraestructura técnica que permita gestionar y utilizar esos datos. Un desafío todavía mayor, si cabe, plantea el hecho de que sea imposible transferir esos grandes volúmenes entre las organizaciones colaboradoras a una velocidad suficiente que permita satisfacer los requisitos operativos.

Es posible utilizar servicios web para proporcionar una red API con la cual procesar o simplificar datos complejos o de gran volumen a fin de adaptarse a las necesidades del usuario o crear un producto a medida. La complejidad de estos servicios puede oscilar desde API de consulta simple que permiten al usuario extraer únicamente una subcategoría geográfica de datos correspondiente a su esfera de interés hasta la ejecución remota de un modelo de predicción del tiempo local de acuerdo con la especificación del usuario y la visualización del resultado del modelo. Lo que estos dos ejemplos tienen en común es que los datos son procesados en la infraestructura de datos del proveedor para crear un resultado o un producto suficientemente pequeño que puede descargarse y utilizarse convenientemente. Si el procesamiento de los datos es complejo, intensivo o exige mucha configuración para cada usuario, los CN y los CPRD deberían estudiar la opción de utilizar tecnologías de nube que sirvan de soporte a sus servicios de procesamiento de datos.

Principio 5

La versión 2.0 del WIS: alienta a los CN y los CPRD a que presten servicios de “reducción de datos” por medio del WIS que procesen macrodatos para crear resultados o productos suficientemente pequeños para poder descargarse y utilizarse convenientemente por los usuarios que tengan una infraestructura técnica mínima.

BENEFICIO: al utilizar servicios web de “reducción de datos” para procesar de forma remota datos de gran volumen y complejidad, los organismos y las instituciones de los Miembros pueden prestar servicios de gran valor y calidad a sus gobiernos y ciudadanos, que les ayuden a cumplir de forma más eficaz sus mandatos nacionales sin necesidad de invertir en una infraestructura de gestión de datos propia y utilizarla.

El suministro de datos y productos en tiempo real en apoyo del programa de la VMM sigue siendo un requisito fundamental para el WIS. Los métodos actuales de intercambio de datos permitidos en el SMT exigen la intervención manual en respuesta a cada solicitud de suministro de datos en tiempo real por un usuario, por ejemplo, para instalar y configurar una nueva ruta de transmisión de datos. Esta práctica no se ampliará para satisfacer la demanda de datos en tiempo real de toda la comunidad meteorológica.

Los protocolos de mensajería modernos, por ejemplo, en los que se basan las plataformas de medios sociales como WhatsApp y Twitter, solucionan este problema automatizando la forma en que se establece la relación entre el proveedor y el consumidor de datos. Los proveedores de datos crean un canal (“cola de mensajes”) y clasifican qué datos se publican en él. Los consumidores de datos determinan qué canales contienen datos de interés y, presuponiendo que tengan los derechos de acceso necesarios, se suscriben a ellos. Una vez realizada la suscripción a un canal, los datos publicados en ese canal se envían de forma automática al suscriptor. Esto recibe el nombre de patrón de mensajería publish-subscribe (publicar-suscribir). Si se emplea este tipo de protocolos de mensajería modernos, no existe una barrera de configuración manual para los proveedores de datos cuando tengan que añadir nuevos suscriptores.

Cabe mencionar que estos protocolos de mensajería modernos pueden utilizarse también para enviar notificaciones a los suscriptores. Por ejemplo, para avisarlos de que ya están disponibles nuevos datos o productos a los que pueden acceder o descargar cuando lo deseen.

Principio 6

La versión 2.0 del WIS: incorporará protocolos de mensajería abiertos que emplean el patrón de mensajes publish-subscribe (publicar-suscribir) a la lista de los mecanismos de intercambio de datos aprobados para su utilización en el marco del WIS y el SMT.

BENEFICIO: los proveedores de datos tendrán que realizar un esfuerzo menor para distribuir datos en tiempo real a un gran número de consumidores.

Principio 7

La versión 2.0 del WIS: necesitará que todos los servicios que ofrecen distribución de los mensajes en tiempo real (que contienen datos o notificaciones sobre la disponibilidad de los datos) guarden en la memoria caché/almacenen los mensajes durante un mínimo de 24 horas, y permitan a los usuarios solicitar la descarga de esos mensajes almacenados en la memoria caché.

BENEFICIO: los sistemas de programas informáticos que consumen datos o notificaciones en tiempo real pueden recuperarse de un fallo solicitando la entrega de los mensajes omitidos cuando el sistema estaba sin conexión.

Cabe señalar que:

- Desde la perspectiva del WIS 2.0, los protocolos de mensajería abiertos que utilizan el patrón publish-subscribe (publicar-suscribir) se consideran servicios web.

- Los recursos digitales pueden ponerse a disposición mediante múltiples servicios web. Por ejemplo, un CN podría publicar informes SYNOPTIC mediante descarga (p. ej.: un usuario consulta el servicio para acceder a datos – “pull”) y mediante el suministro en tiempo real (por ejemplo, un usuario se suscribe al servicio y los datos se envían cuando estén disponibles – “push”).

- Muchos sistemas de conmutación de mensajes (MSS) ya utilizan el concepto de canales para organizar la distribución de los datos. Estos sistemas podrían modificarse para que sirvan de soporte a esos nuevos métodos de intercambio de datos, lo que reduciría al mínimo las perturbaciones en la actividad principal de los SMHN (es decir, la distribución de datos a nivel interno, nacional e internacional).

- Los CMSI ya ofrecen un servicio de suscripción para los datos intercambiados a nivel mundial, si bien ninguno de ellos utiliza protocolos de mensajería modernos para ello.

- Como se establece en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), parte III, Funciones del Sistema de Información de la OMM: sección 3.5.5 Mantener una caché durante 24 horas, los CMSI son responsables de operar una caché de datos durante 24 horas en su esfera de responsabilidad.

- Como se establece en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM Nº 1060), parte I, Organización y responsabilidades, sección 1.7.3, el Servicio Mundial Integrado de Difusión de Datos (IGDDS) seguirá constituyendo un componente importante del WIS, pues permite la distribución de datos cuando no hay conexión a Internet mediante la radiodifusión DVB-S.

Debido a su ciclo de vida, el SMT —un componente fundamental del WIS— ha experimentado una evolución continua; en especial, la creación de redes regionales gestionadas o Redes de transmisión de datos meteorológicos de área, que utilizan redes gestionadas de alto rendimiento e Internet. Con ese tipo de redes, todos los nodos de la red son visibles para los demás: ya no hay necesidad de encaminar manualmente los datos mediante una cadena intermedia de nodos para llegar a un destino final. En su lugar, el encaminamiento de los datos se delega en una infraestructura de red básica que es capaz de eliminar el uso de segmentos de red con un rendimiento insuficiente y que determina la ruta óptima (es decir, más rápida) desde el origen hasta el destino.

El patrón de difusión de datos de tipo “almacenamiento y retransmisión”, en el que los datos se encaminan mediante una cadena intermedia de nodos, sigue siendo fundamental para el funcionamiento del SMT. Cada nodo del SMT opera una “conmutación de mensajes” para controlar el flujo de datos basada en la configuración estática de “tablas de encaminamiento” y el identificador único (“encabezamiento”) de cada paquete de datos (“boletín”). En las redes modernas de telecomunicación han quedado obsoletos las tablas de encaminamiento y los encabezamientos de los boletines.

Cabe destacar que muchos SMHN ya cumplen contratos bilaterales de intercambio de datos utilizando la transferencia directa de archivos, lo que evita la necesidad de introducir entradas en una tabla de encaminamiento y consigue evitar eficazmente y por completo el SMT (si bien a menudo utiliza la misma infraestructura básica de red de telecomunicaciones).

Principio 8

La versión 2.0 del WIS: adoptará el intercambio de datos directo entre el proveedor y el consumidor.

BENEFICIO: transmisión más rápida de datos en tiempo real gracias a la eliminación del tiempo de espera que implica la conmutación de mensajes en nodos intermedios del SMT.

Principio 9

La versión 2.0 del WIS: eliminará gradualmente las tablas de encaminamiento y los encabezamientos de los boletines.

BENEFICIO: funcionamiento más sencillo de la conmutación de mensajes para todos los Miembros debido a que ya no es necesario realizar el mantenimiento de tablas de encaminamiento.

BENEFICIO: configuración más rápida de nuevas disposiciones de intercambio de datos, dado que no es necesario esperar a que los nodos intermedios actualicen la configuración de su tabla de encaminamiento.

Habida cuenta de que los servicios web han pasado a ser una de las principales esferas de interés del WIS 2.0, es necesario actualizar el catálogo del WIS y la especificación de metadatos básica de la OMM.

Principio 10

La versión 2.0 del WIS: facilitará un catálogo de metadatos en el que se describirán los datos y los servicios prestados para acceder a esos datos.

BENEFICIO: los usuarios podrán encontrar fácilmente en el WIS los datos de su interés, localizar el servicio web más conveniente con el que acceder a esos datos y determinar la mejor manera de utilizar ese servicio web para satisfacer sus necesidades.

Cabe señalar que la actualización del catálogo del WIS ofrece la oportunidad de racionalizar el contenido del catálogo y mejorar así la experiencia de los usuarios en la búsqueda de datos. El catálogo del WIS contiene actualmente alrededor de 150 000 registros, la mayoría de los cuales describen los boletines del SMT. Las búsquedas suelen arrojar muchos resultados positivos, cada uno de los cuales remite a un boletín determinado, por lo que presenta un camino muy fragmentado para acceder a los datos. Se ofrecerán orientaciones para ayudar a los usuarios a completar el acceso a datos comunes o tareas de uso y asesorar a los proveedores de datos sobre cómo organizar los datos para su publicación mediante servicios web, y, por consiguiente, cómo se describen los datos en el catálogo del WIS.

La versión 2.0 del WIS posibilita localizar datos y servicios web mediante motores de búsqueda comerciales, por lo que se mejora la localización de datos acreditados sobre el tiempo, el agua y el clima.

Principio 11

La versión 2.0 del WIS: alienta a los proveedores de datos a que publiquen metadatos que describan sus datos y servicios web de manera tal que los motores de búsqueda comerciales puedan indexarlos.

BENEFICIO: la indexación por los motores de búsqueda comerciales ayudará a los usuarios a localizar datos y servicios conexos utilizando su motor de búsqueda preferido, en lugar de tener que encontrar y utilizar un portal del WIS.

Cabe señalar que se realizarán esfuerzos por armonizar los metadatos necesarios para el catálogo del WIS revisado y para la indexación por los motores de búsqueda comerciales a fin de evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos por parte de los proveedores de datos.

- Funcionamiento y gobernanza de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM

En consonancia con la práctica actual, la versión 2.0 del WIS sigue siendo un “sistema de sistemas” integrado por las contribuciones de los Centros del WIS participantes, cada uno de los cuales facilita los datos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los Miembros y programas de la OMM.

Las organizaciones que deseen participar en el WIS necesitan la aprobación del Representante Permanente del país o territorio en el que operan ante la OMM. Esta aprobación garantiza que los datos y servicios publicados a través del WIS estén acreditados.

Los CMSI continuarán:

- respaldando a los Centros del WIS en su esfera de responsabilidad para garantizar: i) la prestación sólida y fiable de servicios que satisfagan eficazmente las necesidades de los programas de la OMM y ii) que los Centros del WIS puedan aprovechar los servicios prestados por otros,

- utilizando procedimientos para el registro de datos y servicios en el marco del WIS,

- conjuntamente con otros CMSI, gestionando el funcionamiento del WIS en su conjunto,

- prestando los servicios básicos del WIS: el catálogo del WIS, un portal de localización en el que los usuarios pueden buscar datos y servicios, la caché de 24 horas y la supervisión del funcionamiento del WIS y sus componentes.

Los CN y los CPRD siguen siendo los principales centros en el marco de la versión 2.0 del WIS, habida cuenta de que son estos los centros que recopilan datos, generan contenidos y prestan servicios. Una vez obtenida la aprobación del Representante Permanente, las organizaciones pueden registrar sus datos y servicios en el WIS por conducto de su CMSI afiliado. Para poder realizar el registro es obligatorio que las organizaciones doten al CMSI de un registro (o registros) de metadatos que describa los datos y servicios que ofrece. Los CMSI validan la propuesta e incorporan los registros al catálogo del WIS. Una vez incorporados, esos datos y servicios se vuelven visibles para los usuarios del WIS que busquen recursos en todos los portales del CMSI.

Cabe señalar que el registro como Centro del WIS debe ser considerado un compromiso a largo plazo.

Los Centros del WIS estarán sujetos a una auditoría inicial y auditorías periódicas para demostrar que cumplen el Reglamento Técnico, especialmente el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), incluida la nueva parte C del WIS: Gestión de la información, y las disposiciones sobre la gestión de la calidad (OMM-Nº 49), Volumen I, parte VII.

La inscripción como Centro del WIS no debería estar limitada a los SMHN y otros organismos gubernamentales, puesto que de ese modo los Miembros de la OMM podrían acceder a datos medioambientales de fuentes adicionales. De acuerdo con los principios que emanan de la OMM relativos a la participación de los sectores público y privado, la versión 2.0 del WIS debería proporcionar unas condiciones equitativas para los sectores público y privado. La versión 2.0 del WIS tendrá que ser suficientemente flexible para incorporar diferentes modelos operativos y enfoques de concesión de licencias de datos. En todos los casos, los Centros del WIS necesitan la aprobación del Representante Permanente para poder operar.

La versión 2.0 del WIS seguirá fomentando el intercambio de datos gratuito y sin restricciones, promoviendo la publicación de datos e información de conformidad con las Resoluciones 40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) y 60 (Cg-17), u otras licencias de datos abiertos, según proceda. No obstante, no todos los datos serán abiertos: la versión 2.0 del WIS también concederá acceso a datos publicados con arreglo a licencias comerciales o restrictivas.

Finalmente, cabe señalar que la versión 2.0 del WIS no pretende imponer cambios a los mecanismos de intercambio de datos domésticos o nacionales. Los Miembros pueden aplicar libremente estos mecanismos a escala nacional si así lo desean, pero no es obligatorio.

# 5.	ENFOQUE DE EJECUCIÓN

El éxito de la versión 2.0 del WIS —y, por consiguiente, el éxito del WIS— depende del compromiso de los Miembros para establecer y operar centros en apoyo de los programas de la OMM y registrarlos en el WIS como CN o CPRD. La sostenibilidad del funcionamiento del centro y su financiación atañe a las propias organizaciones anfitrionas. Es importante señalar que no existe un “gran programa de financiación” para desarrollar todos los servicios necesarios para cumplir las metas y los objetivos de la OMM. En su lugar, se prevé que los centros inscritos para participar en el WIS pongan en práctica soluciones y capacidades conformes con la versión 2.0 del WIS (por ejemplo, servicios web, coordinación de motores de búsqueda) teniendo en cuenta la financiación disponible y la renovación del ciclo de vida de los sistemas existentes.

La decisión de cómo poner los recursos a disposición de los usuarios recae en el centro que suministra esos recursos, según considere las necesidades de los usuarios y su capacidad para crear, desplegar y utilizar esos servicios web.

Los centros inscritos en el WIS contarán con el apoyo de los CMSI para suministrar los servicios web necesarios para satisfacer las necesidades de los programas de la OMM. El apoyo comprende desde formación y desarrollo de la capacidad hasta la provisión de soluciones alojadas.

El desarrollo de la capacidad de los SMHN para construir y operar servicios web debería pasar a ser una esfera prioritaria de la OMM en el desarrollo de la capacidad.

Está previsto que, con el tiempo, la versión 2.0 del WIS se transforme en un rico ecosistema de servicios web que brinden acceso a datos acreditados y que satisfaga las necesidades de todos los programas de la OMM.

Cabe señalar que ya en el marco del WIS actual se encuentran ejemplos de la utilización de servicios web para ofrecer acceso a datos e información. Asimismo, muchos SMHN y organizaciones internacionales colaboradoras ya están trabajando para prestar servicios operativos alojados en entornos en la nube. La tecnología web y de nube ya han alcanzado un grado considerable de madurez, pero su comprensión por parte de los Miembros no es uniforme.

Cada uno de los CMSI (actualmente 15) mantiene y opera infraestructura para prestar los servicios básicos del WIS. Las funciones actuales distribuidas/reproducidas del catálogo del WIS y el portal de datos siguen siendo adecuadas, en gran medida, al propósito de la versión 2.0 del WIS. No obstante, el contenido del catálogo del WIS sufrirá cambios para incluir la descripción de los servicios web, además de los datos y los servicios de información existentes. Es muy probable que este cambio afecte las aplicaciones del portal de los CMSI.

Cabe señalar que los servicios de funcionamiento básicos del WIS suponen un gasto considerable para cada CMSI. Se alienta a los operadores del CMSI a que evalúen cómo podrían prestar los servicios básicos de forma sólida y más eficientemente como comunidad de CMSI. Siguiendo el modelo utilizado para el tablero común del WIS, en el que únicamente dos CMSI operan ese tablero, dos o más CMSI podrían convenir en ofrecer elementos de los servicios básicos en nombre de toda la comunidad de CMSI. Todos los CMSI mantendrán las funciones de coordinación y creación de capacidad en su esfera de responsabilidad. Para una consolidación de funciones de esa índole sería necesario el apoyo unánime de los Representantes Permanentes de los operadores del CMSI. La consolidación de los servicios básicos del WIS entre los CMSI no afecta sustancialmente a la ejecución de la versión 2.0 del WIS.

Se insta a los CMSI a que se pongan en contacto con organizaciones dentro de su esfera de responsabilidad que presten servicios operativos meteorológicos, hidrológicos o marinos y las animen a solicitar la aprobación para pasar a ser Centros del WIS. Los CMSI ayudarán a todos estos proveedores de servicios, de los sectores público y privado, a registrar sus datos y servicios en el WIS.

Es fundamental que la ejecución de la versión 2.0 del WIS no perturbe negativamente las actividades operativas. En los casos en que haya que eliminar gradualmente o sustituir una capacidad existente, la capacidad antigua y la nueva se ejecutarán paralelamente durante un período de tiempo, lo que permitirá a los Miembros realizar el cambio en una fecha conveniente para ambas partes. Los períodos de interrupción se comunicarán con suficiente antelación, de forma que los Miembros dispongan de tiempo para planificarlos. Asimismo, los servicios se prestarán inicialmente en modo “preoperativo” para que los Miembros puedan detectar problemas y confirmar que las funciones satisfacen sus necesidades.

# 6.	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0 DEL WIS

Se establecerá el programa de ejecución de la versión 2.0 del WIS con el propósito de coordinar la ejecución de este Sistema. El programa adoptará un enfoque reconocido por el sector para la gestión del proyecto, el programa y el portfolio, y dispondrá las estructuras y las responsabilidades necesarias para la gobernanza y la puesta en práctica eficaces de la ejecución de la versión 2.0 del WIS.

Sobre la base de la experiencia adquirida en la ejecución original del WIS, se recomienda que se cree en la Secretaría una oficina del programa con personal a tiempo completo encargada de coordinar la ejecución de la versión 2.0 del WIS y respaldar las actividades de ejecución.

La oficina del programa:

- velará por que la versión 2.0 del WIS esté en consonancia con las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos descritos en el Plan Estratégico de la OMM;

- estará encargada de desarrollar y supervisar un marco de beneficios para la ejecución de la versión 2.0 del WIS;

- garantizará que los Miembros comprendan las necesidades de recursos para la ejecución y que estas se tengan en cuenta en el proceso de presupuestación y planificación de la OMM;

- coordinará la ejecución de la versión 2.0 del WIS con los diferentes programas de la OMM, la Secretaría de la OMM, las asociaciones regionales y otras partes interesadas; y

- se coordinará con los Centros del WIS que quieran registrar datos y servicios en el marco de la versión 2.0 del WIS.

Debería establecerse un equipo de la Comisión Técnica que continúe la labor del Equipo Especial Intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM para asistir a la Comisión Técnica y la oficina del programa a gestionar la ejecución de la versión 2.0 del WIS. El equipo propuesto debería asesorar acerca de los intereses de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, determinar el apoyo que necesitan los Miembros para el desarrollo de la capacidad y la ejecución, supervisar la ejecución de la versión 2.0 del WIS a fin de garantizar que se obtengan los beneficios previstos y recopilar información de organizaciones clave no afiliadas a la OMM.

El programa de ejecución de la versión 2.0 del WIS promueve y apoya la función que desempeñan las asociaciones regionales en la elaboración de planes regionales en apoyo de la ejecución de la versión 2.0 del WIS.

El programa apoya la ejecución de la versión 2.0 del WIS en su conjunto, pero se centra específicamente en los resultados siguientes:

- Los Miembros comprenden el valor del WIS y están registrando en él sus conjuntos de datos, recursos de información y servicios web.

- Se aprueba el reglamento técnico actualizado del WIS para su uso operativo.

- Los Miembros poseen las capacidades técnicas necesarias para publicar datos acreditados sobre el tiempo, el agua y el clima utilizando servicios web, aplicando la tecnología de nube y coordinándose con motores de búsqueda comerciales, según sea conveniente y necesario, a fin de satisfacer sus necesidades y requisitos.

- El sector ofrece soluciones que promueven la participación eficaz de los Miembros en el WIS.

- Se encarga un catálogo del WIS actualizado que apoya la capacidad de los usuarios para buscar información y servicios web desde los que acceder a esos datos.

- Los CMSI han encargado portales de localización actualizados que ofrecen a los usuarios de los portales del WIS una experiencia mejorada cuando buscan y utilizan datos acreditados sobre el tiempo, el agua y el clima.

- El intercambio internacional de datos en tiempo real entre los SMHN utiliza protocolos de mensajería abiertos y el patrón publish-subscribe (publicar-suscribir); se dejan de utilizar las tablas de encaminamiento del SMT.

En el anexo II: Plan de actividades programáticas y calendario de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM figura un plan de actividades y un calendario de alto nivel para la ejecución de la versión 2.0 del WIS. En general, está previsto que la mayor parte de la ejecución de la versión 2.0 del WIS se finalice antes de 2026.

# 7.	RIESGOS

Al igual que sucede con cualquier programa de actividades complejo, la ejecución de la versión 2.0 del WIS presenta riesgos. Estos se gestionarán de forma proactiva en el marco de la oficina del programa para la ejecución de la versión 2.0 del WIS de conformidad con las buenas prácticas del sector.

Todavía no se ha realizado una evaluación exhaustiva de los riesgos. En el anexo IV: Riesgos y enfoques de mitigación propuestos se enumeran los riesgos (y las medidas de mitigación propuestas) identificados hasta el momento.

# 8.	ETAPAS SIGUIENTES

Como se estableció en la Decisión 18 (EC-70), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) recopilará las observaciones de los Miembros acerca de este plan de ejecución preliminar de la versión 2.0 del WIS. Se proporcionará una versión actualizada del presente plan para su consideración por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

Antes de la aprobación final de la versión 2.0 del WIS, la Comisión Técnica principal designada por el Congreso colaborará con los operadores del CMSI para seguir desarrollando los requisitos y la arquitectura técnica de la versión 2.0 del WIS de manera que los Miembros puedan evaluar la ejecución indicativa y los costos de funcionamiento.

Se solicitará al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial que autorice al Consejo Ejecutivo a que apruebe la ejecución de la versión 2.0 del WIS una vez que se haya entregado a los Miembros esta información adicional.

# ANEXO I: ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM

# En el cuadro que figura a continuación se examina la versión 1.0 de la arquitectura funcional del WIS (columna izquierda) y se ofrece información sobre la relevancia de las funciones para la versión 2.0 del WIS (columna derecha).

# “SÍ” significa que la función todavía es aplicable a la versión 2.0 del WIS. En ROJO se muestran las funciones que se suprimirán en la versión 2.0, en AZUL aparecen las funciones cambiadas o ampliadas, y en VERDE, las funciones nuevas.

| Función | Versión 2.0 del WIS |
| --- | --- |
| A1 Recopilar observaciones, generar productos, crear metadatos y archivar información | Sí |
| A11 Recopilar, generar y archivar información nacional y crear metadatos | Sí |
| A111 Recopilar observaciones nacionales | Sí |
| A112 Verificar el contenido meteorológico de productos y observaciones | Fuera del alcance del WIS 1.0. Sin cambios. |
| A113 Archivar | Los CN deberían facilitar acceso a los datos y archivos históricos cuando exista para ello un requisito nacional. (Esta función quedaba fuera del alcance del WIS 1.0). |
| A114 Generar productos nacionales | Fuera del alcance de WIS 1.0. Sin cambios. |
| A115 Generar metadatos | Sí, y se amplía a metadatos sobre el servicio. |
| A116 Desempaquetar la información | Esta función concierne al sistema de conmutación de mensajes. No es aplicable al WIS 2.0. |
| A117 Comprobar que sean correctos los atributos de telecomunicación de la información | Esta función concierne al sistema de conmutación de mensajes. No es aplicable al WIS 2.0. |
| A12 Recopilar, generar y archivar información regional, programática y especializada, y crear metadatos | Sí |
| A121 Recopilar observaciones regionales, especializadas y programáticas | Sí |
| A122 Verificar el contenido meteorológico de las observaciones | Fuera del alcance del WIS 1.0. Sin cambios. |
| A123 Archivar | Los CPRD deberían ofrecer acceso a datos y archivos históricos cuando exista para ello un requisito programático. (Esta función quedaba fuera del alcance del WIS 1.0). |
| A124 Generar productos regionales, especializados y programáticos | Fuera del alcance del WIS 1.0. Sin cambios. |
| A125 Generar metadatos | Sí, y se amplía a metadatos sobre el servicio web. |
| A126 Desempaquetar la información | Esta función concierne al sistema de conmutación de mensajes. No es aplicable al WIS 2.0. |
| A127 Comprobar que sean correctos los atributos de telecomunicación de la información | Esta función concierne al sistema de conmutación de mensajes. No es aplicable al WIS 2.0. |
| A13 Recopilar y almacenar en memoria caché la información mundial | Sí. Se propone que la memoria caché no se restrinja a la información “mundial”. |
| A131 Desempaquetar la información | Esta función concierne al sistema de conmutación de mensajes. No es aplicable al WIS 2.0. |
| A132 Asociar la información con los metadatos DAR | Sí – no se restringe a DAR (necesaria para realizar la suscripción) – No se restringe a la información “mundial”. |
| A133 Comprobar que sean correctos los atributos de comunicación de la información | Esta función concierne al sistema de conmutación de mensajes. No es aplicable al WIS 2.0. |
| A134 Mantener y divulgar la memoria caché de la información mundial durante 24 horas | Sí |
| A2 Asignar la función de usuario | Sí |
| A3 Mantener y exponer un catálogo de servicios e información | Sí |
| A31 Hacer búsquedas en el catálogo de metadatos DAR | Sí. Se propone suprimir el término “DAR”, dado que el catálogo es un catálogo de servicios. |
| A32 Mantener y exponer el catálogo consolidado de metadatos DAR | Sí |
| A33 Mantener el catálogo de metadatos sobre difusión de conformidad con las subscripciones autorizadas | Sí, pero se propone interrumpir la sincronización de las suscripciones entre los CMSI, dado que esta función no resultó de utilidad en el WIS 1.0. |
| A4 Autorizar a los usuarios el acceso a la información | Sí |
| A5 Entregar la información a los usuarios (internos y externos) | Sí |
| A51 Programar y supervisar las actividades | Sí |
| A511 Elaborar un calendario temporal de actividades (sincrónico) y una lista de actividades según los fenómenos (asincrónico) | Sí. El suministro de información pasa a basarse en los fenómenos, y no en el tiempo. La información debería transmitirse tan pronto como esté disponible. |
| A512 Vigilar los fenómenos | Sí |
| A513 Resolver toda incompatabilidad de programación de actividades, que refleje las prioridades relativas de servicio | Sí |
| A52 Empaquetar la información para su entrega | Sí. En el WIS 2.0 se modifica el alcance de esta función para que incluya el “empaquetado” del acceso a los datos mediante los servicios, por ejemplo, determinar qué datos deberían asignarse a un canal de difusión en tiempo real o facilitarse mediante un punto final de servicio web. |
| A53 Entregar la información | Sí |
| A54 Entregar la notificación | Esta función es necesaria para ejecutar un patrón publish-subscribe (publicar-suscribir), dado que hay que notificar a los suscriptores la disponibilidad de los datos. |
| A55 Proporcionar acceso a los servicios | El WIS 2.0 debe facilitar acceso a los servicios por medio de interfaces para programas de aplicación (API) o Internet. Entre los ejemplos de servicios se encuentran la descarga de datos y las suscripciones a trenes de datos. Además, se alienta a los centros del WIS a que implanten servicios de reducción de datos (por ejemplo, gráficas). |
| A6 Administrar el rendimiento del Sistema | Sí |
| A61 Supervisar el rendimiento en tiempo no real | Sí |
| A611 Analizar las tendencias de tráfico | Sí |
| A612 Analizar el rendimiento teniendo en cuenta las necesidades y los acuerdos sobre el nivel de prestación de servicios | Sí |
| A62 Supervisar el rendimiento en tiempo real | Sí |
| A621 Supervisar en tiempo real la red de telecomunicación | Sí |
| A622 Supervisar en tiempo real el contenido de la aplicación | Sí |
| A7 Gestionar información | Anteriormente esta función estaba fuera del alcance del WIS 1.0. Actualmente entra en el alcance del WIS 2.0. Se están diseñando nuevas disposiciones que se incluirán en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) – Parte C del WIS: Gestión de la información. |
| A8 Interactuar con otros sistemas de información | Esta función no comprende únicamente la interoperabilidad con otros sistemas de información, sino también con Internet, por ejemplo, garantizando que la información del WIS pueda localizarse utilizando motores de búsqueda comerciales. |

# ANEXO II: PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS Y CALENDARIO
DE EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0 DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM

A continuación figuran un plan de actividades y un calendario de alto nivel para la ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS). Una vez aprobada la ejecución de esta nueva versión del WIS, se elaborará un plan detallado. La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS trabajará de consuno con las asociaciones regionales para garantizar que el plan de ejecución detallado se ajuste a las necesidades locales y regionales.

Cabe señalar que:

- en las actividades enumeradas a continuación no se incluyen las actividades realizadas por los Miembros centradas en diseñar y operar servicios de conformidad con la versión 2.0 del WIS, puesto que esto está fuera del alcance del programa de ejecución de la versión 2.0 del WIS,

- las responsabilidades respecto de cada actividad se indican con corchetes “[]”:
OP = oficina del programa de la versión 2.0 del WIS, AR = Asociación Regional, CSB = Comisión de Sistemas Básicos,

- se emplea “CSB” y “Equipo Especial sobre la Evolución del WIS del Equipo de Coordinación de la Ejecución de los Sistemas y Servicios de Información” para describir las funciones necesarias de una Comisión Técnica principal y su equipo especial designado. Se reconoce que estos nombres probablemente sufran cambios después del Congreso.

* indica las actividades que se completarán antes de que el Consejo Ejecutivo apruebe la ejecución de la versión 2.0 del WIS.

## Plan de actividades

- [CSB (Equipo Especial sobre la Evolución del WIS del Equipo de Coordinación de la Ejecución de los Sistemas y Servicios de Información)]* Examinar y proponer actualizaciones a las especificaciones técnicas del WIS (WIS-EspeciTec) según se establece en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060).

- [CSB (Equipo Especial sobre la Evolución del WIS del Equipo de Coordinación de la Ejecución de los Sistemas y Servicios de Información), operadores del CMSI]* Seguir desarrollando los requisitos y la arquitectura técnicos de la versión 2.0 del WIS de forma tal que los Miembros puedan evaluar la ejecución indicativa y los costos operativos. Se pedirá a los operadores del CMSI que comuniquen sus observaciones acerca del nivel de detalle necesario para poder realizar una estimación de los costos.

- [Secretaría] Establecer la oficina del programa de la versión 2.0 del WIS.

- [OP, AR] La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS colaborará con las asociaciones regionales para: i) identificar la mejor manera de lograr la participación de los Miembros y de comunicarse con ellos, ii) sensibilizar acerca de la versión 2.0 del WIS, iii) recopilar y difundir observaciones sobre los avances en la ejecución de la versión 2.0 del WIS, iv) comprender y, en la medida de lo posible, mitigar, los desafíos operativos, técnicos, políticos, financieros y culturales, así como los riesgos percibidos en relación con la migración a la versión 2.0 del WIS, y v) detectar las necesidades específicas de las regiones.

- [OP] La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS se comunicará de forma periódica y rutinaria con los Miembros para facilitarles información sobre la versión 2.0 del WIS y su ejecución, actualizaciones de los progresos, y las actividades y tareas pendientes que los Miembros deberían finalizar.

- [OP, Secretaría] La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS participará activamente en las iniciativas emblemáticas de la OMM para garantizar que la versión 2.0 del WIS esté respondiendo a sus necesidades e informarlas sobre la versión 2.0 del WIS. Entre las iniciativas emblemáticas figuran: el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (SMPDP sin Discontinuidad), el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS), el Desarrollo del Sistema de Datos e Información Oceanográficos (ODIS) y la fase 2 del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS).

- [CSB, Miembros, el sector] Determinar las soluciones técnicas y normas del sector más adecuadas a fin de “proporcionar un acceso a los datos fiable para todos los usuarios, teniendo en cuenta la existencia de nuevas tecnologías, arquitecturas y técnicas de comunicación, incluidas las soluciones basadas en la nube, los servicios web, las interfaces de programación de aplicaciones, los protocolos de mensajería modernos”.

- [OP, AR, Miembros] La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS colaborará con las asociaciones regionales para i) identificar oportunidades de “proyectos de demostración” que orientarán, desarrollarán, validarán y/o perfeccionarán los conceptos, las soluciones y el enfoque de ejecución de la versión 2.0 del WIS, y ii) coordinar el intercambio de información acerca de los proyectos de demostración de la versión 2.0 del WIS y sus resultados. En el anexo III: Proyectos de demostración figura un tramo inicial de los proyectos de demostración con la contribución de todas las regiones.

- [OP, CSB, AR, centros regionales de formación, CMSI] La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS, en colaboración con la CSB, las asociaciones regionales y los centros regionales de formación, diseñará evaluaciones de las destrezas y planes de formación en apoyo de la adopción por los Miembros de la versión 2.0 del WIS.

- [Centros regionales de formación, Secretaría, el sector] La Secretaría y los centros regionales de formación coordinarán la impartición de formación que se ajuste a los planes regionales de ejecución de la versión 2.0 del WIS. En los casos en que la formación esté relacionada con las prácticas recomendadas o las normas abiertas del sector, se evaluará la utilización de proveedores de formación de terceros. De acuerdo con el modelo adoptado para la ejecución original del WIS, la Secretaría solicitará financiación para complementar las actividades de formación.

- [CSB] Revisar y enmendar el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 1, en particular los anexos III y VII, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) y el Manual del Sistema de Información (OMM-Nº 1060).

- [CSB] Publicar orientaciones en las que se explique cómo aplicar los conceptos técnicos básicos de la versión 2.0 del WIS.

- [CMSI, Miembros] Enmiendas al catálogo del WIS y el portal de localización de acuerdo con el nuevo reglamento técnico sobre metadatos. Los CMSI prestarán apoyo a sus centros afiliados para la migración de sus datos y servicios al nuevo catálogo del WIS 2.0, racionalizando según corresponda.

- [OP, AR, CMSI, Miembros] En colaboración con las asociaciones regionales, la oficina del programa de la versión 2.0 del WIS trabajará con los CMSI y los Miembros para determinar el momento en que los datos y los servicios web están preparados para su registro en el WIS. La oficina del programa creará una hoja de ruta de la existencia de estos servicios y comunicará periódicamente a los Miembros los avances logrados con éxito en la implantación. Los CMSI ofrecerán asesoramiento a los Miembros acerca de cómo organizar sus datos y servicios web de modo que ofrezcan una experiencia de búsqueda óptima a los usuarios del portal del CMSI.

- [CSB, el sector] Con el objetivo de racionalizar la transición a la versión 2.0 del WIS y reducir el impacto del cambio para los Miembros, la CSB colaborará con la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) para hacer partícipe al sector en la prestación de soluciones y servicios compatibles con la versión 2.0 del WIS. Por ejemplo, con los proveedores de sistemas de conmutación de mensajes (MSS) para ejecutar los nuevos protocolos de intercambio de datos entre sus productos.

- [OP, AR, CSB, CMSI] Las asociaciones regionales establecen planes de migración a nuevos protocolos de mensajería en tiempo real. Los CMSI dirigen la migración técnica, para lo cual eliminarán los elementos de configuración de la tabla de encaminamiento a medida que los Centros del WIS logren migrar a los nuevos protocolos de mensajería. Es probable que los calendarios de migración de cada Centro del WIS estén sujetos a actualizaciones del ciclo de vida de los sistemas y/o a la existencia de financiación. A medida que avance la migración, el tamaño de las tablas de encaminamiento se reducirá progresivamente hasta que se eliminen las últimas entradas. La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS mantendrá un registro de la migración general.

- [OP, CSB, CMSI] La CSB, en colaboración con los CMSI, determinará buenas prácticas relacionadas con: i) la ejecución y el funcionamiento de los servicios web, la distribución de datos en tiempo real y la tecnología de nube, y ii) la coordinación con los motores de búsqueda comerciales. La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS recopilará estas recomendaciones y las pondrá a disposición de todos los Miembros.

- [OP, Secretaría, AR] La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS, en colaboración con las asociaciones regionales y la Secretaría, procurará fuentes de financiación para la ejecución de la versión 2.0 del WIS en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). Entre las posibles fuentes de financiación se encuentran el Fondo Verde para el Clima y la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico.

## CALENDARIO DE TRABAJO E HITOS

| Actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | … | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Aprobación del enfoque de la versión 2.0 del WIS por el 18º Congreso Meteorológico Mundial | Aprobación de la ejecución de la versión 2.0 del WIS por la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Se entrega a los Miembros la arquitectura técnica de la versión 2.0 del WIS y las EspeciTec enmendadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Creación de la oficina del programa de la versión 2.0 del WIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Se difunde a los Miembros el plan de comunicación para la ejecución de la versión 2.0 del WIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | La CSB determina cuándo y dónde debería hacerse partícipe al sector en la ejecución de la versión 2.0 del WIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Proyectos de demostración (2019 – 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Planes de formación sobre la versión 2.0 del WIS para todas las regiones |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Creación de los equipos de expertos de la CSB con mandatos en apoyo de la versión 2.0 del WIS |  | Se aprueba el reglamento técnico de la versión 2.0 del WIS (protocolos de mensajería, especificaciones de los metadatos, etc.) con “estado experimental” |  | Se aprueba el reglamento técnico de la versión 2.0 del WIS (protocolos de mensajería, especificaciones de los metadatos, etc.) con “estado operativo” |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Publicación de las directrices relativas a la ejecución de la versión 2.0 del WIS |  |  |  |  |  |

| Actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | … | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | Un subgrupo de CMSI ofrece una versión actualizada del catálogo del WIS que permite registrar servicios “experimentales” |  | Los CMSI confirman los procedimientos de registro de servicios en la versión 2.0 del WIS | Los CMSI ponen en funcionamiento el catálogo y el portal de la versión 2.0 del WIS Se “congela” el antiguo catálogo DAR del WIS |  | Migración del catálogo DAR del WIS original Se migra un conjunto racionalizado de datos y servicios del WIS original al WIS 2.0 (excluidos los datos en tiempo real existentes) |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Los Centros del WIS empiezan a registrar servicios web operativos en el catálogo de la versión 2.0 del WIS |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Soluciones de MSS con la aplicación de nuevos protocolos de mensaje disponibles del sector |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Difusión de datos en tiempo real con nuevos protocolos de mensajería utilizados para el intercambio de datos “experimental” entre los Centros del WIS |  |  | Los Miembros que operan CMSI han implantado nuevos protocolos de mensajería; preparados para la migración en su esfera de responsabilidad Se utilizan los nuevos protocolos de mensajería para las comunicaciones entre CMSI |  | Migrado el 70 % de los elementos de configuración de la tabla de encaminamiento del SMT; se migra la difusión de datos en tiempo real a nuevos protocolos de mensajería Los CMSI prestan servicios en apoyo de la localización de datos en tiempo real de los Centros del WIS en sus esferas de responsabilidad que todavía tienen que migrar a los nuevos protocolos de mensajería |  | Migración a la utilización de nuevos protocolos de mensajería completada; migrados todos los elementos de configuración de la tabla de encaminamiento del SMT y relegada la utilización de tablas de encaminamiento |
| 17 |  | Empiezan a publicarse prácticas recomendadas y detalles sobre ejecuciones ejemplares relativas a las tecnologías de la versión 2.0 del WIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Se identifican opciones de financiación para apoyar la adopción de la versión 2.0 del WIS en los PMA y PEID |  |  |  |  |

# ANEXO III: PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN

Se utilizarán proyectos de demostración para orientar, desarrollar, validar y/o perfeccionar los conceptos, las soluciones y el enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS); así como para mostrar algunos de los beneficios fundamentales que esta nueva versión reportará a la comunidad meteorológica.

Se ha establecido un tramo inicial de proyectos de demostración; al menos uno para cada región. Los proyectos de demostración se extenderán hasta finales de 2024.

Cabe señalar que en el momento en que se redacta el presente borrador para su consulta con los Miembros, el Equipo Especial sobre la Evolución del WIS del Equipo de Coordinación de la Ejecución de los Sistemas y Servicios de Información está en proceso de ultimar los detalles de los proyectos de demostración. Estos detalles, que incluyen un breve resumen del proyecto, el calendario y una tabla de registro donde se indiquen los cambios técnicos al WIS 2.0 que apoya el programa, figurarán en la versión presentada para consideración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

# ANEXO IV: RIESGOS Y ENFOQUES DE MITIGACIÓN PROPUESTOS

La gestión de riesgos es un proceso continuado que hay que seguir durante el archivo del programa de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS). La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS seguirá la política de gestión de riesgos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con el objetivo de detectar y gestionar los riesgos asociados a la ejecución de la versión 2.0 del WIS.

En el cuadro que figura a continuación se enumeran los riesgos identificados hasta el momento y sus enfoques de mitigación propuestos. A medida que se vayan comprendiendo mejor el plan de ejecución y las actividades que lo componen, se identificarán muchos más riesgos.

| Riesgo | Mitigación propuesta |
| --- | --- |
| Costo desconocido o excesivo de la ejecución o el funcionamiento |  |
| Es posible que los costos de utilización de los servicios alojados en entornos de nube comerciales, y la previsibilidad de esos costos en el futuro, impidan la participación de algunos Miembros; p. ej.: los costos de computación o los costos de los datos de salida. | Investigar si es posible que la OMM colabore con proveedores de nube comerciales a fin de desarrollar una estructura tarifaria para la utilización de los servicios de nube en apoyo de las operaciones de seguridad pública. |
| Son necesarios gastos adicionales para interoperar el entorno de gestión de la información de todo el sistema (SWIM) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), o coordinarse con él, debido a que sigue habiendo un gran desconocimiento de las especificaciones técnicas y normativas para el entorno SWIM de la OACI. | Por conducto de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), colaborar estrechamente con el Grupo de Expertos sobre Meteorología de la OACI. |
| Adopción incompleta |  |
| Algunos Miembros perciben que los beneficios no compensan los costos de la migración a la versión 2.0 del WIS. | La versión 2.0 del WIS apoyará una amplia variedad de normas abiertas de uso común; los Miembros deberían poder registrar los servicios que han creado para sus necesidades domésticas, o reutilizar los patrones tecnológicos con los que están familiarizados, potenciando así las inversiones ya realizadas. Aplicación de enfoques probados para ayudar a los participantes. Reafirmar la función del CMSI para facilitar creación de capacidad y prestar apoyo a los Centros del WIS en su esfera de responsabilidad. Los CMSI colaborarán proactivamente con los Miembros en su esfera de responsabilidad para fomentar el registro de datos y servicios web en el WIS. |
| La introducción de tecnologías nuevas y desconocidas impide a algunos Miembros participar de forma eficaz en la versión 2.0 del WIS. | Desarrollar (y financiar) un programa de formación centrado en corregir la falta de competencias. |
| Los Miembros se resisten al cambio y aluden a las inversiones realizadas anteriormente en el WIS. | En la medida de lo posible, adoptar un enfoque evolutivo que permita migrar los componentes registrados en el WIS actual a la versión 2.0. Si no es posible, enunciar claramente los beneficios que reportará el cambio. |
| Las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los Miembros no entienden qué se espera de ellos o no están dispuestos a comprometer recursos, lo que provoca deficiencias en la ejecución de la versión 2.0 del WIS. | La oficina del programa de la versión 2.0 del WIS concederá prioridad a las actividades de comunicación y divulgación. |
| Ausencia de infraestructura básica o de conocimientos |  |
| La falta de una conexión adecuada a Internet en los países en desarrollo imposibilita que los Miembros puedan explotar de forma eficaz los servicios propuestos de distribución en tiempo real u otros servicios alojados en la nube. | Evaluar la conexión a Internet mediante proyectos piloto; trabajar con bancos de desarrollo/el Banco Mundial y otras ONG para desarrollar la infraestructura necesaria. |
| Las plataformas en la nube no son accesibles a escala mundial debido a razones de índole técnica, política o jurídica. | Evaluar la accesibilidad a las plataformas en la nube mediante proyectos piloto; trabajar con proveedores comerciales de nube a fin de abordar las cuestiones que vayan surgiendo. |
| Los Miembros carecen de los conocimientos necesarios para ejecutar los servicios web (etc.) con los que registrarse en la versión 2.0 del WIS. | Se alienta a los Miembros a que establezcan proyectos de demostración de la versión 2.0 del WIS, participen en ellos y soliciten la colaboración de socios en los SMHN, el mundo universitario, las instituciones de investigación y el sector privado. Los conocimientos, la tecnología y los conocimientos especializados fruto de estos proyectos deberían compartirse abiertamente. |
| Perturbación operativa |  |
| La adopción de nuevos mecanismos de distribución de datos en tiempo real inhibe o perturba el flujo de las observaciones en tiempo real necesarias para el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM). | Operar los mecanismos antiguos y nuevos de distribución de datos de forma paralela, eliminando gradualmente los elementos de configuración de la tabla de encaminamiento a medida que los SMHN migren a los nuevos protocolos. Los CMSI deberían asumir la responsabilidad principal de este protocolo en su esfera de responsabilidad. Proporcionar orientaciones a los Miembros sobre: i) cómo clasificar los datos para su publicación en un único canal y ii) cómo organizar los canales de forma que respalden mejor la entrega prioritaria de mensajes urgentes. |
| Los sistemas de la OMM apoyan muchas actividades de gran repercusión y esenciales para la seguridad, como la preparación y la distribución de avisos. Los fallos en los nuevos sistemas podrían provocar que información esencial no llegase al lugar adecuado en el momento oportuno. | Llevar a cabo una validación y puesta en funcionamiento rigurosas del nuevo servicio. |
| El cambio a un método de distribución de datos en tiempo real obliga a un cambio transcendental al que los Miembros son incapaces de adaptarse. | Colaborar con proveedores de sistemas de conmutación de mensajes (MSS) y otros para desarrollar soluciones informáticas que racionalicen este cambio. |
| Los datos intercambiados periódicamente que llegan con retraso o se omiten no pueden rastrearse eficazmente porque el calendario previsto de entrega de los datos, que se especifica en las tablas de encaminamiento de MSS, ya no está disponible. | Garantizar que los metadatos en el catálogo del WIS contengan información sobre el calendario de entrega previsto. Los MSS deberían poder captar esta información. |
| Los datos facilitados por los Centros del WIS que utilizan plataformas en la nube diferentes no pueden combinarse fácilmente ni utilizarse en un análisis único. | Diseñar y facilitar orientaciones para los Centros del WIS que emplean tecnologías de nube en las que se asegure que las tareas informáticas pueden compartirse en múltiples plataformas en la nube, con lo que los macrodatos permanecen in situ. |
| Los datos y la información facilitados por los Centros del WIS mediante servicios web con acceso a Internet están manipulados, lo que provoca perturbaciones en el funcionamiento a corto plazo y la consiguiente falta de confianza en los servicios “acreditados” de la versión 2.0 del WIS. | Los servicios de la versión 2.0 del WIS deberían adoptar las prácticas recomendadas relativas a la ciberseguridad para garantizar que su funcionamiento no se vea afectado por una actividad maliciosa y que los datos expuestos no se cambien sin autorización. |
| Política ineficaz |  |
| En el caso de que el WIS reutilice la tecnología o las soluciones de una tercera parte, podría retirarse la licencia de utilización de esas tecnologías o soluciones. | Promover la utilización de licencias de código abierto o negociar una licencia con una cláusula de uso perpetuo. Velar por que se adopte una “estrategia de salida” antes de pasar a depender de la solución de una tercera parte. |
| Falta de recursos para gestionar y poner en práctica la ejecución de la versión 2.0 del WIS |  |
| No hay suficientes recursos disponibles para planificar y coordinar el complejo conjunto de actividades que comprende el programa de ejecución de la versión 2.0 del WIS. | En la Secretaría, dotar de financiación a una oficina del programa que disponga de un director de programas altamente competente que trabaje a tiempo completo. |
| Para que la ejecución de la versión 2.0 del WIS tenga éxito, es necesario que participen expertos de todas las asociaciones regionales. | El equipo de ejecución de la versión 2.0 del WIS debería funcionar como un equipo virtual, coordinado por la oficina del programa de la versión 2.0 del WIS. |

_______________

http://wis.wmo.int/WIS2.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Examen de los nuevos desafíos en materia de datos dirigido por la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM.

Informe de evaluación de la ejecución de mitad de período del WIS: http://www.wmo.int/pages/about/documents/Summary_Mid-TermReport_2016-2017.pdf

Estudio del W3C sobre las prácticas y las herramientas para la normalización de los datos web: https://www.w3.org/2017/12/odi-study/#introduction.

Interfaz para programas de aplicación (API): conjunto claramente definido de métodos mediante los cuales interactúan los componentes de programas informáticos.

RFC 3986, URI generic syntax: https://tools.ietf.org/html/rfc3986.

Especialmente las normas abiertas del Equipo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF), el Consorcio World Wide Web (W3C) y el Open Geospatial Consortium (OGC).

URL es un subtipo de URI - véase RFC 3986 URI generic syntax, sección 1.1.3. URI, URL, and URN https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-1.1.3.

Para más información sobre la identificación de recursos, consulte el sitio web Architecture of the World Wide Web Volume 1, sección 2. Identification: https://www.w3.org/TR/webarch/#identification.

Como se establece en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386): Anexo II-15, ya es posible utilizar las conexiones a Internet en el marco del SMT.

Véase el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº  1060), parte III, Funciones del Sistema de Información de la OMM, sección 3.5.3 “Intercambiar información con otros Centros Mundiales del Sistema de Información; sección 3.5.7 Conectividad a las redes de datos de un Centro Mundial del Sistema de Información, y sección 3.5.8 Coordinar las telecomunicaciones en la zona de un Centro Mundial del Sistema de Información.

Véase el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº  1060), parte IV, Especificaciones técnicas del Sistema de Información de la OMM: sección 4.4 SIO-ESPECITEC 3.

El término “datos” se emplea aquí en sentido amplio; comprende desde los productos hasta la información o los datos.

Este tipo de prestación de servicios de procesamiento de datos respalda el mantra de la OMM de que “no se dejará atrás a ningún Miembro” y que “ningún Miembro está solo”. Por medio de colaboración, todos los Miembros deberían tener acceso a la capacidad necesaria para manejar el aumento previsto del volumen de datos.

Protocolo de transferencia de ficheros (FTP) y protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP); véase el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
Anexo II-15.

Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060), apéndice C: “Perfil de metadatos básico de la OMM”.

Véase el siguiente artículo publicado en Nature, "Google unveils search engine for open data" (Google presenta un motor de búsqueda para datos abiertos), como ejemplo de cómo Google utiliza el marcado de datos estructurados con schema.org para que los usuarios encuentren conjuntos de datos: https://www.nature.com/articles/d41586-018-06201-x.

En el caso de organizaciones multinacionales, debe obtenerse la aprobación del Representante Permanente del país o territorio desde donde opera el servicio.

Las enmiendas a las disposiciones sobre la gestión de la calidad se aprobaron en virtud de la Resolución 20 (EC-69).

Las actividades de cada Centro del WIS no serán gestionadas por el programa de ejecución de la versión 2.0 del WIS, salvo excepciones.

El Equipo Especial Intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM proporciona un cauce para que las comisiones técnicas participen en el funcionamiento y el desarrollo del WIS. Véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/ICT-ISS/ITT-WIS/tors

Véase la Resolución 23 (EC-70).

En la Resolución 23 (EC-70) se insta a los Miembros a "que suministren los recursos para el desarrollo de posibles soluciones y de estudios de viabilidad".