| المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لجنة النظم الأساسية مشاورات 2018 | CBS Consult. 2018/Doc. 2(3) |
| --- | --- |
|  | وثيقة مقدمة من: فريق الإدارة 8.I.2019 المسودة 1 |

نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة (WMO) 2.0

ملخص الوثيقة والغرض منها

تلتمس هذه الوثيقة المشورة لمساعدة رئيس لجنة النُظم الأساسية (CBS) على تقديم توصيات بشأن موضوع نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة (WMO) 2.0 نيابة عن لجنة النظم الأساسية (CBS) إلى المؤتمر العالمي الثامن عشر للأرصاد الجوية. وتتماشى مشاورة اللجنة (CBS) هذه مع العملية المقترحة في المرفق 1 في رسالة المنظمة (WMO) 01194/2018/OBS/CBS/TECO-2018 المؤرخة 1 شباط/ فبراير 2018، وتأتي في أعقاب استعراض فريق إدارة اللجنة CBS في دورتها الثامنة عشرة (جنيف، 29 آذار/ مارس 2018) لمشاريع مقررات المؤتمر/ قراراته/ توصياته المقترحة استناداً إلى تلك التي نوقشت في المؤتمر الفني لعام 2018 التابع للجنة النظم الأساسية (CBS-TECO2018).

انظر http://meetings.wmo.int/cbs-teco-2018.

وتتناول هذه الورقة المسألة التالية من مسائل المؤتمر الفني لعام 2018 التابع للجنة النظم الأساسية 
(CBS-TECO-2018):

المسألة 1/5(2): خطة تنفيذ نظام معلومات المنظمة (WIS) 2.0

### الإجراء المقترح

إن اللجنة مدعوة لاستعراض التوصيات المقترحة، وتقديم تعقيبات خطياً من خلال البريد الإلكتروني
cbs-consult-2018@wmo.int قبل 28 شباط/ فبراير 2019.

ـــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

استراتيجية نظام معلومات المنظمة (WIS) 2.0

CBS-TECO-2018-Inf-5(1)-WIS2-Implementation-Approach

CBS-TECO-2018-Doc-5(2)-WIS2_draft1

مطبوع المنظمة رقم 1060 - مرجع نظام معلومات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

مطبوع المنظمة رقم 1061 - دليل نظام معلومات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

مشروع التوصية

مشروع التوصية 1/2(3) (CBS Consult. 2018)

نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة (WMO) 2.0

إن لجنة النُظم الأساسية،

إذ تشير إلى

(1)	القرار 8 (EC-69) - استراتيجية وحوكمة نظام معلومات المنظمة (WMO)،

(2)	المقرر 18 (EC-70) بشأن نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة (WMO) 2.0،

وإذ تلاحظ زيادة تطوير وتوضيح مشروع نهج تنفيذ نظام معلومات المنظمة (WMO) 2.0،

وإذ تلاحظ أيضاً أن المجلس التنفيذي طلب من لجنة النظم الأساسية (CBS)،

(1)	التشاور مع الأعضاء بشأن التعديلات اللازم إدخالها لمواصلة تطوير الاستراتيجية ونهج التنفيذ ومتطلبات التصميم المحددة،

(2)	تزويد المؤتمر بنسخة محدّثة من الاستراتيجية ونهج التنفيذ وخطة لتوثيق متطلبات التصميم المحددة،

(3)	توفير مزيد من المعلومات للأعضاء بشأن البنية التحتية الفنية الداعمة لنظام معلومات المنظمة (WIS 2.0) وتقديم مقارنة بين البنى الوظيفية لنظام معلومات المنظمة الأصلي (WIS) والنظام WIS 2.0،

توصي بالنهج المقترح لتنفيذ نظام معلومات المنظمة (WMO) 2.0 بصيغته الواردة في الملحق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ملحق مشروع التوصية 1/ 2(3) (CBS Consult. 2018)

1.	نهج تنفيذ النظام WIS 2.0

تقدم هذه الوثيقة معلومات غير فنية بشأن النظام WIS 2.0 والنهج المقترح لتنفيذه.

والغرض منها هو تمكين الأعضاء من اتخاذ قرار مستنير في المؤتمر بشأن النهج المقترح للنظام WIS 2.0، فضلاً عن توفير ما يلزم من معلومات لمناقشاتهم في مجالات أخرى للمنظمة (WMO) قد يلزم فيها توفير الدعم كي تنجح عمليات التطوير والتنفيذ الجارية. وإضافة إلى ذلك، فإنها قد تكون مفيدة في توفير ما يلزم من معلومات لتخطيط المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) لمواردها على المدى الطويل.

وتحدد خطة التنفيذ الأولية هذه التطورات الخاصة بنظام معلومات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WIS) وفقاً لاستراتيجية النظام WIS 2.0  التي أيدتها التوصية 35 (CBS-16) وأُقرت لاحقاً بموجب القرار (EC-69) 8. ومع أن هذه الوثيقة تعبّر عن بعض المفاهيم الفنية، فإنها لا تقدم عمداً تفاصيل كافية لدعم التنفيذ.

2.	الملخص التنفيذي

يؤكد النظام WIS 2.0 من جديد النيّة الأصلية وراء نظام معلومات المنظمة (WIS) المتمثلة في إتاحة الوصول إلى البيانات البيئية. ويمكِّن النظام WIS 2.0 أيضاً من اكتشاف البشر والآلات (مثلاً، نُظم البرمجيات) في المجتمع العالمي بأكمله لبيانات الطقس والماء والمناخ الموثوقة ووصولهما إليها.

ويُزيد النظام WIS 2.0 من ظهور بيانات المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) وإمكانية الوصول إليها، الأمر الذي يساعد على تحسين ظهور تلك المرافق بوصفها الجهة المرجعية فيما يتعلق بالطقس والماء والمناخ. وهو يتيح أيضاً لهذه المرافق إيجاد واستخدام مصادر أخرى للبيانات لزيادة تطوير خدماتها. وإضافةً إلى ذلك، يبسّط النظام WIS 2.0 لمقدمي البيانات مواصلة السيطرة على بياناتهم نظراً لأن نظام معلومات المنظمة (WIS) يتضمن بيانات مجانية ومفتوحة فضلاً عن بيانات تصدر بموجب تراخيص تجارية أو تقييدية.

ويتيح النظام WIS 2.0 للمراكز المشارِكة تقديم خدمات تمكِّن المستخدمين من التفاعل مع البيانات عن بُعد من خلال استخدام الشبكة والتكنولوجيات السحابية، الأمر الذي يساعد على التخفيف من التحديات التي تنشأ من الزيادة المتوقعة في أحجام البيانات. ومع أن نظام معلومات المنظمة (WIS) قد تحوّل من إدارة معلومات النظام العالمي للاتصالات (GTS) القائمة على الإنترنت إلى جهة مركزية للبيانات، فإنه ما زال يميل إلى التركيز على البيانات التشغيلية. وتركيز النظام WIS 2.0 على الخدمات يجعل من الأيسر بالنسبة للمراكز أن تتقاسم البيانات التاريخية وأن تتيح الوصول إلى المحفوظات لدعم احتياجات جميع برامج المنظمة (WMO).

ويمثّل النظام WIS 2.0 تطوراً لا ثورةً: فأدوار مراكز نظام معلومات المنظمة (WIS) وغالبية وظائفه لم تتغير إلى حد كبير. ويبيَّن أحد عشر تغييراً فنياً لنظام معلومات المنظمة (WIS) في هذه الوثيقة تدعم تحقيق رؤية النظام WIS 2.0. ومن بين هذه التغييرات تغييرات في الآليات المستخدمة لتوزيع البيانات والنواتج في الوقت الحقيقي.

ويُحدَّد برنامج عمل لدعم تنفيذ النظام WIS 2.0، مع إنجاز معظم النشاط بحلول عام 2026. ويُعزَّز دور الاتحادات الإقليمية في وضع خطط إقليمية لتنفيذ النظام WIS 2.0. وستُنجز مشاريع إيضاحية في كل إقليم لإقرار تنفيذ النظام WIS 2.0 وتوفير ما يلزم له من معلومات. ويُوصَى بإنشاء مكتب برنامج في الأمانة لتنسيق التنفيذ العام.

3.	ما هو نظام معلومات المنظمة (WMO)؟

أنشأ المؤتمر العالمي الرابع للأرصاد الجوية (Cg-IV) برنامج المراقبة العالمية للطقس (WWW) في عام 1963 تنفيذاً لقرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومجالات تركيز البرنامج WWW الثلاثة محدّدة على النحو التالي: (أ) التغطية العالمية لبيانات الرصد، (ب) نُظم معالجة البيانات، (ج) نظام اتصالات منسق على نطاق العالم. وآخر مجالات التركيز هذه، وهو ما يُنفّذ بوصفه النظام العالمي للاتصالات (GTS)، كان ينقل بيانات لا غنى عنها وهامة التوقيت بين أعضاء المنظمة (WMO) يومياً منذ سبعينيات القرن العشرين.

وقد صُمم برنامج المراقبة العالمية للطقس (WWW)، الذي اعتُمد بوصفه امتداداً لخطط قائمة منذ أمد طويل بشأن المرافق والخدمات اللازمة لمراكز رصد الأحوال الجوية، لدعم الجهات الفاعلة التابعة للدولة، أي المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs)، مع التركيز على الأرصاد الجوية التشغيلية/ التنبؤ التشغيلي بالطقس.

وتسليماً بأهمية معلومات الأرصاد الجوية للجميع، وافق المؤتمر العالمي الرابع عشر للأرصاد الجوية (Cg-XIV, 2003) على استحداث نظام معلومات المنظمة (WMO) في المستقبل (FWIS) لجمع المعلومات وتقاسمها لصالح جميع برامج المنظمة (WMO) والبرامج الدولية ذات الصلة. وأُضفي الطابع الرسمي على مفهوم نظام معلومات المنظمة (WIS) في المؤتمر الخامس عشر، الذي عُقد في عام 2007، واعتُمدت في المؤتمر السادس عشر، الذي عُقد في عام 2011، أولى المراكز المساهِمة في النظام.

وقد عزز نظام معلومات المنظمة (WIS) النظام العالمي للاتصالات (GTS) وشمله، مضيفاً بوابة لكتالوج البيانات واكتشافها إلى جانب آليات تكميلية (بروتوكول نقل الملفات (FTP)، والبريد الإلكتروني، إلخ) للاشتراك في المراكز المساهِمة وتنزيل البيانات منها. وسيتمثّل صميم نظام معلومات المنظمة (WIS) في مراكز البيانات التي تنشر البيانات وتقدم الخدمات لتلبية المتطلبات الوطنية أو متطلبات برامج المنظمة (WMO). وقد صُنّفت مراكز البيانات إلى نوعيْن: المراكز الوطنية (NC) التي تعمل في إطار ولاية وطنية، ومراكز جمع البيانات أو إنتاجها (DCPC) التي تعمل في إطار ولاية برامج المنظمة (WMO)، أو الاتحادات الإقليمية التابعة للمنظمة (WMO)، أو المنظمات الدولية الشريكة. ونظراً لأن نظام معلومات (WIS) كان من المقرر أن يكون مدفوعا بالبيانات الشرحية وأن يكون مركّزاً على المعلومات، فقد أُنشئت خمسة عشر مركزاً عالمياً لنظام المعلومات (GISC) لتقديم خدمات إدارة كتالوج البيانات الشرحية الكشفية لنظام معلومات المنظمة (WIS) وإدارة البيانات الشرحية، وبوابات البيانات، ووظائف التنزيل/ الاشتراك للنفاذ إلى المعلومات المتقاسَمة على النظام العالمي للاتصالات (GTS) أثناء الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وأساساً، يربط نظام معلومات المنظمة (WIS) الحاجة إلى معلومات موثوقة عن الطقس والماء والمناخ بالإمداد بهذه المعلومات من مراكز معتمدة لنشر البيانات.

4.	الأساس المنطقي للتغيير

تعزز جداول الأعمال العالمية للأمم المتحدة الحاجة إلى إتاحة معلومات موثوقة عن الطقس والماء والمناخ للمستخدمين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي؛ ويُعتبر تحسين اكتشاف هذه المعلومات والوصول إليها أمراً أساسياً.

وتحدد مسودة الخطة الاستراتيجية للمنظمة WMO (2023-2020) الغايات الطويلة الأجل والأهداف الاستراتيجية للمنظمة (WMO). ويتعلق الكثير من هذه الغايات والأهداف بالحاجة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات واستخدامها. وعلاوة على ذلك، تذكر مسودة الخطة أن:

"أوجه التقدم التكنولوجي وتنامي الطلب على خدمات يتزايد تنوعها باستمرار من مستخدمين يتزايد تطورهم وتتزايد قدرتهم هو أمر يغيّر بسرعة تقديم الخدمات ونماذج الأعمال في كثير من أنحاء العالم."

وخلُصت المناقشة الرفيعة المستوى بشأن البيانات التي جرت أثناء المؤتمر العالمي السابع عشر للأرصاد الجوية
(Cg-17، 2015) إلى أن "معظم الأعضاء ليسوا مستعدين جيداً للزيادة الهائلة في أحجام البيانات ولتنامي تنوع المصادر الجديدة للبيانات". وتشير الأدلة المتناقلة إلى أن 80% من أعضاء المنظمة (WMO) لا يمكنهم أن يستغلوا تماماً البيانات المتوافرة الآن بالفعل.

ويحدد استعراض للمسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات أُجري بتكليف من المؤتمر العالمي السابع عشر للأرصاد الجوية (Cg-17) أن "الحوسبة السحابية وخدمات شبكة الإنترنت والتحليل الإحصائي للبيانات وتعلُّم الآلة وغيرها من التكنولوجيات تمثل مفاهيم عمل جديدة ستحسّن الكفاءة التشغيلية، وتقاسم المعلومات، وتقديم الخدمات، وتمكّن المستخدمين من استغلال البيانات على نحو أكثر فعالية."

وإيجازاً:

1.	يجب جعل معلومات الطقس والماء والمناخ قابلة للاكتشاف بسهولة أكبر ويمكن الوصول إليها بسهولة أكبر لتحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للمنظمة (WMO) ولتمكين المنظمة (WMO) من الإسهام بفعالية في جداول الأعمال العالمية للأمم المتحدة؛

2.	تفضي أوجه التقدم التكنولوجي إلى زيادات هائلة في أحجام البيانات وتعقيدها، وتغيّر الطريقة التي يسعى بها المستخدمون إلى استهلاك البيانات واستخدامها، وتتيح فرصاً لتحسين الكفاءة التشغيلية.

4.1	حقائق الوقت الراهن

يتزايد استخدام المنظمات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص للبيانات البيئية في عملية صُنع القرار. فبيانات الطقس والماء والمناخ، في حد ذاتها أو مقترنةً مع أنواع أخرى من البيانات من قبيل المعلومات الاجتماعية والاقتصادية، تمثّل مُدخلات أساسية في أنشطة من قبيل الارتقاء بالعمليات إلى المستوى الأمثل وإدارة المخاطر وضمان السلامة في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والمياه، والنقل، والبيع بالتجزئة، والتأمين، والطيران، والهندسة/ البناء، والمجال القانوني، وما هو أكثر من ذلك.

وما زال نظام معلومات المنظمة (WIS)، رغم تمكينه من زيادة استخدام البيانات من جانب برامج المنظمة (WMO) وعبْرها، والوصول إلى المعلومات في نُظم خارجية من قبيل النظام العالمي لرصد الأرض (GEOS) يُنظر إليه على أنه بنية تحتية متخصصة تدعم تقاسم البيانات فيما بين أقران في أوساط خبراء الأرصاد الجوية. وللنظام WIS، مع تركيز المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) على النظام العالمي للاتصالات (GTS)، عدد فائق من سجلات البيانات الشرحية المسجلة المتعلقة ببرنامج المراقبة العالمية للطقس، الأمر الذي يقلل من ظهور البيانات والنواتج المسجلة من برامج المنظمة (WMO) الأخرى والأوساط العاملة في مجال الأرصاد الجوية بوجه أعم. وقد ازداد وضوح ذلك بتركيز خدمات الذاكرة المؤقتة للمراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) وتنزيل المعلومات منها على حركة المرور الخاصة بالنظام العالمي للاتصالات (GTS) بدلاً من تشجيع تدفقات البيانات الجديدة من خلال الشبكة الأساسية للنظام WIS.

ولم تبدأ حتى الآن نسبة كبيرة من الأعضاء تنفيذها للنظام WIS  ربما لأن قيمة ذلك النظام التي تتجاوز تقاسم البيانات الروتيني المؤسسي الذي يوفره النظام العالمي للاتصالات (GTS) ليست مفهومة جيداً.

ويستخدم أعضاء كثيرون بالفعل تكنولوجيا الإنترنت لتلبية احتياجاتهم الخاصة بتبادل بياناتهم المحلية/ الوطنية واستخدامها، في السياقين العملياتي والبحثي على السواء. ونادراً ما تُسجّل هذه الاستخدامات في إطار النظام WIS.

4.2	تغيير مفهوم النظام WIS

يؤكد النظام WIS 2.0 من جديد النيّة الأصلية وراء نظام معلومات المنظمة (WIS) المتمثلة في إتاحة الوصول إلى البيانات البيئية. ويمكِّن النظام WIS 2.0 أيضاً من اكتشاف البشر والآلات (مثلاً، نُظم البرمجيات) في المجتمع العالمي بأكمله لبيانات الطقس والماء والمناخ الموثوقة ووصولهما إليها: المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) والحكومات بالمعنى الأوسع، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات البحوث، والقطاع الخاص، والمواطنون.

ويُزيد النظام WIS 2.0 من ظهور بيانات المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) وإمكانية الوصول إليها، الأمر الذي يساعد على تحسين ظهور تلك المرافق بوصفها الجهة المرجعية فيما يتعلق بالطقس والماء والمناخ. وهو يتيح أيضاً لهذه المرافق إيجاد واستخدام مصادر أخرى للبيانات لزيادة تطوير خدماتها. وإضافةً إلى ذلك، يبسّط النظام WIS 2.0 لمقدمي البيانات مواصلة السيطرة على بياناتهم نظراً لأن نظام معلومات المنظمة (WIS) يتضمن بيانات مجانية ومفتوحة فضلاً عن بيانات تصدر بموجب تراخيص تجارية أو تقييدية.

ويتيح النظام WIS 2.0 للمراكز المشارِكة تقديم خدمات تمكِّن المستخدمين من التفاعل مع البيانات عن بُعد من خلال استخدام الشبكة والتكنولوجيات السحابية، الأمر الذي يساعد على التخفيف من التحديات التي تنشأ من الزيادة المتوقعة في أحجام البيانات. وبينما كان النظام WIS يركّز في البداية على البيانات التشغيلية، فإن محور تركيز النظام WIS 2.0 على الخدمات يجعل من الأيسر بالنسبة للمراكز أن تتقاسم البيانات التاريخية وأن تتيح الوصول إلى المحفوظات لدعم احتياجات جميع برامج المنظمة (WMO).

وكما هو مذكور في استراتيجية النظام WIS 2.0:

"سيتيح النظام WIS 2.0 للمستخدمين الوصول المستمر إلى معلومات متنوعة مستمدة من طائفة واسعة من المصادر وإقامة روابط بين المعلومات المتعلقة بالطقس والماء والمناخ وسياقات التطبيق الأخرى. وسيتيح النظام WIS 2.0، من خلال نظام إيكولوجي مفتوح من الأدوات والتطبيقات والخدمات، للمشاركين أن يقوموا بإدارة ونشر وتقاسم البيانات والنواتج والخدمات الخاصة بهم وسيتيح لجميع المستخدمين أن يقوموا باستحداث خدمات ذات قيمة مضافة ونواتج جديدة."

4.3	كيف سيتغير النظام WIS؟

يمثل النظام WIS 2.0 تطويراً لا ثورة. ويبيّن التقارن بين الهيكل الوظيفي للنظام WIS الأصلي والنظام WIS 2.0 (انظر المرفق الأول: الهيكل الوظيفي للنظام WIS) أن غالبية وظائف النظام WIS باقية وتضاف إليها بضع وظائف أخرى.

ويبيَّن أدناه أحد عشر تغييراً فنياً أُدخلت على النظام WIS تدعم تحقيق رؤية النظام WIS 2.0.

ويذكر استعراض المنظمة (WMO) للمسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات خدمات الإنترنت كإحدى التكنولوجيات التي:

"تقدم مفاهيم جديدة للعمل ستحسّن كفاءة العمليات وتقاسم المعلومات وتقديم الخدمات، وتمكِّن المستخدمين من استغلال البيانات على نحو أكثر فعالية."

ويذكر اتحاد الشبكة العالمية (W3C)  أن:

"الشبكة هي أنجح نظام في العالم لتوزيع المعلومات على نحو محايد بالنسبة للبائعين، ويمكّن الناس من الوصول إلى تطبيقات وخدمات على نطاق العالم من خلال هواتفهم الذكية ولوحاتهم الحاسوبية وحواسيبهم المحمولة وغيرها من الأجهزة الحاسوبية. [...] وشبكة البيانات، التي تتراوح من كميات صغيرة من البيانات إلى مجموعات بيانات ضخمة، وإما تكون مفتوحة للجميع أو تقتصر على بضعة فقط. ويمكن استهلاك البيانات بواسطة صفحات الشبكة، وتنزيلها لأغراض المعالجة المحلية، والنفاذ إليها عن طريق الوصلات البينية لبرمجة التطبيقات (APIs) التابعة للشبكة والتي تدعم المعالجة عن بُعد [أي خدمات الشبكة]."

وتقوم الشبكة على ثلاث ركائز: (1) معالجة مسألة الموارد (أي صفحات الشبكة، والبيانات، والبيانات الشرحية، والوصلات البينية لبرمجة التطبيقات، إلخ) باستخدام محدِّد هوية موارد موحّد (URI) ، و (2) معايير البيانات المفتوحة، و (3) بروتوكولات الشبكة المعيارية المفتوحة.

وتوفير الموارد الرقمية (مثلا البيانات والمعلومات والنواتج) باستخدام الشبكة لا يعني تلقائياً أن هذه الموارد متاحة مجاناً للجميع دون فرض تقييدات على استخدامها. وتتيح التكنولوجيات الشبكية الاستيقان والترخيص عند الاقتضاء: فالجهة المقدِّمة للموارد تحتفظ بالسيطرة على من يمكنه الوصول إلى الموارد المنشورة وهي بإمكانها أن تُجبر المستخدمين على قبول ترخيص يحدد الأحكام والشروط التي يمكن بها استخدام هذه الموارد لتسمح بوصول المستخدمين إليها.

المبدأ 1 النظام WIS 2.0: يتبنى التكنولوجيات الشبكية ويستغل أفضل ممارسات القطاع ومعاييره المفتوحة. الفائدة: سيمكِّن استخدام الممارسات المعتمدة على نطاق واسع والمعايير المفتوحة عددا كبيراً من المستخدمين من التفاعل على نحو ملائم لهم مع النظام WIS 2.0 لاكتشاف البيانات الموثوقة عن الطقس والماء والمناخ والنفاذ إليها واستخدامها.

يجب ملاحظة أن مرافق كثيرة من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) تتبنى بالفعل هيكل الشبكة لتلبية احتياجات أعمالها.

المبدأ 2 النظام WIS 2.0: يستخدم المحددات الموحدة لموضع الموارد (URL) لتحديد هوية الموارد (أي صفحات الشبكة، والبيانات، والبيانات الشرحية، والوصلات البينية لبرمجة التطبيقات (APIs)) . الفائدة: تحدّد المحددات الموحدة لموضع الموارد (URLs) مورداً تحديداً فريداً وتصف الآلية الأولية لاستعادته أو التفاعل معه (أي ’موضع‘ الشبكة وبروتوكول الاتصالات الذي يجب استخدامه).

المبدأ 3 النظام WIS 2.0: يعطي الأولوية لاستخدام شبكات الاتصالات العامة (أي الإنترنت) عند نشر موارد رقمية. الفائدة: يمكِّن نشر موارد رقمية على الإنترنت دوائر الأرصاد الجوية من استعادة تلك الموارد أو التفاعل معها، فليس من المرجح أن يُسمح لمعظم الدوائر بالانضمام إلى شبكات مُدارة من قبيل شبكات توصيل بيانات الأرصاد الجوية (AMDCN) التي تستخدمها المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) لتبادل البيانات مع مستويات مضمونة للخدمة. تكون وصلات الإنترنت أرخص كثيراً من نفس نطاق التردد الذي يتاح من خلال شبكات مُدارة.

ولا تزال المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) مسؤولة عن إدارة شبكة (شبكات) الاتصالات المستخدمة في مجال مسؤوليتها (AoR) وعن الاتصال بين المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs)، وشبكة منطقة توصيل بيانات الأرصاد الجوية (AMDCN)، والشبكة الأساسية للنظام WIS على التوالي. وفي مواقع كثيرة، تُعتبر الإنترنت موثوقة الآن لدرجة تكفي للتطبيقات الهامة من حيث الأمان، بشرط أن تكون تلك التطبيقات قادرة على تحمُّل الخطأ. غير أن المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) قد ترى أن من الضروري تكملة الاتصال بالإنترنت بشبكة مدارة عالية الأداء لتلبية متطلبات مستوى الخدمة الخاصة بكل برنامج على حدة (مثلاً، تُبث الإنذارات من طرف إلى الطرف الآخر داخل نظام معلومات المنظمة في غضون دقيقتين ). والمركز العالمي لنظام المعلومات (GISC) مسؤول عن تحديد شبكة منطقة توصيل بيانات الأرصاد الجوية (AMDCN) (الشبكات المدارة مقابل الإنترنت)، آخذاً في الاعتبار الموثوقية والأمن والتوافق ونسبة التكلفة إلى الفائدة والقدرات في مراكز تجميع أو إنتاج البيانات (DCPCs) والمراكز الوطنية (NCs).

ويهتم النظام WIS أساساً في الوقت الراهن بالبيانات بصيغتها المتبادلة تقليدياً عن طريق النظام العالمي للاتصالات (GTS). وتتمثل مشكلة رئيسية فيما يتعلق بهذا النهج الذي يركّز على البيانات في أنه لا تتضح للمستخدمين في كثير من الأحيان الكيفية التي يمكنهم بها النفاذ إلى البيانات التي تهمهم (أي تنزيلها أو التفاعل معها على نحو آخر). وتماشياً مع ممارسة القطاع، يسلّم النظام WIS 2.0 بأن المستخدمين، سواء كانوا من البشر أو نُظم البرمجيات، سيتفاعلون دائماّ مع البيانات المنشورة باستخدام النظام WIS من خلال شكل ما من أشكال خدمة الشبكة. فخدمات الشبكة تغطي طائفة واسعة من الوظائف، تتراوح من تنزيل البيانات لأغراض الاستخدام المحلي، إلى طلب تقديم البيانات بشكل روتيني، إلى رؤية البيانات أو عرضها، أو سيقتضي الأمر أداء وظيفة أخرى ما.

المبدأ 4 النظام WIS 2.0: يتطلب تقديم خدمة (خدمات) الشبكة للنفاذ إلى الموارد الرقمية (مثلاً البيانات والمعلومات والنواتج) المنشورة أو التفاعل معها باستخدام النظام WIS. الفائدة: تدعم خدمات الشبكة ’قدرة الآلة على اتخاذ إجراءات‘ (أي قدرة نُظم البرمجيات على الوصول إلى البيانات وتشغيلها المتبادل وإعادة استخدامها مع وجود تدخّل بشري ضئيل أو عدم وجوده) لأن البشر يتزايد اعتمادهم على الدعم الحاسوبي في التعامل مع البيانات نتيجة للزيادة في حجم البيانات وتعقيدها وسرعتها (أي سرعة إنشائها). تطور المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) قدرتها على بناء وتشغيل خدمات الشبكة، الأمر الذي يتيح لها الحصول على قيمة أكبر من البيانات الموجودة لديها من خلال تقديم خدمات لمستخدميها ذات قيمة أكبر.

يجب ملاحظة أن دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060) سيجري تعديله ليحدد المبادئ الأساسية التي ستكون جميع خدمات الشبكة المسجلة في النظام WIS 2.0 مطابقة لها. ويجوز لبرامج المنظمة (WMO)، استناداً إلى المعايير والأعراف المستخدمة عادةً في دائرة (أو دوائر) مستخدميها المستهدفة، تحديد مواصفات فنية معينة يجب أن تكون المراكز المشارِكة مطابقة لها إضافة إلى المبادئ الأساسية.

ويجب على المراكز الوطنية (NCs) ومراكز تجميع أو إنتاج البيانات (DCPCs) التي تنشر ’البيانات الكبيرة‘ في النظام WIS أن تراعي، عند تصميم ما تقدمه خدماتها الشبكية، قدرة مستخدميها على العمل بتلك البيانات. وقد حدد المؤتمر السابع عشر (Cg-17) أن معظم الأعضاء ليسوا مستعدين للزيادة المتوقعة في أحجام البيانات. فثمة أعضاء كثيرون غير قادرين بالفعل على أن يستخدموا البيانات المنشورة والمتاحة حالياً بفعالية. إذ أن أحجام البيانات تتزايد بسرعة إلى حد يقتضي استثماراً كبيراً في البنية التحتية الفنية اللازمة لإدارة تلك البيانات واستخدامها. وربما كان من الأصعب عدم القدرة عملياً على نقل هذه الأحجام الكبيرة من البيانات بين المنظمات المتعاونة بسرعة كافية للوفاء بالمتطلبات التشغيلية.

ويجوز استخدام خدمات الشبكة لتوفير وصلة بينية شبكية لبرمجة التطبيقات لمعالجة أو تبسيط البيانات المعقدة أو الكبيرة الحجم كي تكون متوافقة بدرجة أكبر مع احتياجات المستخدم أو إنشاء ناتج مصمم خصيصا لمستخدم. وقد تتراوح هذه الخدمات من حيث تعقيدها من وصلات بينية لبرمجة التطبيقات المتعلقة باستفسار بسيط تتيح لمستخدم أن يستخرج مجموعة فرعية جغرافية فقط من البيانات المناظرة لمجال اهتمام المستخدم، إلى القيام عن بُعد بتنفيذ نموذج للتنبؤ بالطقس خاص بمنطقة محلية وفقاً لمواصفات المستخدم وتصويره لناتج النموذج. وما يجمع بين هذين المثالين هو معالجة البيانات على البنية التحتية لمقدم البيانات لإيجاد نتيجة أو ناتج يكون صغيراً بدرجة كافية لتنزيله واستخدامه بسهولة. أما حيثما كانت معالجة البيانات معقّدة أو مكثّفة أو تتطلب قدراً كبيراً من التشكيل الخاص بالمستخدم، فإن المراكز الوطنية (NCs) ومراكز تجميع أو إنتاج البيانات (DCPCs) ينبغي أن تنظر في استخدام التكنولوجيات السحابية لدعم خدماتها المتعلقة بمعالجة البيانات.

المبدأ 5 النظام WIS 2.0: يشجّع المراكز الوطنية (NCs) ومراكز تجميع أو إنتاج البيانات (DCPCs) على تقديم خدمات ’تقليص البيانات‘ عن طريق النظام WIS التي تعالج ’البيانات الكبيرة‘ لإيجاد نتائج أو نواتج تكون صغيرة بدرجة كافية لتنزيلها واستخدامها بسهولة من جانب من لديهم حد أدنى من البنية التحتية الفنية. الفائدة: تستطيع وكالات الأعضاء ومؤسساتهم، باستخدامها خدمات الشبكة الخاصة بـ ’تقليص البيانات‘ لمعالجة البيانات الكبيرة الحجم والمعقّدة عن بُعد، أن تقدم خدمات عالية القيمة وعالية الجودة لحكوماتها ومواطنيها تساعدهم على أن يفوا بولاياتهم الوطنية على نحو أكثر فعالية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية خاصة بهم لإدارة البيانات وتشغيل تلك البنية.

وما زال تقديم بيانات ونواتج في الوقت الحقيقي دعماً لبرنامج المراقبة العالمية للطقس مطلباً أساسياً للنظام WIS. فالطرق الحالية لتبادل البيانات المسموح بها على النظام العالمي للاتصالات (GTS)  تتطلب تدخلاً يدوياً استجابة لطلب كل مستخدم تقديم بيانات في الوقت الحقيقي، ومن ذلك مثلاً إنشاء مسار جديد لتقديم البيانات وتشكيله. وهذه الممارسة لن يتسع نطاقها لتلبية الطلب على بيانات آنية من دوائر الأرصاد الجوية كلها.

وبروتوكولات التراسل الحديثة، من قبيل تلك التي ترتكز عليها منابر التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وتويتر، تحل هذه المشكلة بأتمتة الكيفية التي تقام بها العلاقة بين مقدم البيانات والمستهلك. ويُنشئ مقدمو البيانات قناة (’صف الرسائل‘) ويصنّفون البيانات التي يجب أن تُنشر إلى تلك القناة. ويحدد مستهلكو البيانات القنوات التي تحتوي على بيانات ذات أهمية بالنسبة لهم، ويشتركون فيها، بافتراض أنهم يملكون حقوق النفاذ إليها الضرورية. وعندما يُنشأ اشتراك في قناة فإن البيانات التي تُنشر على تلك القناة تُرسل بعد ذلك تلقائياً إلى المشترك. وهذا يُعرف باسم نمط التراسل عن طريق النشر - الاشتراك ('pubsub'). وعند استخدام بروتوكولات التراسل الحديثة هذه لا يكون هناك عبء تشكيل يدوي واقعاً على عاتق مقدمي البيانات لإضافة مشتركين جدد.

يجب ملاحظة أن بروتوكولات التراسل الحديثة هذه يمكن أيضاً استخدامها لإرسال إخطارات إلى المشتركين. مثلاً، لتنبيه المشتركين إلى توافر بيانات أو نواتج جديدة لهم يمكنهم النفاذ إليها أو تنزيلها متى أرادوا.

المبدأ 6 النظام WIS 2.0: سيضيف بروتوكولات تراسل مفتوحة المعايير تستخدم نمط التراسل عن طريق النشر - الاشتراك إلى قائمة آليات تبادل البيانات المعتمدة للاستخدام في إطار النظام WIS والنظام GTS. الفائدة: يبذل مقدمو البيانات جُهداً ضئيلاً لتوزيع البيانات في الوقت الحقيقي على أعداد كبيرة من المستهلكين.

المبدأ 7 النظام WIS 2.0: سيقتضي من كافة الخدمات التي توزّع في الوقت الحقيقي رسائل (تتضمن بيانات أو إخطارات بشأن توافر البيانات) تسجيل/ تخزين الرسائل لمدة 24 ساعة كحد أدنى، ويتيح للمستخدمين طلب الرسائل المسجّلة من أجل تنزيلها. الفائدة: يمكن لنظم البرمجيات التي تستهلك البيانات أو الإخطارات الواردة في الوقت الحقيقي أن تتعافى من الإخفاق من خلال طلب تقديم الرسائل التي فُقدت منها بينما كان النظام لا يرسل مباشرةً.

يجب ملاحظة ما يلي:

1.	من منظور النظام WIS 2.0، تُعتبر بروتوكولات التراسل المفتوحة المعايير التي تستخدم نمط النشر - الاشتراك خدمات شبكية.

2.	قد تتاح موارد رقمية من خلال خدمات شبكية متعددة. فعلى سبيل المثال، قد ينشر مركز وطني التقارير السينوبتيكية عن طريق التنزيل (مثلاً يطلب مستخدم من الخدمة النفاذ إلى بيانات - ”جذْب“) والتقديم في الوقت الحقيقي (مثلاً يشترك مستخدم في الخدمة وتُرسل له البيانات عند توافرها - "دفْع").

3.	يستخدم العديد من نُظم تحويل الرسائل (MSS) بالفعل مفهوم القنوات لتنظيم عملية توزيع البيانات. ويمكن تعديل نُظم تحويل الرسائل (MSS) لدعم هذه الطرائق الجديدة لتبادل البيانات، والإقلال بذلك إلى أدنى حد من تعطُّل الأعمال الأساسية للمرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) (أي توزيع البيانات على كل من الصعيد الداخلي والوطني والدولي).

4.	تتيح المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) بالفعل خدمة اشتراك فيما يتعلق بالبيانات المتبادلة عالمياً، وإن كان لا أحد يستخدم بروتوكولات التراسل الحديثة لتحقيق هذا.

5.	على النحو المحدد في دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060) الجزء الثالث - وظائف نظام معلومات المنظمة: القسم 3.5.5 الاحتفاظ بذاكرة مؤقتة مدتها 24 ساعة - تحتفظ المراكز العالمية لنظام المعلومات بالمسؤولية عن تشغيل ذاكرة مؤقتة للبيانات مدتها 24 ساعة ضمن إطار مجال مسؤوليتها.

6.	على النحو المحدد في دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060) الجزء الأول - التنظيم والمسؤوليات، القسم 1.7.3 - تظل الخدمة العالمية المتكاملة لبث البيانات (IGDDS) مكوّناً هاماً من مكونات نظام معلومات المنظمة (WIS) - بحيث تقوم بتوزيع البيانات حيثما لا يوجد ربط بالإنترنت وذلك باستخدام الساتل DVB-S.

وقد شهد النظام العالمي للاتصالات (GTS) - وهو مكون أساسي من مكونات نظام معلومات المنظمة (WIS) - على مدى عمره تطوراً متواصلاً، لا سيما إنشاء شبكات إقليمية مدارة أو ’شبكات منطقة توصيل بيانات الأرصاد الجوية (AMDCN) باستخدام شبكات مدارة عالية الأداء والإنترنت. وبهذه الشبكات، تكون كافة جهات الاتصال على الشبكة مرئية لكل منها: إذ لم تعد هناك حاجة إلى توجيه البيانات يدوياً من خلال سلسلة وسيطة من جهات الاتصال للوصول إلى جهة مقصد نهائية. فبدلاً من ذلك، يُعهد بمهمة توجيه البيانات إلى بنية تحتية شبكية أساسية قادرة على تجنّب استخدام أجزاء الشبكة التي تعاني من سوء الأداء وعلى تحديد المسار الأمثل (أي الأسرع) من الجهة الأصلية إلى جهة المقصد.

ومازال نمط نشر البيانات القائم على ’التخزين والإحالة‘، الذي يوجّه البيانات عن طريق سلسلة وسيطة من جهات الاتصال، محورياً بالنسبة لعمليات النظام العالمي للاتصالات (GTS). وتقوم كل جهة اتصال على النظام GTS بتشغيل ’محوِّل رسائل‘ للتحكم في تدفق البيانات استناداً إلى تشكيلة ثابتة من ’جداول التوجيه‘ ومحدِّد الهوية الفريد (’العنوان المختصر‘) لكل مجموعة بيانات (’نشرة‘). وقد أصبحت جداول التوجيه والعناوين المختصرة للنشرات شيئاً عفا عليه الزمن في شبكات الاتصال الحديثة.

يجب ملاحظة أن كثرة من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) تستوفي بالفعل ترتيبات التقاسم الثنائي للبيانات باستخدام نقل الملفات المباشر؛ بحيث تتجنب بذلك الحاجة إلى قيْد جدول توجيه وبحيث تتجاوز فعلياً النظام العالمي للاتصالات (GTS) تماماً (وإن كانت تستخدم في كثير من الأحيان نفس البنية التحتية الأساسية لشبكة الاتصالات).

المبدأ 8 النظام WIS 2.0: سيتبنى التبادل المباشر للبيانات بين مقدم البيانات ومستهلكها. الفائدة: تسريع بث البيانات في الوقت الحقيقي من خلال تجنُّب الكمون الذي تسببه محولات الرسائل في جهات الاتصال الوسيطة للنظام العالمي للاتصالات (GTS).

المبدأ 9 النظام WIS 2.0: سيُنهي تدريجياً استخدام جداول التوجيه والعناوين المختصرة للنشرات. الفائدة: تبسيط عمليات تحويل الرسائل بالنسبة لجميع الأعضاء لتوقّف الحاجة إلى صيانة جداول التوجيه. تسريع إقامة ترتيبات جديدة لتقاسم البيانات لعدم الحاجة إلى انتظار قيام جهات الاتصال الوسيطة بتحدث تشكيلة جداول التوجيه الخاصة بها.

ومع الارتقاء بالخدمات الشبكية بجعلها شاغلا أساسياً من شواغل النظام WIS 2.0، يلزم تحديث كتالوج النظام WIS ومواصفة البيانات الشرحية الأساسية للمنظمة (WMO) .

المبدأ 10 النظام WIS 2.0: سيوفّر كتالوجاً يتضمن البيانات الشرحية التي تصف كلاً من البيانات والخدمة (الخدمات) المقدمة للنفاذ إلى تلك البيانات. الفائدة: سيكون باستطاعة المستخدمين أن يجدوا بسهولة في النظام WIS البيانات التي تهمّهم، وأن يحددوا موضع أنسب خدمة شبكية يمكن بها النفاذ إلى تلك البيانات، وأن يقرروا كيفية استخدام تلك الخدمة الشبكية على أفضل وجه لتلبية احتياجاتهم.

يجب ملاحظة أن تحديث كتالوج النظام WIS يتيح فرصة لترشيد محتوى الكتالوج وتحسين تجربة المستخدمين بذلك عند بحثهم عن البيانات. ويتضمن كتالوج النظام WIS حالياً حوالي 150 000 سجل، يصف معظمها نشرات النظام العالمي للاتصالات (GTS). وتسفر عمليات البحث عادةً عن الكثير من المقابِلات الإيجابية، يشير كل منها إلى نشرة معينة، ويقدم بذلك طريقة مجزّأة جداً للنفاذ إلى البيانات. وسيقدَّم توجيه استناداً إلى مساعدة المستخدمين على إنجاز مهام مشتركة فيما يتعلق بالنفاذ إلى البيانات أو استخدامها تبيِّن لمقدمي البيانات كيفية تنظيم البيانات لنشرها عن طريق خدمات الشبكة، وكيفية وصف البيانات بالتالي في كتالوج نظام معلومات المنظمة (WIS).

ويمكِّن النظام WIS 2.0 من اكتشاف البيانات والخدمات الشبكية عن طريق محركات بحث تجارية، الأمر الذي يحسّن إمكانية اكتشاف بيانات الطقس والماء والمناخ الموثوقة.

المبدأ 11 النظام WIS 2.0: يشجّع مقدمي البيانات على نشر بيانات شرحية تصف بياناتهم وخدماتهم الشبكية بطريقة يمكن فهرستها بواسطة محركات البحث التجارية. الفائدة: ستساعد الفهرسة بواسطة محركات البحث التجارية المستخدمين على اكتشاف البيانات وما يرتبط بها من خدمات باستخدام محرّك البحث المفضل لديهم بدلاً من الاضطرار إلى العثور على بوابة النظام WIS واستخدامها.

يجب ملاحظة أنه ستُبذل جهود لتنسيق البيانات الشرحية اللازمة لكتالوج نظام معلومات المنظمة المنقح وللفهرسة بواسطة محركات البحث التجارية تجنباً لتكرار مقدمي البيانات جهودهم بلا داعٍ.

5.	عمليات النظام WIS 2.0 وحوكمته

يظل النظام WIS 2.0، تماشياً مع الممارسة الحالية، ’منظومة نُظم‘ نضم مساهمات من مراكز النظام WIS المشارِكة، التي يقدم كل منها البيانات والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات أعضاء المنظمة (WMO) وبرامجها.

وتحتاج المنظمات الراغبة في المشاركة في النظام WIS إلى موافقة من الممثل الدائم لدى المنظمة (WMO) للبلد أو الإقليم الذي تعمل منه.  فالموافقة من الممثل الدائم تضمن كوْن البيانات والخدمات المنشورة من خلال النظام WIS موثوقة.

وستواصل مراكز النظام العالمي للمعلومات (GISCs) القيام بما يلي:

1.	دعم مراكز النظام WIS في منطقتها أو إطار مسؤوليتها لكفالة ‘1’ التقديم القوي الموثوق لخدمات تلبي احتياجات برامج المنظمة (WMO) بفعالية، و ‘2’ قدرة مراكز النظام WIS على استغلال الخدمات التي يقدمها آخرون.

2.	تنفيذ إجراءات لتسجيل البيانات والخدمات في إطار النظام WIS.

3.	القيام جماعياً مع المراكز العالمية الأخرى لنظام المعلومات (GISCs) بإدارة تشغيل النظام WIS ككل.

4.	تقديم خدمات النظام WIS الأساسية: كتالوج نظام معلومات المنظمة (WIS)، وبوابة اكتشاف يمكن أن يبحث فيها المستخدمون عن البيانات والخدمات، وذاكرة مؤقتة مدتها 24 ساعة، ومراقبة تشغيل النظام WIS ومكوناته.

وتبقى المراكز الوطنية ومراكز تجميع أو إنتاج البيانات (DCPCs) المراكز الرئيسية ضمن النظام WIS 2.0 بما أنها المراكز التي تقوم بجمع البيانات وإنتاج المحتوى وتقديم الخدمات. ويجوز للمنظمات، بعد الحصول على موافقة الممثل الدائم، أن تسجّل بياناتها وخدماتها ضمن النظام WIS عن طريق مركزها العالمي لنظام المعلومات المنتسب. ويتطلب التسجيل من المنظمات تزويد المركز العالمي لنظام المعلومات بسجل (أو سجلات) بيانات شرحية تصف ما تقدمه من بيانات وخدمات. وتعتمد المراكز العالمية لنظام المعلومات ما هو مقدّم وتضيف السجلات إلى كتالوج نظام معلومات المنظمة (WIS). وبوجود السجل (السجلات) في كتالوج نظام معلومات المنظمة (WIS)، تصبح تلك البيانات والخدمات ظاهرة لمستخدمي النظام WIS الذين يبحثون عن موارد في بوابة كل مركز عالمي لنظام المعلومات.

يجب ملاحظة أن التسجيل كمركز تابع للنظام WIS ينبغي اعتباره التزاماً طويل الأجل.

وستخضع مراكز النظام WIS لمراجعة أولية ودورية لإظهار الامتثال للائحة الفنية، بما في ذلك دليل نظام معلومات المنظمة (WIS) (مطبوع المنظمة رقم 1060) - بما في ذلك الجزء جيم الجديد في النظام WIS: إدارة المعلومات - أحكام إدارة الجودة (مطبوع المنظمة رقم 49) المجلد الأول - الجزء السابع.

وينبغي ألا يقتصر التسجيل كمركز للنظام WIS على المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) وغيرها من الوكالات الحكومية. فهذا سيتيح لأعضاء المنظمة (WMO) الوصول إلى البيانات البيئية من مصادر إضافية. ووفقاً للمبادئ المنبثقة من المنظمة (WMO) بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص (PPE)، ينبغي أن يحقق النظام WIS 2.0 التكافؤ للقطاعين العام والخاص على السواء في العمل. وستلزم للنظام WIS 2.0 مرونة كافية لاستيعاب مختلف نماذج الأعمال ونُهج ترخيص البيانات. وفي جميع الحالات، تحتاج مراكز النظام WIS إلى موافقة من الممثل الدائم لتعمل.

وسيواصل النظام WIS 2.0 تعزيز تقاسم البيانات المجاني والمفتوح، وتشجيع إصدار البيانات والمعلومات وفقاً للقرارات 40 (Cg-XII) و (Cg-XIII) 25 و (Cg-17) 60، أو غيرها من تراخيص البيانات المفتوحة حسب الاقتضاء. غير أن البيانات ليست مفتوحة جميعها: فالنظام 2.0 سيتيح أيضاً النفاذ إلى البيانات الصادرة بموجب تراخيص تجارية أو تقييدية.

وأخيراً، يجب ملاحظة أن النظام WIS 2.0 لا يسعى إلى فرض تغييرات على الآليات المحلية أو الوطنية لتقاسم البيانات. فللأعضاء حرية استخدام هذه الآليات على الصعيد الوطني إذا أرادوا، ولكن لا يوجد أي إجبار على قيامهم بذلك.

6.	نهج التنفيذ

يتوقف نجاح النظام WIS 2.0 - ونجاح النظام WIS في الواقع - على التزام الأعضاء بإنشاء وتشغيل مراكز دعما لبرامج المنظمة (WMO) وتسجيلها في النظام WIS إما كمراكز وطنية (NCs) أو مراكز لتجميع أو إنتاج البيانات (DCPCs). واستدامة عمليات المركز وتمويله هما أمر يخص المنظمات المضيفة نفسها. ومن المهم ملاحظة عدم وجود ’برنامج تمويلي كبير‘ لتطوير جميع الخدمات اللازمة لتحقيق غايات المنظمة (WMO) وأهدافها. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تنفّذ المراكز المسجّلة المشاركة في النظام WIS حلولاً وقدرات ممتثلة للنظام WIS 2.0 (مثلاً الخدمات الشبكية، وإدماج محركات البحث) على نحو يتماشى مع توافر التمويل وتجديدات النظم القائمة خلال دورة عمرها.

ومسألة الكيفية التي تتاح بها الموارد للمستخدمين هي مسألة تخضع لما يختاره المركز الذي يقدم تلك الموارد وذلك استناداً إلى فهمه لاحتياجات المستخدمين وقدرتهم/ طاقتهم المتعلقة ببناء الخدمات الشبكية هذه ونشرها وتشغيلها.

وستلقى المراكز المسجلة في النظام WIS دعماً من المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) لتقديم الخدمات الشبكية اللازمة لتلبية احتياجات برامج المنظمة (WMO). وقد يتراوح الدعم من التدريب وتطوير القدرات إلى تقديم حلول مستضافة.

وينبغي أن يصبح تطوير قدرة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) على بناء خدمات شبكية وتشغيلها محور تركيز المنظمة (WMO) فيما يتعلق بتطوير القدرات.

وبمرور الوقت، من المتوقع أن يتطور النظام WIS 2.0 إلى نظام إيكولوجي غني من الخدمات الشبكية يتيح النفاذ إلى بيانات موثوقة تلبي احتياجات جميع برامج المنظمة (WMO).

ويجب ملاحظة أنه توجد بالفعل داخل الإطار الحالي للنظام WIS أمثلة تُستخدم فيها الخدمات الشبكية لإتاحة النفاذ إلى البيانات والمعلومات. كذلك، يعمل بالفعل الكثير من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) والمنظمات الدولية المتعاونة على تقديم الخدمات التشغيلية المستضافة في إطار البيئات السحابية. فقد أصبحت التكنولوجيا الشبكية والسحابية ناضجة بدرجة معقولة بالفعل، ولكنها ليست مفهومة فهماً موحداً من قِبَل الأعضاء.

ويقوم كل مركز من المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) (وعددها 15 حالياً) بصيانة وتشغيل بنى تحتية لتقديم خدمات النظام WIS الأساسية. ولا يزال كتالوج النظام WIS الموزّع/ المكرّر حالياً ووظائف بوابة بياناته مناسبين إلى حد كبير للغرض في إطار النظام WIS 2.0. ولكن محتوى كتالوج النظام WIS سيتغير ليستوعب وصف الخدمات الشبكية إضافة إلى البيانات وخدمات المعلومات القائمة. ومن المرجح أن يؤثر هذا التغيير على تطبيقات بوابة المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs).

يجب ملاحظة أن الخدمات الأساسية التشغيلية للنظام WIS تمثل تكلفة كبيرة بالنسبة لكل مركز عالمي من مراكز نظام المعلومات. ونحن نشجّع مشغّلي المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) على تقييم الكيفية التي يمكن أن يقدموا بها بقوة كجماعة من تلك المراكز الخدمات الأساسية بكفاءة أكبر. وباتباع النموذج المستخدم فيما يتعلق بلوحة المتابعة المشتركة للنظام WIS والذي يقوم فيه اثنان فقط من المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) بتشغيل لوحة المتابعة، قد يوافق اثنان أو أكثر من تلك المراكز على تقديم عناصر خدمات أساسية نيابة عن جماعة تلك المراكز بأكملها. ويجب أن تحتفظ جميع المراكز العالمية لنظام المعلومات بوظائف التنسيق وبناء القدرات في إطار مجال مسؤوليتها. وأي توحيد للوظائف من هذا القبيل سيتطلب دعماً بالإجماع من الممثلين الدائمين ومشغّلي المراكز العالمية لنظام المعلومات. ولا يؤثر توحيد الخدمات الأساسية للنظام WIS فيما بين المراكز العالمية لنظام المعلومات تأثيراً جوهرياً على تنظيم النظام WIS 2.0.

ونحن نحث المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) على الاتصال في إطار مجال مسؤوليتها بالمنظمات التي تقدم خدمات أرصاد جوية أو هيدرولوجية أو بحرية تشغيلية وتشجيعها على التماس الموافقة على أن تصبح مركزاً لنظام معلومات المنظمة. وستساعد المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) جميع مقدمي الخدمات أولئك - من القطاعين العام والخاص - على تسجيل بياناتهم وخدماتهم ضمْن نظام معلومات المنظمة (WIS).

ومن الجوهري ألا يؤدي تنفيذ النظام WIS 2.0 إلى حدوث اضطراب سلبي في الأنشطة التشغيلية. وحيثما كان يجب إنهاء القدرة القائمة تدريجياً أو الاستعاضة عنها، ستستمر القدرة القديمة والقدرة الجديدة بالتوازي لفترة ما يتمكّن فيها الأعضاء من القيام بعملية التحول في وقت مناسب للطرفين. وسيجري الإبلاغ مقدماً عن فترات التحول لإتاحة وقت للأعضاء للتخطيط الخاص بهم. وعلاوة على ذلك، ستُنشر الخدمات في البداية بطريقة ’ما قبل التشغيل‘ لتمكين الأعضاء من تحديد المسائل وللتأكد من أن الوظائف تلبي احتياجاتهم.

7.	برنامج تنظيم النظام WIS 2.0

سيُنشأ برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 لتنسيق تنفيذ النظام WIS 2.0. وسيعتمد البرنامج نهجاً معترفاً به من القطاع إزاء إدارة المشاريع والبرامج والحوافظ (PsM) وسينشئ الهياكل وأوجه المـُسَاءَلة اللازمة لضمان حوكمة وإنجاز تنفيذ النظام WIS 2.0 بفعالية.

واستناداً إلى الخبرة المستفادة من التنفيذ الأصلي للنظام WIS، يُوصى بإنشاء مكتب برنامج يعمل به موظفون على أساس دوام كامل داخل الأمانة لتنسيق تنفيذ النظام WIS 2.0 ودعم أنشطة تنفيذه.

وسيقوم مكتب البرنامج بما يلي:

•	ضمان أن يكون النظام WIS 2.0 متوائماً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية الطويلة الأجل المحددة في الخطة الاستراتيجية للمنظمة (WMO)؛

•	تولّي المسؤولية عن وضع ومراقبة إطار فوائد لتنفيذ النظام WIS 2.0؛

•	ضمان فهم الأعضاء للاحتياجات إلى الموارد لدعم التنفيذ ومراعاة تلك الاحتياجات في عملية وضع ميزانية المنظمة (WMO) والتخطيط في المنظمة؛

•	تنسيق تنفيذ النظام WIS 2.0 مع مختلف برامج المنظمة (WMO)، وأمانة المنظمة (WMO)، والاتحادات الإقليمية، وغيرها من أصحاب المصلحة؛

•	التنسيق مع مراكز نظام معلومات المنظمة (WIS) التي تسعى إلى تسجيل بيانات وخدمات في إطار النظام WIS 2.0 .

وينبغي إنشاء فرقة لجان فنية لمواصلة عمل فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بنظام معلومات المنظمة
(ITT-WIS)  لتساعد اللجان الفنية ومكتب البرنامج في إدارة تنفيذ النظام WIS 2.0. وينبغي أن تسدي فرقة العمل المقترحة المشورة بشأن مصالح الاتحادات الإقليمية واللجان الفنية، وتحدد الدعم الذي يحتاج إليه الأعضاء من أجل تطوير القدرات والتنفيذ، وتوفر إشرافا على تنفيذ النظام WIS 2.0 لكفالة تحقيق الفوائد على النحو المخطط، وتجمع مدخلات من المنظمات الرئيسية غير المنتسبة إلى المنظمة (WMO).

ويعزز برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 ويدعم دور الاتحادات الإقليمية في وضع خطط إقليمية لدعم تنفيذ النظام WIS 2.0.

ويدعم البرنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 ككل، ولكنه يركز على هذه النتائج المحددة:

1.	فهم الأعضاء لقيمة النظام WIS وتسجيلهم مجموعات بياناتهم وموارد معلوماتهم وخدماتهم الشبكية في النظام WIS.

2.	اعتماد اللائحة الفنية المحدّثة للنظام WIS من أجل استخدامها التشغيلي.

3.	امتلاك الأعضاء القدرات الفنية اللازمة لنشر بيانات موثوقة عن الطقس والماء والمناخ باستخدام الخدمات الشبكية، والاستعانة بالتكنولوجيا السحابية، والاندماج مع محركات البحث التجارية حسب الاقتضاء والضرورة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

4.	تقديم الصناعة حلولاً لدعم تعاون الأعضاء الفعّال مع النظام WIS.

5.	إصدار تكليف بإعداد كتالوج محدّث للنظام WIS يدعم قدرة المستخدمين على البحث عن كل من المعلومات والخدمات الشبكية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى تلك البيانات.

6.	إصدار المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) تكليفاً باستحداث بوابات اكتشاف محدّثة توفر لمستخدمي بوابات النظام WIS تجربة أفضل عند البحث عن بيانات موثوقة عن الطقس والماء والمناخ واستخدامها.

7.	استخدام التبادل الدولي للبيانات الآنية بين المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) بروتوكولات تراسل مفتوحة المعايير ونمط النشر - الاشتراك؛ ووقف استخدام جداول التوجيه الخاصة بالنظام العالمي للاتصالات (GTS).

وترد خطة نشاط رفيع المستوى وإطار زمني لتنفيذ النظام WIS 2.0 في المرفق الثاني: خطة نشاط برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 وإطاره الزمني. وبوجه عام، من المتوقع إنجاز معظم أنشطة تنفيذ النظام WIS 2.0 بحلول عام 2026.

8.	المخاطر

إن تنفيذ النظام WIS 2.0، مثله مثل أي برنامج نشاط معقّد، عُرضة للخطر. وستُدار المخاطر استباقياً في إطار مكتب برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 حسب الممارسة الجيدة لهذا القطاع.

ولا يزال من الضروري إجراء تقييم كامل للمخاطر. وترد في المرفق الرابع: المخاطر ونُهج التخفيف المقترحة قائمة بالمخاطر (وإجراءات التخفيف المقترحة) التي حُددت حتى الآن.

9.	الخطوات التالية

ستجمع لجنة النُظم الأساسية (CBS) تعقيبات من الأعضاء بشأن خطة التنفيذ الأولية هذه للنظام WIS 2.0، على النحو المعرب عنه في المقرر (EC-70) 18. وستتاح نسخة محدّثة من هذه الخطة لينظر فيها المؤتمر الثامن عشر (Cg-18).

وقبل الموافقة النهائية على النظام WIS 2.0، ستتعاون اللجنة الفنية الرئيسية التي يحددها المؤتمر مع مشغلي المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) لزيادة تطوير المتطلبات الفنية للنظام WIS 2.0 وهيكله ليستطيع الأعضاء تقييم التكاليف الإرشادية للتنفيذ والتشغيل.

وسيُطلب من المؤتمر الثامن عشر (Cg-18) أن يأذن للمجلس التنفيذي بالموافقة على تنفيذ النظام WIS 2.0 بعد أن تكون هذه المعلومات الإضافية قد قُدمت إلى الأعضاء.

ــــــــــــــــــــــــــــ

## المرفق الأول

الهيكل الوظيفي لنظام معلومات المنظمة

يستعرض الجدول الوارد أدناه النسخة 1.0 من الهيكل الوظيفي لنظام معلومات المنظمة (العمود الأيسر) ويقدم معلومات عن أهمية الوظيفة بالنسبة للنسخة الثانية من النظام (WIS 2.0) (العمود الأيمن).

وتعني كلمة "نعم" أن الوظيفة ما زالت تنطبق على النظام WIS 2.0 وترد باللون الأحمر الوظائف التي توقفت في النظام WIS 2.0. وترد باللون الأزرق الوظائف التي تغيّرت أو وُسّع نطاقها. وترد باللون الأخضر الوظائف الجديدة.

| الوظيفة | WIS 2.0 |
| --- | --- |
| ألف 1 جمْع الرصدات، وإنتاج نواتج، وتطبيق البيانات الشرحية، وأرشفة المعلومات | نعم |
| ألف 11 جمْع وإنتاج وأرشفة المعلومات الوطنية، وتخليق بيانات شرحية | نعم |
| ألف 111 جمع رصدات وطنية | نعم |
| ألف 112 فحص المحتوى الخاص بالأرصاد الجوية في النواتج والرصدات | ليس ضمْن نطاق النظام WIS1.0 ولم يتغير الوضع. |
| ألف 113 الأرشفة | ينبغي للمراكز الوطنية (NCs) أن تتيح الوصول إلى البيانات والمحفوظات التاريخية إذا كانت هناك حاجة وطنية للقيام بذلك. ( هذه الوظيفة كانت خارج نطاق النظام WIS1.0) |
| ألف 114 إنتاج نواتج وطنية | ليس ضمْن نطاق النظام WIS1.0 ولم يتغير الوضع. |
| ألف 115 إنتاج بيانات شرحية | نعم، ووُسّع نطاقه ليشمل البيانات الشرحية للخدمات. |
| ألف 116 فك المعلومات | تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل. وهي لا تنطبق على النظام WIS 2.0.. |
| ألف 117 التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة بالاتصالات | تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل. وهي لا تنطبق على النظام WIS 2.0.. |
| ألف 12 جمع وإنتاج وأرشفة المعلومات المتعلقة بالبرنامج الإقليمي، والمعلومات المتخصصة، وإنتاج بيانات شرحية | نعم |
| ألف 121 جمْع رصدات إقليمية متخصصة ومتعلقة بالبرامج | نعم |
| ألف 122 فحص المحتوى الخاص بالأرصاد الجوية في الرصدات | ليس ضمْن نطاق النظام WIS1.0ولم يتغير الوضع. |
| ألف 123 الأرشفة | ينبغي لمراكز تجميع وإنتاج البيانات (DCPCs) أن تتيح النفاذ إلى البيانات والمحفوظات التاريخية إذا كانت هناك حاجة وطنية للقيام بذلك. ( هذه الوظيفة كانت خارج نطاق النظام WIS1.0) |
| ألف 124 إنتاج نواتج إقليمية متخصصة ومتعلقة بالبرامج | ليس ضمْن نطاق النظام WIS1.0ولم يتغير الوضع. |
| ألف 125 إنتاج بيانات شرحية | نعم، ووُسّع نطاقه ليشمل البيانات الشرحية للخدمات الشبكية. |
| ألف 126 فك المعلومات | تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل. وهي لا تنطبق على النظام WIS 2.0.. |
| ألف 127 التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة بالاتصالات | تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل. وهي لا تنطبق على النظام WIS 2.0.. |
| ألف 13 جمْع المعلومات العالمية وحفظها في ذاكرة مؤقتة | نعم. ويُقترح ألا تقتصر الذاكرة المؤقتة على المعلومات "العالمية" |
| ألف 131 فك المعلومات | تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل. وهي لا تنطبق على النظام WIS 2.0.. |
| ألف 132 ربط المعلومات بالبيانات الشرحية لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واستعادتها (DAR) | نعم - ولا تقتصر على الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واستعادتها (DAR). (وهي وظيفة لازمة لتنفيذ الاشتراك) - ولا تقتصر على المعلومات "العالمية" |
| ألف 133 التحقق من صحة سمات المعلومات الخاصة بالاتصالات | تتعلق هذه الوظيفة بنظام تحويل الرسائل. وهي لا تنطبق على النظام WIS 2.0.. |
| ألف 134 المحافظة على الذاكرة المؤقتة للمعلومات العالمية، وإتاحتها لمدة 24 ساعة | نعم |
| ألف 2 إسناد دور المستخدِم | نعم |
| ألف 3 الاحتفاظ بكتالوج للخدمات والمعلومات وعرضه | نعم |
| ألف 31 البحث في كتالوج البيانات الشرحية للكشف عن البيانات والنفاذ إليها واستعادتها | نعم. ومن المقترح وقف استخدام مصطلح "الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واستعادتها" نظراً لأن الكتالوج هو كتالوج خدمات |
| ألف 32 الاحتفاظ بكتالوج موحد للبيانات الشرحية (DAR) وعرضه | نعم |
| ألف 33 الاحتفاظ بكتالوج للبيانات الشرحية للنشر وفقاً للاشتراكات المرخص لها | نعم، ولكن يُقترح وقف تزامن الاشتراكات بين المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) نظراً لأن هذه الوظيفة لم تثبت فائدتها في النظامWIS 1.0. |
| ألف 4 الإذن للمستخدمين بالنفاذ إلى المعلومات | نعم |
| ألف 5 تقديم المعلومات إلى المستخدمين (الداخليين والخارجيين) | نعم |
| ألف 51 تحديد الجدول الزمني للأنشطة ومراقبتها | نعم |
| ألف 511 استنباط الجدول الزمني للأنشطة الموجهة بالوقت (متزامنة) وقائمة الأنشطة الموجهة بالحدث (اللامتزامنة) | نعم. فتقديم المعلومات يصبح موجهاً بالحدث، لا موجهاً بالوقت. وينبغي تقديم المعلومات في أقرب وقت بعد توافرها. |
| ألف 512 مُنذر بالأحداث | نعم |
| ألف 513 تسوية أي نزاعات تتعلق بالجدول الزمني للأنشطة، على نحو يعكس الأولويات النسبية للخدمات | نعم |
| ألف 52 ترزيم المعلومات لتقديمها | نعم. فنطاق هذه الوظيفة معدّل في النظام WIS 2.0 ليشمل ’ترزيم‘ النفاذ إلى البيانات عن طريق خدمات تحدد مثلاً ما هي البيانات التي ينبغي تخصيصها لقناة نشر في الوقت الحقيقي والتي ينبغي تقديمها عن طريق نقطة نهائية لخدمة شبكية |
| ألف 53 تقديم المعلومات | نعم |
| ألف 54 تقديم إخطار | تلزم هذه الوظيفة لتنفيذ نمط النشر - الاشتراك، لأن المشترك يلزم إخطاره بتوافق البيانات. |
| ألف 55 إتاحة النفاذ إلى الخدمات | يجب أن يتيح النظام WIS 2.0 النفاذ إلى الخدمات، عن طريق وصلات بينية لبرمجة التطبيقات (APIs) غير الشبكة. وتنزيل البيانات والاشتراكات في بث البيانات هما كلاهما مثالان للخدمات. وإضافة إلى ذلك، نحن نشجع مراكز نظام معلومات المنظمة (WIS) على تنفيذ خدمات تقليص البيانات (مثلاً في شكل رسم بياني). |
| ألف 6 إدارة أداء النظام | نعم |
| ألف 61 المراقبة غير الآنية للأداء | نعم |
| ألف 611 تحليل اتجاهات الحركة | نعم |
| ألف 612 تحليل الأداء على ضوء المتطلبات والاتفاقات المتعلقة بمستوى الخدمة | نعم |
| ألف 62 المراقبة الآنية للأداء | نعم |
| ألف 621 المراقبة الآنية لشبكة الاتصالات | نعم |
| ألف 622 المراقبة الآنية لمحتوى التطبيقات | نعم |
| ألف 7 إدارة المعلومات | هذه الوظيفة كانت سابقاً خارج النطاق. وهي الآن ضمن نطاق النظام WIS 2.0. ويجري إعداد أحكام جديدة لإدراجها في دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060) - الجزء جيم من نظام معلومات المنظمة: إدارة المعلومات |
| ألف 8 التشغيل المتبادل مع نظم المعلومات الأخرى | لا تشمل هذه الوظيفة التشغيل المتبادل مع نظم المعلومات الأخرى فحسب، بل تشمل أيضا التشغيل المتبادل مع الشبكة العالمية، ومن ذلك مثلاً ضمان إمكانية اكتشاف معلومات النظام WIS عن طريق محركات البحث التجارية. |

ــــــــــــــــــــــــــــــ

## المرفق الثاني

خطة أنشطة برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 وإطارها الزمني

ترد أدناه خطة وإطار زمني للأنشطة الرفيعة المستوى لتنفيذ النظام WIS 2.0. وستوضع خطة مفصلة بعد الموافقة على تنفيذ النظام WIS 2.0. وسيعمل مكتب برنامج النظام WIS 2.0 بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية لضمان ملاءمة خطة التنفيذ المفصلة للاحتياجات المحلية والإقليمية.

ويجب ملاحظة ما يلي:

1.	لا تشمل الأنشطة الواردة أدناه أنشطة الأعضاء الرامية إلى استحداث وتشغيل خدمات ممتثلة للنظام WIS 2.0 لأن هذا أمر خارج عن نطاق برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0.

2.	ترد مسؤوليات كل نشاط بين قوسين معقوفين "[ ]". ويشير الاختصار PO إلى مكتب برنامج النظام WIS 2.0، ويشير الاختصار RA إلى اتحاد إقليمي، ويشير الاختصار CBS إلى لجنة النظم الأساسية.

3.	تُستخدم ’CBS‘ و ’TT-eWIS‘ لوصف الدورين المطلوبين من لجنة فنية رئيسية (TC) وفرقة العمل المعيّنة منها. ويُعترف بأن هذين الإسمين من المرجح أن يتغيرا بعد انعقاد المؤتمر.

وتشير العلامة النجمية * إلى الأنشطة التي يجب إنجازها كي يوافق المجلس التنفيذي على تنفيذ النظام WIS 2.0.

خطة الأنشطة

1.	[CBS (TT-eWIS)]* استعراض المواصفات الفنية للنظام WIS بصيغتها المحددة في دليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060) واقتراح تحديثات لها.

2.	[CBS (TT-eWIS), GISC operators]* مواصلة تطوير المتطلبات الفنية للنظام WIS 2.0 وهيكله بحيث يستطيع الأعضاء تقييم التكاليف الإرشادية للتنفيذ والتشغيل. وسيُطلب من مشغلّي المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) تقديم تعقيبات على مستوى التفصيل اللازم لإتاحة تقدير التكاليف.

3.	[Secretariat] إنشاء مكتب برنامج النظام WIS 2.0.

4.	[PO, RA] سيعمل مكتب برنامج النظام WIS 2.0 مع الاتحادات الإقليمية على: ‘1’ تحديد كيفية التعاون والتواصل مع الأعضاء على أفضل وجه، ‘2’ إذكاء الوعي بشأن النظام WIS 2.0، ‘3’ جمع ونشر تعقيبات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ النظام WIS 2.0، ‘4’ فهم التحديات التشغيلية والفنية والسياسية والمالية والثقافية والمخاطر المتصوَّرة بشأن الانتقال إلى النظام WIS 2.0 والتخفيف منها حيثما أمكن، ‘5’ تحديد المتطلبات الخاصة بكل إقليم.

5.	[PO] سيقدم مكتب برنامج النظام WIS 2.0 للأعضاء بلاغات منتظمة وروتينية تقدم معلومات بشأن النظام WIS 2.0 وتنفيذه، وآخر المعلومات عن التقدم المحرز فيه، والأنشطة والمهام المعلّقة التي ينبغي أن ينجزها الأعضاء.

6.	[PO, Secretarial] سيتعاون مكتب برنامج النظام WIS 2.0 بنشاط مع المبادرات الرئيسية للمنظمة (WMO) لكفالة تلبية النظام WIS 2.0 لاحتياجاتها ولإبلاغها بالمبادرات الرئيسية للنظام WIS 2.0 التي تشمل: نظام معالجة البيانات والتنبؤ (GDPFS) بشكل مستمر، والنظام العالمي للإنذار بالأخطار المتعددة التابع للمنظمة (GMAS)، ونظام معلومات الخدمات المناخية (CSIS)، ونظام معلومات وبيانات المحيطات (ODIS)، والمرحلة الثانية من نظام الرصد الهيدرولوجي التابع للمنظمة (WHOS).

7.	[CBS, Members, Industry] تحديد أنسب حلول فنية ومعايير قطاعية " لتوفير فرص لجميع المستخدمين للنفاذ إلى بيانات يعوَّل عليها نظراً لوجود تكنولوجيات وهياكل وأساليب اتصال جديدة تشمل الحلول السحابية، والخدمات الشبكية، ووصلات بينية لبرمجة التطبيقات، وبروتوكولات حديثة للتراسل".

8.	[PO, RA, Members] سيعمل مكتب برنامج النظام WIS 2.0 مع الاتحادات الإقليمية على ‘1’ تحديد فرص ’المشاريع الإيضاحية‘ التي ستستنير بها مفاهيم النظام WIS 2.0 وحلوله ونهج تنفيذه والتي ستطورّها وتتحقق من صحتها و/أو تصقلها، و‘2’ تنسيق تقاسم المعلومات عن المشاريع الإيضاحية للنظام WIS 2.0 ونتائجها. وتبيَّن في المرفق الثالث: المشاريع الإيضاحية شريحة أولية من المشاريع الإيضاحية التي تساهم فيها كافة الأقاليم.

9.	[PO, CBS, RA, Regional Training Centres, GISCs] سيضع مكتب برنامج النظام WIS 2.0، بالتعاون مع لجنة النظم الأساسية (CBS) والاتحادات الإقليمية ومراكز التدريب الإقليمية، خططاً لتقييمات المهارات والتدريب لدعم اعتماد الأعضاء للنظام WIS 2.0.

10.	[Regional Training Centres, Secretariat, Industry] ستنسق الأمانة ومراكز التدريب الإقليمية تقديم التدريب الملائم للخطط الإقليمية لتنفيذ النظام WIS 2.0. وحيثما كان التدريب يتعلق بالممارسات الموصى بها لهذا القطاع أو بمعايير مفتوحة، سيجري تقييم استخدام التدريب المقدم من أطراف ثالثة. واتباعاً للنموذج المعتمد للتنفيذ الأصلي للنظام WIS سيُطلب تمويل من الأمانة لتنفيذ أنشطة التدريب.

11.	[CBS] استعراض وتعديل اللائحة الفنية (مطبوع المنظمة رقم 49)، المجلد 1 - وتحديداً المرفقين الثالث والسابع لدليل النظام العالمي للاتصالات (GTS) (مطبوع المنظمة رقم 386) ودليل نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060).

12.	[CBS] نشر مبادئ توجيهية تفسّر كيفية تنفيذ المفاهيم الفنية الأساسية للنظام WIS 2.0.

13.	[GISCs, Members] إدخال تعديلات على كتالوج نظام معلومات المنظمة وبوابة الاكتشاف الخاصة به وفقاً للائحة الفنية الجديدة بشأن البيانات الشرحية. وستدعم المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) المركز المنتسبة إليها في نقل بياناتها وخدماتها إلى الكتالوج الجديد للنظام WIS 2.0، مع ترشيدها حسب الاقتضاء.

14.	[PO, RA, GISCs, Members] سيعمل مكتب برنامج النظام WIS 2.0، بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية، مع المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) والأعضاء على تحديد الوقت الذي تكون فيه البيانات والخدمات الشبكية جاهزة للتسجيل في النظام WIS. وسيضع مكتب برنامج النظام WIS 2.0 خريطة طريق لتوافر هذه الخدمات ويُبلغ الأعضاء بانتظام بالتقدم المحرز بخصوص عمليات النشر الناجحة. وستُسدي المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) المشورة للأعضاء بشأن كيفية تنظيم بياناتها وخدماتها الشبكية لتوفير تجربة بحث مُثلى لمستخدمي بوابة المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs).

15.	[CBS, Industry] تبسيطاً للانتقال إلى النظام WIS 2.0 مع الحد من تأثير التغيير على الأعضاء، ستعمل لجنة النظم الأساسية (CBS) مع رابطة صناعة معدات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية (HMEI) لإشراك القطاع في تقديم حلول وخدمات متوافقة مع النظام WIS 2.0. على سبيل المثال مع بائعي نُظم تحويل الرسائل (MSS) لتنفيذ البروتوكولات الجديدة لتبادل البيانات في إطار منتجاتهم.

16.	[PO, RA, CBS, GISCs] تضع الاتحادات الإقليمية خططاً للانتقال إلى البروتوكولات الجديدة للتراسل في الوقت الحقيقي. وتتولى المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) عملية الارتحال الفني، مع إزالة بنود تشكيلة جداول التوجيه عندما ترتحل مراكز النظام WIS بنجاح إلى بروتوكولات التراسل الجديدة. ومن المرجح أن تكون النطاقات الزمنية للارتحال في فرادى مراكز النظام WIS مرتبطة بتحديثات دورة عمر النُظم و/أو توافر التمويل. ومع مضي الارتحال قُدماً، سيتقلص حجم جداول التوجيه تدريجياً إلى أن تُزال القيودات منها نهائياً. وسيتتبع مكتب برنامج النظام WIS 2.0 عملية الارتحال العامة.

17.	[PO, CBS, GISCs] ستحدد لجنة النظم الأساسية (CBS)، بالتعاون مع المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs)، الممارسات الجيدة المتعلقة بما يلي: ‘1’ تنفيذ وتشغيل خدمات الشبكة وتكنولوجيا توزيع البيانات الآنية والتكنولوجيا السحابية، و ‘2’ الاندماج مع محركات البحث التجارية. وسيشرف مكتب برنامج النظام WIS 2.0 على تنفيذ هذه التوصيات ويتيحها لجميع الأعضاء.

18.	[PO, Secretariat, RA] سيسعى مكتب برنامج النظام WIS 2.0، بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والأمانة، إلى الوصول إلى مصادر تمويلية لدعم تنفيذ النظام WIS 2.0 في أقل البلدان نمواً (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDSs). ومن بين مصادر التمويل المحتملة الصندوق الأخضر للمناخ وتحالف تطوير الأرصاد الجوية والهيدرولوجية.

الإطار الزمني ومعالم التنفيذ الأساسية

| النشاط | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | … | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | إقرار المؤتمر الثامن عشر (Cg-18) لنهج النظام WIS 2.0 | موافقة الدورة الثانية والسبعين للمجلس التنفيذي (EC-72) على تنفيذ النظامWIS 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | تعديل الهيكل الفني للنظام WIS 2.0 . وتقديم المواصفات الفنية إلى الأعضاء |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | إنشاء مكتب برنامج النظامWIS 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | توزيع خطة الاتصالات الخاصة بتنفيذ النظام WIS 2.0 على الأعضاء |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | تحديد اللجنة CBS كيفية وموضع إشراك القطاع لدعم تنفيذ النظام WIS 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | المشاريع الإيضاحية (2019-2024 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | وجود خطط تدريب لجميع الأقاليم بشأن النظام WIS 2.0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | إنشاء فرق خبراء تابعة للجنة CBS لها اختصاصات تقديم الدعم للنظام WIS 2.0 |  | الموافقة على اللائحة الفنية للنظام WIS 2.0 (بروتوكولات التراسل، ومواصفات البيانات الشرحية، إلخ) على أساس أنها ذات ’وضع تجريبي‘ |  | الموافقة على اللائحة الفنية للنظام WIS 2.0 (بروتوكولات التراسل، ومواصفات البيانات الشرحية، إلخ) على أساس أنها ذات ’وضع تشغيلي‘ |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | نشر المبادئ التوجيهية لتنفيذ النظام WIS 2.0 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | تقديم المجموعة الفرعية من GISCs فهرساً محدّثاً للنظام WIS لدعم تسجيل ’الخدمات التجريبية‘ |  | تأكيد GISCs إجراءات تسجيل الخدمات في النظام WIS 2.0 | توفير GISCs كتالوج وبوابة النظام WIS 2.0 التشغيليين ’تجميد‘ الكتالوج القديم لاستعادة بيانات النظام WIS 2.0 |  | ارتحال الكتالوج الأصلي لاستعادة بيانات النظام WIS ارتحال مجموعة البيانات والخدمات من النظام WIS الأصلي بعد ترشيدها إلى النظام WIS 2.0 (باستثناء البيانات الآنية البارزة) |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | بدء مراكز النظام WIS في تسجيل الخدمات الشبكية التشغيلية في كتالوج النظام WIS 2.0 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | تنفيذ حلول النظام MSS بروتوكولات التراسل الجديدة المتاحة من القطاع |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | نشر البيانات الآنية مع استخدام بروتوكولات التراسل الجديدة لتبادل البيانات ’التجريبي‘ بين مراكز النظام WIS |  |  | إتمام الأعضاء القائمين بتشغيل المراكز GISCs تنفيذ بروتوكولات التراسل الجديدة - واستعدادهم لدعم الارتحال في مجال مسؤوليتهم استخدام المراسلات فيما بين المراكز GISCs بروتوكولات التراسل الجديدة |  | ارتحال %70 من بنود تشكيلة جداول التوجيه الخاصة بالنظام GTS - وانتقال عملية نشر البيانات الآنية إلى بروتوكولات التراسل الجديدة تقديم المراكز GISCs خدمة (خدمات) لدعم اكتشاف البيانات الآنية من مراكز النظام WIS الموجودة في نطاق مجال مسؤوليتها التي لم ترتحل بعد إلى بروتوكولات التراسل الجديدة |  | إتمام الارتحال إلى استخدام بروتوكولات التراسل الجديدة - وارتحال جميع بنود تشكيلة جداول التوجيه الخاصة بالنظام GTS وعدم استخدام جداول التوجيه |
| 17 |  | بدء نشر الممارسات الموصى بها وتفاصيل عمليات التنفيذ النموذجية المتعلقة بتكنولوجيات النظام WIS 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | تحديد خيارات التمويل لدعم اعتماد النظام WIS 2.0 في LDCs و SIDSs |  |  |  |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــ

## المرفق الثالث

المشاريع الإيضاحية

ستُستخدم المشاريع الإيضاحية لتستنير بها مفاهيم النظام WIS 2.0 وحلوله ونهج تنفيذه وللتحقق من صحتها و/أو ثقلها، وأيضاً لإيضاح بعض الفوائد الرئيسية التي سيحققها النظام WIS 2.0 لدوائر الأرصاد الجوية.

وقد حُدّدت شريحة أولية من المشاريع الإيضاحية، على الأقل واحد لكل إقليم. وستستمر المشاريع الإيضاحية حتى نهاية عام 2024.

يجب ملاحظة أن فرقة العمل التابعة لفرقة تنسيق التنفيذ لنظم وخدمات المعلومات والمعنية بتطوير نظام معلومات المنظمة (TT-eWIS) كانت، وقت كتابة هذه المسودة للتشاور مع الأعضاء، تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المشاريع الإيضاحية. وسترد في النسخة المقدمة كي ينظر فيها المؤتمر الثامن عشر (Cg-18) تفاصيل تلك المشاريع، بما في ذلك ملخص موجز لكل مشروع، وأطره الزمنية، و ’لوحة متابعة‘ تبيِّن التغييرات الفنية في النظام WIS 2.0 التي يدعمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

## المرفق الرابع

المخاطر والنُهُج المقترحة للتخفيف منها

إن إدارة المخاطر عملية مستمرة يجب متابعتها على امتداد ملف برنامج النظام WIS 2.0 وسيتبع مكتب برنامج النظام WIS 2.0 سياسة المنظمة (WMO) لإدارة المخاطر من أجل تحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بتنفيذ النظام WIS 2.0.

وتبيَّن في الجدول الوارد أدناه المخاطر المحددة حتى الآن والنُهج المقترحة للتخفيف منها. وسيُحدَّد مزيد من المخاطر بعد أن يتحقق فهم أفضل لخطة التنفيذ وللأنشطة المكوِّنة لها.

| المخاطرة | التخفيف المقترح |
| --- | --- |
| عدم معرفة تكلفة التنفيذ أو التشغيل أو كون تلك التكلفة مفرطة |  |
| قد تحول تكاليف استخدام الخدمات السحابية التجارية، وإمكانية التنبؤ مستقبلاً بتلك التكاليف، دون مشاركة بعض الأعضاء؛ ومن تلك التكاليف، مثلاً، التكاليف المحسوبة، وتكاليف انبثاق البيانات. | تحرّي ما إذا كان بإمكان المنظمة (WMO) العمل مع بائعي التكنولوجيات السحابية التجارية على وضع تعريفات لاستخدام الخدمات السحابية دعما ً لعمليات تأمين السلامة العامة. |
| الحاجة إلى تكاليف إضافية للتشغيل المتبادل/ للإدماج مع إدارة المعلومات على نطاق المنظومة (SWIM) الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وذلك لبقاء المواصفات الفنية والسياساتية لتلك الإدارة (ICAO SWIM) غير معروفة إلى حد كبير. | التفاعل الوثيق، من خلال لجنة الأرصاد الجوية للطيران (CAeM)، مع فريق خبراء الأرصاد الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (METP). |
| عدم استيفاء التبني بالكامل |  |
| تصوُّر بعض الأعضاء أن تكاليف الارتحال إلى النظام WIS 2.0 لا تعاوضها الفوائد بالكامل. | سيدعم النظام WIS 2.0 طائفة واسعة من المعايير المفتوحة الشائع استخدامها؛ وينبغي أن يكون الأعضاء قادرين على تسجيل الخدمات التي أوجدوها لتلبية احتياجاتهم المحلية، أو إعادة استخدام أنماط التكنولوجيا المألوفة بالنسبة لهم، واستغلال استثماراتهم القائمة بذلك. تطبيق النُهُج المثبتة لمساعدة المشاركين الموجودين. إعادة تأكيد دور المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) المتمثل في توفير بناء القدرات ودعم مراكز النظام WIS في نطاق مجال مسؤوليتها. تفاعل المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) استباقياً مع الأعضاء في نطاق مجال مسؤوليتها للتشجيع على تسجيل البيانات والخدمات الشبكية في النظام WIS. |
| إدخال تكنولوجيا جديدة وغير معروفة يمنع الأعضاء من المشاركة بفعالية في النظام WIS 2.0 | وضع (وتمويل) برنامج تدريبي لمعالجة فجوة المهارات. |
| مقاومة الأعضاء للتغيير، مستشهدين باستثماراتهم السابقة في النظام WIS | اتباع نهج ثوري، حيثما كان يمكن ارتحال المكونات المسجلة في إطار النظام WIS الحالي إلى النظام WIS 2.0 وإلا، يجب التعبير بوضوح عن فوائد التغيير. |
| عدم فهم اللجان الفنية والاتحادات الإقليمية والأعضاء ما هو مطلوب منهم، أو عدم رغبتهم في الالتزام بتقديم موارد، الأمر الذي يفضي إلى وجود ثغرات في تنفيذ النظام WIS 2.0 | سيعطي مكتب برنامج النظام WIS 2.0 أولوية لأنشطة الاتصال والتوعية. |
| الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية أو إلى المعرفة |  |
| حيلولة عدم الربط الكافي بالإنترنت في البلدان النامية دون استغلال الأعضاء بفعالية خدمات التوزيع الآني المقترحة أو غيرها من الخدمات المستضافة سحابيا | تقييم الربط بالإنترنت باستخدام مشاريع تجريبية؛ والعمل مع المصارف الإنمائية/ البنك الدولي وغيرها من المنظمات غير الحكومية لإقامة البنية التحتية الضرورية. |
| عدم إمكانية الوصول عالمياً إلى المنصات السحابية، لأسباب فنية أو سياسية أو قانونية | تقييم إمكانية الوصول إلى المنصات السحابية باستخدام مشاريع تجريبية؛ والعمل مع التكنولوجيات السحابية التجارية لمعالجة المسائل الناشئة. |
| عدم امتلاك الأعضاء ما يلزم من معرفة لتنفيذ الخدمات الشبكية (إلخ) للتسجيل في النظام WIS 2.0 | نحن نشجع الأعضاء على إقامة مشاريع إيضاحية للنظام WIS 2.0 والمشاركة فيها، مع إشراك شركاء من المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص. وينبغي تقاسم ما ينبثق من هذه المشاريع من معارف وتكنولوجيا وخبرة تقاسماً مفتوحاً |
| الأعطال التشغيلية |  |
| حيلولة تبنّي آليات جديدة لتوزيع البيانات الآنية دون تدفق الرصدات الآنية اللازمة لبرنامج المراقبة العالمية للطقس أو تعطيله لذلك التدفق. | تشغيل الآليات القديمة والجديدة لتوزيع البيانات بالتوازي، والإزالة التدريجية للبنود من تشكيلات جداول التوجيه مع ارتحال المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) إلى البروتوكولات الجديدة. وينبغي أن تتولى المراكز العالمية لنظام المعلومات (GISCs) المسؤولية الرئيسية عن هذا البروتوكول في إطار مجال مسؤوليتها. تقديم إرشاد للأعضاء بشأن ‘1’ كيفية تصنيف البيانات ونشرها في قناة وحيدة، و ‘2’ كيفية تنظيم قنوات لتدعم تقديم الرسائل العاجلة ذي الأولوية على أفضل وجه. |
| دعم نُظم المنظمة (WMO) الكثير من الأنشطة البارزة والحرجة من حيث السلامة، من قبيل إعداد الإنذارات وتوزيعها. وقد يؤدي حدوث أعطال في النظم الجديدة إلى عدم وصول معلومات حيوية إلى المكان الصحيح في الوقت الصحيح. | الاضطلاع بعملية تحقق صارمة من الخدمة الجديدة وبدء تشغيلها. |
| إجبار التغيير في طريقة توزيع البيانات الآنية على تغيير لا يستطيع الأعضاء استيعابه. | العمل مع بائعي نظام تحويل الرسائل (MSS) وغيره على استحداث حلول برمجية تبسّط هذا التغيير. |
| تعذّر تعقّب البيانات المتبادلة روتينياً المتأخرة أو المفقودة بفعالية لتوقّف توافر الجدول الزمني لتقديم البيانات المتوقع، كما هو محدد في جداول التوجيه الخاصة بنظام تحويل الرسائل (MSS). | كفالة احتواء البيانات الشرحية في كتالوج النظام WIS على معلومات عن الجدول الزمني للتقديم المتوقع. وينبغي أن يكون نظام تحويل الرسائل (MSS) قادراً على استيعاب هذه المعلومة. |
| عدم إمكانية تجميع البيانات المقدمة من مراكز النظام WIS التي تستخدم منصات سحابية مختلفة أو استخدامها في تحليل وحيد. | وضع وتقديم إرشاد لمراكز النظام WIS باستخدام التكنولوجيات السحابية مع ضمان إمكانية تقاسم المهام الحاسوبية بين منصات سحابية متعددة، وترك ’البيانات الكبيرة‘ في موقعها بذلك. |
| التلاعب بالبيانات والمعلومات المقدمة من مراكز النظام WIS عن طريق خدمات شبكية يمكن النفاذ إليها من خلال الإنترنت - الأمر الذي يؤدي إلى تعطّل العمليات في الأجل القصير وما ينجم عن ذلك من انعدام الثقة في خدمات النظام WIS 2.0 ’الموثوقة‘. | ينبغي أن تعتمد خدمات النظام WIS 2.0 الممارسات الموصى بها المتعلقة بالأمن الحاسوبي لضمان عدم تأثُّر تشغيلها بنشاط خبيث وعدم تغيُّر البيانات التي يكشفونها لتغيير دون ترخيص. |
| عدم فعالية السياسة المتبعة |  |
| في حالة إعادة استخدام النظام WIS تكنولوجيا أو حلولاً من طرف ثالث، قد يُسحب ترخيص استخدام تلك التكنولوجيات أو الحلول. | تشجيع استخدام تراخيص المصادر المفتوحة؛ أو التفاوض على ترخيص يشتمل على بند استخدام دائم. ضمان وجود ’استراتيجية خروج‘ قبل الاعتماد على حل من طرف ثالث. |
| الافتقار إلى الموارد اللازمة لإدارة تنفيذ النظام WIS 2.0 وإنجازه |  |
| عدم توافر موارد كافية لتخطيط وتنسيق المجموعة المعقدة من الأنشطة التي يتألف منها برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 | القيام، في إطار الأمانة، بتمويل مكتب برنامج به مدير برنامج يعمل على أساس دوام كامل وعالي الكفاءة. |
| سيقتضي النجاح في تنفيذ النظام WIS 2.0 مشاركة خبراء من جميع الاتحادات الإقليمية | ينبغي أن تعمل فرقة تنفيذ النظام WIS 2.0 كفرقة افتراضية، بتنسيق من مكتب برنامج النظام WIS 2.0. |

ــــــــــــــــــــــــــــــ

http://wis.wmo.int/WIS2

خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.

رأست لجنة النظم الأساسية التابعة للمنظمة (WMO) الاستعراض الخاص بالمسائل المستجدة المتعلقة بالبيانات (CBSLR-EDI)

WIS Mid-Term Performance report
 http://www.wmo.int/pages/about/documents/Summary_Mid-TermReport_2016-2017.pdf

W3C study of practices and tooling for Web data standardization
 https://www.w3.org/2017/12/odi-study/#introduction

الوصلة البينية لبرمجة التطبيقات (API) هي: مجموعة محددة بوضوح من الطرائق التي يمكن بها أن تتفاعل مكونات البرمجيات

RFC 3986, URI generic syntax
 https://tools.ietf.org/html/rfc3986

لا سيما المعايير المفتوحة من فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت (IETF)، واتحاد الشبكة العالمية (W3C)، والاتحاد الجيوفضائي المفتوح (OGC)

المحدِّد الموحد لموضع الموارد (URL) هو نوع فرعي من المحدد الموحد لهوية الموارد (URI)، انظر RFC 3986 URI generic syntax, §1.1.3. URI, URL, and URN 
https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-1.1.3

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن تحديد هوية الموارد، يرجى الرجوع إلى Architecture of the World Wide Web Volume 1, §2. Identification 
https://www.w3.org/TR/webarch/#identification

كما هو مذكور في دليل النظام العالمي للاتصالات (مطبوع المنظمة رقم 386)، الملحق الثاني - 15، يمكن بالفعل استخدام وصلات الإنترنت في إطار النظام العالمي للاتصالات (GTS)

يرجى الرجوع إلى دليل نظام معلومات المنظمة (WIS) (مطبوع المنظمة رقم 1060) الجزء الثالث - وظائف نظام معلومات المنظمة: القسم  3.5.3 - تبادل المعلومات مع المراكز العالمية الأخرى لنظام المعلومات، والقسم 3.5.7 - الاتصال بشبكة البيانات في المركز العالمي لنظام المعلومات، والقسم 3.5.8 - تنسيق الاتصالات في منطقة المركز العالمي لنظام المعلومات

يرجى الرجوع إلى مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060)، الجزء الرابع - المواصفات الفنية للنظام WIS: القسم 4.4 - المواصفة الفنية - 3

يُستخدم هنا مصطلح ’البيانات‘ استخداماً فضفاضا ليشمل كل شيء بدءاً من النواتج إلى المعلومات إلى البيانات

يدعم تقديم خدمات معالجة البيانات على هذا النحو تطلُّع المنظمة إلى ”ألا يُستبعد أحد الأعضاء“ و ”ألا يُترك بمفرده“، فمن خلال التعاون ينبغي أن يكون بإمكان جميع الأعضاء الوصول إلى القدرة اللازمة للعمل مع الزيادة المتوقعة في أحجام البيانات

بروتوكول نقل الملفات (FTP) وبروتوكول النقل الآمن للملفات (SFTP)؛ وانظر دليل النظام العالمي للاتصالات (GTS) (مطبوع المنظمة رقم 386)، الملحق الثاني - 15

مرجع نظام معلومات المنظمة (مطبوع المنظمة رقم 1060)، التذييل جيم: ملامح البيانات الشرحية الأساسية للمنظمة (WMO)

للاطلاع على مثال للكيفية التي يستخدم بها غوغل لغة الترميز المهيكلة الخاصة بـ Schema.org لتمكين المستخدمين من العثور على مجموعات البيانات، يرجى الاطلاع على المقالة التالية من مجلة " Nature": "Google unveils search engine for open data" https://www.nature.com/articles/d41586-018-06201-x

في حالة المنظمات المتعددة الجنسيات، يجب التماس موافقة الممثل الدائم للبلد أو الإقليم الذي تعمل منه الخدمة

اعتُمدت التعديلات على أحكام إدارة الجودة بموجب القرار 20 (EC-69)

لن يدير برنامج تنفيذ النظام WIS 2.0 أنشطة فرادى مراكز النظام WIS إلا كاستثناء

توفر فرقة العمل المشتركة بين اللجان والمعنية بنظام معلومات المنظمة (ITT-WIS) قناة لمدخلات اللجان الفنية في تشغيل نظام معلومات المنظمة (WIS) وتطويره. انظر http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/ICT-ISS/ITT-WIS/tors

انظر القرار (EC-70) 23

يحث القرار (EC-70) 23 الأعضاء على "توفير الموارد لاستحداث حلول ممكنة وإجراء دراسات جدوى بشأنها"