# WMO信息系统2.0实施方法

文件摘要和目的 本文件要求提供建议，以协助CBS主席代表CBS向第十八次世界气象大会提出有关WMO信息系统2.0实施方法主题的建议。此次CBS协商会符合日期为2018年2月1日的WMO 信函01194/2018/OBS/CBS/TECO-2018附录1中拟议的过程，并按照2018年CBS-TECO对这些问题的讨论结果，采纳了CBS管理组第18次届会（2018年3月29日，日内瓦）对拟议的大会决定/决议/建议草案的审查结果。请参见http://meetings.wmo.int/cbs-teco-2018。

本文中讨论了以下CBS-TECO-2018事项：

事项 5(2)/1：WIS 2.0实施计划

拟议的行动

邀请委员会审查拟议的建议，并在2019年2月28日前以书面形式（cbs-consult-2018@wmo.int）提供反馈意见。

____________

参考文献：

  - WIS 2.0 战略

  - CBS-TECO-2018-Inf-5(1)-WIS2-Implementation-Approach

  - CBS-TECO-2018-Doc-5(2)-WIS2_draft1

  - WMO-No. 1060 WMO信息系统手册

  - WMO-No. 1061 WMO信息系统指南

# 建议草案

## 建议草案2(3)/1 (CBS Consult. 2018)
WMO信息系统2.0实施方法

基本系统委员会，

回顾到

- 决议8 (EC-69) WMO信息系统战略和治理，

- 决定18 (EC-70) 关于WMO信息系统2.0实施方法，

注意到WMO信息系统2.0实施方法草案得到了进一步发展和阐述；

进一步注意到执行理事会要求CBS：

(1) 就进一步制定战略和实施方法以及具体设计要求所需的修订与会员进行磋商；

(2) 向大会提供最新的战略和实施方法以及记录具体设计要求的计划；

(3) 向会员提供有关支持WIS 2.0的技术基础设施的更多信息，以及原始WIS和WIS 2.0功能架构的比较情况；

建议：

- 附文中拟议的WMO信息系统2.0实施方法。

## 建议草案2(3)/1 (CBS Consult. 2018)的附文

# 1.	WIS 2.0实施方法

本文提供了WIS 2.0的非技术信息及其拟议的实施方法。

其目的是使会员能够在大会上就WIS 2.0的拟议方法做出明智的决定，并为WMO其他领域的讨论提供信息，以便为成功的持续开发和实施提供支持。此外，它可能有助于为NMHS的长期资源规划提供信息。

根据建议35（CBS-16）赞同、随后由决议8（EC-69）批准的WIS 2.0战略，该初步实施计划概述了世界气象组织（WMO）信息系统（WIS）。虽然本文档确实介绍了一些技术概念，但它有意不提供足够支持实施的细节。

# 2.	执行摘要

WIS 2.0重申了WIS开放提供环境资料的初衷。WIS 2.0进一步使得全球社区能够通过人和机器（即软件系统）发现和获取权威的天气、水和气候资料。

WIS 2.0提高了NMHS资料的知名度和可访问性，有助于提升其作为天气、水和气候权威声音的形象。WIS 2.0还有助于NMHS查找和使用其他资料来源以进一步开发其服务。此外，WIS 2.0使提供方更容易控制其资料，因为WIS纳入了免费和公开的资料以及可在商业或限制性许可下发布的资料。

WIS 2.0能够让参与中心提供服务，使用户能够通过使用网络和云技术远程交互数据，从而帮助缓解预测的数据量激增而带来的挑战。尽管WIS从基于网络的GTS信息管理转向以数据为中心，但它仍然倾向聚焦于业务数据。WIS 2.0的服务重点使各中心更容易共享历史资料并可提供对档案的访问，以支持所有WMO计划的需求。

WIS 2.0是一种进化而非革命：各WIS中心的作用和大多数WIS功能基本没有变化。本文概述了对WIS的11项技术更改，以支持WIS 2.0愿景的交付。其中包括对用于实时分发资料和产品的机制的变更。

制定了一项工作计划，以支持WIS 2.0的实施，大部分活动将于2026年完成。区域协会在制定WIS 2.0实施区域计划方面的作用得到了促进。将在每个区域完成示范项目，以验证WIS 2.0的实施并为其提供资料。建议在秘书处设立一个计划办公室，以协调总体实施情况。

# 3.	WMO信息系统是什么？

根据联合国大会的决议，1963年第四次世界气象大会（Cg-4）建立了世界天气监视网（WWW）。WWW的三个重点领域被确定为：（a）全球观测资料覆盖，（b）资料处理系统，以及（c）全球协调的电信系统。其中最后一项是作为全球电信系统（GTS）实施的，自20世纪70年代以来，它已经在WMO会员之间连续传输不可或缺的限时资料。

WWW作为气象中心所需设施和服务的长期计划的延伸得以批准，其旨在支持国家行为者，即国家气象水文部门（NMHS），重点关注业务气象/天气预报。

第十四次世界气象大会（Cg-14，2003年）认识到气象信息对每个人的重要性，因此同意开发未来的WMO信息系统（FWIS），以收集和分享所有WMO及相关国际计划的信息。WIS的概念在2007年Cg-15上正式确定，第一批贡献中心在2011年Cg-16上获得批准。

WIS依托并整合了GTS，增加了资料目录和发现门户以及补充机制（FTP、电子邮件等），以便从贡献中心订阅和下载资料。WIS的核心是可发布资料和提供服务以满足国家或WMO计划要求的资料中心。资料中心分为两类：在国家授权下运行的国家中心（NC）、以及在WMO计划，WMO区域协会或合作伙伴国际组织的授权下运行的资料收集或制作中心（DCPC）。由于WIS的核心驱动是元数据和信息，因此建立了15个全球信息系统中心（GISC），以提供WIS发现元数据目录和元数据管理服务、数据门户和下载/订阅功能，以便在之前的24小时期间获得在GTS期间共享的信息。

从本质上讲，WIS将对权威天气、水和气候信息的需求与来自经批准的资料发布中心的供应联系起来。

# 4.	改变的理由

联合国全球议程强调需要向公众、私人和学术用户提供权威天气、水和气候信息；改善对此信息的发现和获取至关重要。

WMO战略计划草案（2020-2023）概述了WMO的长期宗旨和战略目标。其中许多宗旨和目标涉及改进资料和信息的可访问性和使用的需要。此外，该计划草案指出：

“技术进步和日益富有经验和能力的用户对于更多元化服务的需求在日益增加，这使得世界各地的服务交付和商业模式迅速发生变化。”

第十七次世界气象大会期间针对资料的高级别讨论（Cg-17，2015年）得出结论：“大多数会员没有准备好迎接数据量的激增和日益多样化的新数据来源。”轶事证据表明，80%的WMO会员无法充分利用当今现有的资料。

Cg-17委托对新兴数据问题进行审查，其结果表明，“云计算、网络服务、资料分析、机器学习和其他技术提出了新的业务概念，将提高运行效率、信息共享和服务交付，并可使用户能够更有效地利用资料。”

综上所述：

- 必须使天气、水和气候信息更易于发现和获取，以满足WMO的许多战略目标，并使WMO能够有效地为联合国全球议程做出贡献；

- 技术进步导致数据量和复杂性的大量增加，改变了用户寻求消费和使用资料的方式，并提供了提高业务效率的机会。

### 4.1.	今天的现实

环境资料越来越多地用于政府和私营部门组织的决策。独立或与社会经济信息、天气，水和气候资料等其他类型的资料相结合是各种活动的重要投入，诸如业务优化、风险管理以及诸如农业、医疗保健、能源、水、运输、零售、保险、航空、工程/建筑、法律等多样化部门的安全。

尽管WMO计划能够更好地加以利用，并且能够获取GEOSSGEOS等外部系统中的信息，但WIS仍被视为可支持专家气象界同行之间进行资料共享的利基基础设施。由于GISC的重点是GTS，WIS拥有与世界天气监视计划相关的最重要的注册元数据记录，其降低了其他WMO计划和更广泛的气象界的注册数据和产品的知名度。GISC缓存和下载服务加剧了这一点，其重点是GTS流量，而不是通过WIS核心网络鼓励新的数据流。

很大一部分会员尚未开始实施WIS  - 可能是因为WIS通过GTS提供的常规、机构数据共享及其他的价值尚未得到很好的理解。

许多会员已经使用网络技术来满足其国内/国家资料交换和使用需求 - 在业务和研究环境都是如此。这些部署很少在WIS中注册。

### 4.2.	重新思考WIS

WIS 2.0重申了WIS的初衷：开放提供环境资料和产品。WIS 2.0将进一步使得全球社区：NMHS、更广泛的政府、非政府组织（NGO）、学术界、研究机构、私人部门和公民能够通过人和机器（即软件系统）发现和获取权威的天气、水和气候资料。

WIS 2.0提高了NMHS资料的知名度和可访问性，有助于提升其作为天气、水和气候权威声音的形象。WIS 2.0还有助于NMHS查找和使用其他资料来源以进一步开发其服务。此外，WIS 2.0使提供方更容易控制其资料，因为WIS纳入了免费和公开的资料以及可在商业或限制性许可下发布的资料。

WIS 2.0能够让参与中心提供服务，使用户能够通过使用网络和云技术远程交互数据，从而帮助缓解预测的数据量激增而带来的挑战。尽管WIS从基于网络的GTS信息管理转向以数据为中心，但它仍然倾向聚焦于业务数据。WIS 2.0的服务重点使各中心更容易共享历史资料并可提供对档案的访问，以支持所有WMO计划的需求。

如WIS 2.0战略所述：

“WIS 2.0将向用户提供无缝获取各种渠道的不同信息，并可使天气、水和气候信息能够与社会经济及其它应用领域挂钩。通过工具、应用和服务开放生态系统，WIS 2.0将可使所有参与者能够管理、发布和共享其资料、产品及服务，并可使用户能够开发有附加值的服务并衍生出新产品。”

### 4.3.	WIS将如何变化？

WIS 2.0是一种进化而非革命。原始WIS和WIS 2.0之间的功能架构映射（见附录I：WIS 功能构架）表明，大多数WIS功能仍然存在，还增加了一些功能。

下面概述了对WIS的11项技术更改，以支持WIS 2.0愿景的交付。

WMO对新出现的数据问题进行审查将网络服务列为其中一项技术：

“提出了新的业务概念，将提高运行效率、信息共享和服务交付，并可使用户能够更有效地利用资料。”

万维网联盟（W3C）表示：

“Web（网络）是世界上最成功的供应商中立分布式信息系统，使人们能够通过智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他计算设备访问世界各地的应用程序和服务。[…] 数据网络既有少量数据也有大量数据集，或者向所有人开放或者仅限于向少数人开放。数据可供网页使用，可下载用于本地处理，或通过可支持远程处理的网络API获取[即网络服务]。”

网络建立在三个支柱上：（1）使用统一资源标识符（URI）访问资源（即网页、资料、元数据、API等），（2）开放资料标准，（3）开放标准网络规程。

使用网络提供数字资源（例如资料、信息、产品）并不意味着所有人都可以免费获得这些资源而不受使用限制。网络技术允许在必要时进行身份验证和授权：资源提供方保留对可以获取已发布资源的控制权，并且可以强制用户接受许可证，其中规定允许用户访问之前可以使用这些资源的条款和条件。

原则 1

WIS 2.0：采用网络技术并利用行业最佳做法和开放标准。

效益：使用广泛采用的做法和开放标准将使大量用户能够方便地与WIS 2.0交互，以发现、访问和使用权威的天气、水和气候资料。

请注意，许多NMHS已经采用网络架构来满足其业务需求。

原则2

WIS 2.0：使用统一资源定位符（URL）来识别资源（即网页、资料、元数据、API）。

效益：URL可唯一地标识资源并描述用于检索或与之交互的主要机制（即，网络“位置”和要使用的通信协议）。

原则3

WIS 2.0：在发布数字资源时优先使用公共电信网络（即互联网）。

效益：在互联网上发布数字资源使气象界能够检索或与这些资源进行交互 - 大多数社区都能被允许加入托管网络是不太可能的，诸如NMHS用于与之交换数据的区域气象资料通信网络（AMDCN），并可达到保证的服务水平。

效益：互联网连接比通过托管网络提供的相同带宽便宜得多。

GISC仍然负责管理其责任区（AoR）中使用的电信网络以及GISC之间的通信 -分别是区域气象资料通信网络（AMDCN）和WIS核心网络。在许多地方，互联网现在对于安全关键应用程序足够可靠 - 鉴于建立这些应用程序的目的是容错的。但是，GISC可能认为有必要用高性能托管网络来补充互联网连接，以满足特定计划的服务水平要求（例如，在WIS内预警应在两分钟内完成端到端地传输）。考虑到DCPC和NC的可靠性、安全性、可用性、成本/使用比率和能力，AMDCN（托管网络与互联网）的规范由GISC负责。

目前，WIS主要关注传统上通过GTS交换的资料。这种以资料为中心的方法的一个主要问题是，用户通常不清楚他们如何获取（即下载或以其他方式交互）其感兴趣的资料。根据行业惯例，WIS 2.0认识到用户（无论是人类还是软件系统）将始终通过某种形式的网络服务与使用WIS发布的资料进行交互。网络服务涵盖广泛的功能 - 下载资料供本地使用、请求例行资料传输、查看或显示资料，或调用其他功能。

原则4

WIS 2.0：要求提供网络服务以获取或与使用WIS发布的数字资源（例如资料、信息、产品）进行交互。

效益：网络服务支持“机器可操作性”（即软件系统在很少或没有人为干预的情况下获取、互操作和再使用资料的能力），由于资料的数量、复杂性和速度（即创建速度）增长，人们越来越依赖计算支持来处理资料。

效益：NMHS发展其构建和运行网络服务的能力，允许他们通过向用户提供更高价值的服务从其数据库中获取更多价值。

请注意，将修订WIS手册（WMO-No.1060），以规定WIS 2.0中注册的所有网络服务应遵守的基本原则。基于其目标用户界中常用的标准和惯例，WMO计划可以确定参与中心除基本原则外应遵守的特定技术规范。

在设计其网络服务产品时，将“大数据”发布到WIS的NC和DCPC应考虑其用户使用这些资料的能力。Cg-17确定大多数会员未能准备好应对预测的数据量激增。许多会员已无法有效使用当前发布和提供的资料。数据量正在迅速增加，其规模要求对技术基础设施进行大量投资才能管理和使用这些资料。也许更具挑战性的是，如此大的数量在合作组织之间快速移动以满足业务要求是不太切实际的。

网络服务可用于提供网络API以处理或简化复杂或大容量数据，从而更好地满足用户的需求或创建定制产品。从复杂性方面来看，这些服务可能包括简单查询API，这种服务可让用户仅提取对应于用户感兴趣区域的资料地理子集，还包括根据用户的规范和模式输出的可视化以远程执行局部区域天气预报模式。这两个范例的共同之处在于，资料是在资料提供方的基础设施上进行处理，以创建便于下载和使用的小型结果或产品。在资料处理较为复杂、密集或需要大量用户特定配置的情况下，NC和DCPC应考虑使用云技术来支持其资料处理服务。

原则5

WIS 2.0：鼓励NC和DCPC通过WIS提供“数据简化”服务，这可处理“大数据”以创建结果或产品，从而可创建可方便地下载并可供技术基础设施最少的用户使用的小型结果或产品。

效益：利用“数据简化”网络服务远程处理大量复杂数据，会员的机构和研究机构可以为其政府和公民提供高价值、高质量的服务，帮助他们更有效地履行其国家任务，而无需投资和运行自己的资料管理基础设施。

实时提供资料和产品以支持世界天气监视网计划仍然是WIS的核心要求。目前GTS上允许的资料交换方法需要手动干预以响应每个用户对实时资料提供的请求，例如，设置和配置新的资料提供路径。这种做法无法扩展以满足整个气象界对于实时资料的需求。

现代消息传递协议，例如可支持WhatsApp和Twitter等社交媒体平台的协议，可通过自动化建立资料提供方和消费者之间关系的方式来解决这个问题。资料提供方可创建一个通道（“消息队列”）并对发布到该通道的资料进行分类。资料使用者可确定哪些渠道包含其感兴趣的资料，并且假设他们具有必要的访问权限，则可订阅这些资料。一旦订阅了一个通道，则发布到该通道的资料将可自动发送给订户。这称为发布 - 订阅消息传递模式（'pubsub'）。使用这种现代消息传递协议，添加新订户时就不会给资料提供方造成手动配置负担。

请注意，这些现代消息传递协议也可用于向订阅者发送通知。例如，提醒订户在其方便时访问或下载新资料或产品。

原则6

WIS 2.0：将使用发布 - 订阅消息模式的开放标准消息传递协议添加到批准在WIS和GTS中使用的资料交换机制列表中。

效益：数据提供方不用开展太多工作即可将资料实时分发给大量消费者。

原则7

WIS 2.0：将要求所有可提供消息实时分发（包含有关数据可用性的数据或通知）的服务缓存/存储消息至少24小时，并允许用户请求缓存的消息以供下载。

效益：使用实时资料或通知的软件系统可以通过请求提供在系统脱机时丢失的消息以便从故障中恢复。

请注意：

- 从WIS 2.0的角度来看，使用发布 - 订阅模式的开放标准消息协议被认为是网络服务。

- 可以通过多种网络服务提供数字资源。例如，NC可以通过下载（例如，用户查询服务以获取数据 – “拉”）和实时传送（例如，用户订阅服务并且在可用时发送资料 – “推”）来发布SYNOPTIC报告。

- 许多消息交换系统（MSS）已经使用通道概念来组织资料的分发。可以修改MSS以支持这些新的资料交换方法，从而最大限度地减少对NMHS核心业务的破坏（即内部、国家和国际资料分发）。

- GISC已经为全球交换资料提供订阅服务，尽管没有服务使用现代消息传递协议来实现这一目标。

- 按照《WIS手册》（WMO-No.1060）第三部分“WIS的功能” ：§3.5.5维护24小时缓存 -  GISC保留在其责任区内运行24小时资料缓存的责任。

- 按照《WIS手册》（WMO-No.1060）第一部分“组织和职责” ：§1.7.3 - WMO全球综合资料分发服务（IGDDS）仍将是WIS的重要组成部分 - 在使用DVB-S广播没有互联网连接的情况下，IGDDS提供资料分发。

在其生命周期中，GTS  -  WIS的核心组成部分 - 已经不断发展；特别是使用高性能管理网络和互联网建立了托管区域网络或“区域气象资料通信网络”（AMDCN）。利用这样的网络，网络上的所有节点彼此可见：不再需要通过中间节点链手动路由资料以到达最终目的地。相反，将资料路由委托给底层网络基础设施，这样能够避免使用性能差的网络段并可确定从起点到目的地的最佳（即最快）路径。

“存储和转发”资料分发模式，通过中间节点链路由资料，仍然是GTS业务的核心。GTS上的每个节点运行“消息切换”以基于“路由表”的静态配置和每个数据包（“公告”）的唯一标识符（“标题”）来控制资料流。在现代电信网络中，路由表和公告标题已经过时。

请注意，许多NMHS已经使用直接文件传输实现双边资料共享安排；避免需要路由表条目并完全绕过GTS（尽管通常使用相同的基础电信网络基础设施）。

原则8

WIS 2.0：将采用提供方和消费者之间的直接资料交换。

效益：通过避免中间GTS节点处的消息交换造成的延迟，更快地传输实时资料。

原则9

WIS 2.0：将逐步淘汰使用路由表和公告标题。

效益：简化了所有会员的消息切换操作，因为不再需要维护路由表。

效益：更快地设置新的资料共享安排，因为不需要等待中间节点更新其路由表配置。

随着网络服务提升为WIS 2.0的主要重点，需要更新WIS目录和WMO核心元数据规范。

原则10

WIS 2.0：将提供包含元数据的目录，其中介绍了资料以及为获取该资料而提供的服务。

效益：用户将能够轻松地在WIS中找到他们感兴趣的资料，找到用于获取该资料最方便的网络服务，并确定如何最好地使用该网络服务来满足他们的需求。

请注意，对WIS目录进行更新可为合理化目录内容提供机会，从而改善用户在搜索资料时的体验。WIS目录目前包含大约15万条记录 - 其中大多数描述了GTS公告。搜索通常会返回许多正面匹配，每个匹配都指向一个特定的公告，因此呈现了一种非常分散的访问资料方式。将根据帮助用户完成通用资料访问或使用任务来提供指导，这可为资料提供方就如何组织资料以通过网络服务发布提供咨询意见，以及就如何在WIS目录中描述该资料提供咨询意见。

WIS 2.0有利于通过商业搜索引擎发现资料和网络服务，从而增强权威天气、水和气候资料的可发现性。

原则 11

WIS 2.0：鼓励资料提供方发布描述其资料和网络服务的元数据，以这种方式可通过商业搜索引擎进行索引。

效益：通过商业搜索引擎进行索引将帮助用户使用其首选搜索引擎

发现资料和相关服务，而不必查找和使用WIS门户。

请注意，将努力协调修订的WIS目录以及商业搜索引擎索引所需的元数据，以避免数据提供方不必要的重复工作。

- 运行和治理WIS 2.0

根据目前的做法，WIS 2.0仍然是一个“综合系统”，由参与的WIS中心组成，每个中心都提供满足WMO会员和计划需求所需的资料和服务。

希望参加WIS的组织需要得到其运行该组织所在国家或地区的WMO常任代表（PR）的批准。PR的批准确保通过WIS发布的资料和服务具有权威性。

全球信息系统中心（GISC）将继续：

- 支持其所在地区或负责的WIS中心，以确保（1）有效和可靠地提供可有效满足WMO计划需求的服务（2）WIS中心能够利用其他中心提供的服务。

- 运行在WIS中注册资料和服务的程序。

- 与其他GISC共同管理WIS的总体运行。

- 提供WIS的核心服务：WIS目录，这是一个发现门户，用户可以搜索资料和服务、24小时缓存，以及可监控WIS及其组成部分的运行。

国家中心（NC）和资料收集或制作中心（DCPC）仍然是WIS 2.0的主要中心，因为它们是负责收集资料、生成内容和提供服务的中心。在获得PR的批准后，组织可以通过其附属的GISC在WIS中注册其资料和服务。注册要求各组织向GISC提供描述其资料和服务产品的元数据记录。GISC可验证提交的记录并将其添加到WIS目录中。通过WIS目录中的记录，当WIS用户在每个GISC门户中搜索资源时，可以看到这些资料和服务。

请注意，注册为WIS中心应视为长期承诺。

WIS中心将接受初步和定期审核，以证明符合《技术规则》，包括《WIS手册》（WMO-No.1060） - 包括新的WIS第C部分：信息管理 - 以及质量管理规定（WMO-No 49）第一卷第七部分。

注册为WIS中心不应仅限于NMHS和其他政府机构。这将使WMO会员能够从其他来源获取环境资料。根据WMO关于公私共同参与（PPE）的原则，WIS 2.0应为公共和私营部门提供公平的竞争环境。WIS 2.0需要非常灵活以适应不同的业务模式和资料许可方法。在所有情况下，WIS中心都需要PR的批准才能运行。

WIS 2.0将继续促进免费和开放的资料共享，鼓励根据决议40号（Cg-12）、决议25（Cg-13）和决议60（Cg-17）或其他开放资料许可发布资料和信息。但是，并非所有资料都是公开的：WIS 2.0还将按照商业或限制性许可提供资料。

最后，请注意，WIS 2.0并未试图对国内或国家资料共享机制进行变更。如果会员愿意，可以在全国范围内自由应用这些机制，但没有强制要求这样做。

# 6.	实施方法

WIS 2.0的成功 - 实际上是WIS的成功 - 取决于会员致力于建立和运行支持WMO计划的各中心，并将其作为NC或DCPC在WIS中注册。中心运行的可持续性和资金是主办组织自己的问题。值得注意的是，没有“大型资助计划”来开发满足WMO目标所需的所有服务。相反，预计注册参与WIS的中心将根据资金可用性和现有系统的生命周期更新情况，实施符合WIS 2.0标准的解决方案和功能（例如，网络服务、搜索引擎集成）。

如何为用户提供资源是该中心的选择，而该中心是根据其对用户需求的理解及其能力以建立、部署和运行此类网络服务。

在WIS注册的中心将得到GISC的支持，以提供满足WMO计划要求所必需的网络服务。支持范围可能包括培训和能力发展以及提供托管解决方案。

发展NMHS构建和运行网络服务的能力应成为WMO的一项能力发展重点。

随着时间的推移，WIS 2.0有望发展成为一个丰富的网络服务生态系统，可提供权威的资料，以满足所有WMO计划的需求。

请注意，在当前的WIS框架中，有一些示例，展示了可利用网络服务提供对资料和信息的访问。同样，许多NMHS和合作的国际组织已经在努力提供在云环境中托管的运行服务。网络和云技术已经相当成熟 - 但会员并未都完全理解。

每个GISC（目前有15个）都负责维护和运行基础设施，以提供WIS核心服务。当前的分配/复制的WIS目录和资料门户功能在WIS 2.0中仍然非常适合用途。但是，将更改WIS目录的内容，以涵盖除资料和现有信息服务之外的网络服务的描述。这种更改可能会影响GISC的门户应用程序。

请注意，运行WIS核心服务是每个GISC的重要费用。鼓励GISC运营方评估如何作为GISC社区更有效地提供核心服务。根据用于WIS通用仪表板的模式，其中只有两个GISC运行仪表板，两个或更多GISC可以同意代表整个GISC社区提供核心服务的元素。所有GISC都应在其责任区内保留协调和能力建设职能。任何此类功能的合并都需要GISC运营方的PR的一致支持。整合GISC中WIS核心服务并不会对WIS 2.0的实施产生重大影响。

敦促GISC在其责任区内与提供业务气象、水文或海洋服务的组织联系，并鼓励它们寻求批准成为WIS中心。GISC将帮助所有此类服务提供方 - 来自公共和私营部门 - 在WIS中注册其资料和服务。

至关重要的是，WIS 2.0实施不会对业务活动造成不利影响。在逐步淘汰或替换现有能力的情况下，新旧能力将在一段时间内并行运行，使会员能够在相互方便的时间进行切换。将提前沟通切换时间，以便会员有时间进行规划。此外，服务最初将以“预运行”模式部署，以促进会员识别问题并验证功能是否可满足其需求。

# 7.	WIS 2.0实施计划

将建立WIS 2.0实施计划，以协调WIS 2.0的实施。该计划将采用行业认可的项目、计划和项目组合管理方法（P3M），并将确定必要的结构和责任，以确保有效地治理和执行WIS 2.0实施。

根据最初实施WIS的经验，建议在秘书处内设立一个配备全职工作人员的计划办公室，以协调WIS 2.0的实施并支持WIS 2.0实施活动。

计划办公室将：

- 确保WIS 2.0符合WMO战略计划中的长期宗旨和战略目标；

- 负责开发和监控WIS 2.0实施的效益框架；

- 确保会员理解支持实施的资源需求，并在WMO预算和规划过程中加以考虑；

- 与不同的WMO计划、WMO秘书处、区域协会和其他利益相关方协调WIS 2.0的实施；

- 与WIS中心协调，尝试在WIS 2.0中注册资料和服务。

应建立一个技术委员会小组，继续开展WIS委员会间任务组（ITT-WIS）的工作，协助技术委员会和计划办公室管理WIS 2.0的实施。拟议的小组应就区域协会和技术委员会的利益提出建议，确定会员对能力开发和实施所需的支持，监督WIS 2.0的实施以确保按计划实现效益，并收集不隶属于WMO的主要组织的意见。

WIS 2.0实施计划可促进和支持区域协会在制定支持WIS 2.0实施的区域计划中发挥作用。

该计划可支持WIS 2.0的整体实施，但重点关注这些具体成果：

- 会员了解WIS的价值，并在WIS中注册其数据集、信息资源和网络服务。

- WIS的最新技术规则已获批准用于业务用途。

- 会员具备使用网络服务发布权威天气、水和气候资料的技术能力，可采用云技术并可酌情与商业搜索引擎整合，以满足他们的需求和要求。

- 行业提供解决方案，以支持会员有效参与WIS。

- 委托对WIS目录进行更新，以支持用户搜索信息和从网络服务中获取该资料的能力。

- GISC委托对发现门户网站进行更新，以便为WIS门户网站用户在搜索和使用权威的天气、水和气候资料时提供更好的体验。

- 在NMHS之间实时国际交换资料可使用开放标准消息协议和发布 - 订阅模式；GTS路由表已停止使用。

WIS 2.0实施的高级别活动计划和时间表见附录二：WIS 2.0实施计划活动规划和时间表。总体而言，预计WIS 2.0的大部分实施工作将于2026年前完成。

# 8.	 风险

与任何复杂的活动计划一样，WIS 2.0的实施也会受到风险的影响。根据行业良好做法，WIS 2.0实施计划办公室将主动管理风险。

尚未进行全面的风险评估。 附录四：风险和拟议的减缓方法列出迄今为止确定的风险（和拟议的减缓方法）。

# 9.	 后续行动

如决定18（EC-70）所述，基本系统委员会（CBS）将收集会员对初步WIS 2.0实施计划的反馈意见。该计划的更新版本将提供给Cg-18审议。

在最终批准WIS 2.0之前，大会指定的牵头技术委员会将与GISC运营方合作，进一步开发WIS 2.0的技术要求和架构，以便让会员能够评估指示性实施情况和运行成本。

一旦向会员提供了这些附加信息，将要求Cg-18授权执行理事会批准WIS 2.0实施。

__________

# 附录一：WIS功能架构

# 下表回顾了WIS1.0版的功能架构（左栏），并提供了有关WIS 2.0功能相关性的信息（右栏）。

# “是”表示该功能仍适用于WIS2.0。 “红色”是指WIS 2.0中停止的功能，“蓝色”是指已变更的或扩展的功能，“绿色”是新功能。

| 功能 | WIS2.0 |
| --- | --- |
| A1 收集观测结果，生成产品，创建元数据并将信息存档 | 是 |
| A11 国家信息的收集、生成和存档，以及创建元数据 | 是 |
| A111 收集全国观测结果 | 是 |
| A112 检查产品和观测结果的气象内容 | 不在WIS1.0的范围内。不变。 |
| A113 存档 | 如果提出国家要求，NC应提供历史资料和档案。（此功能超出了WIS1.0的范围） |
| A114 生成国家产品 | 不在WIS1.0的范围内。不变。 |
| A115 生成元数据 | 是，并扩展到服务元数据。 |
| A116 信息解压缩 | 此功能适用于消息切换系统。不适用于WIS 2.0。 |
| A117 验证信息的正确通信属性 | 此功能适用于消息切换系统。不适用于WIS 2.0。 |
| A12 区域、计划相关和专业信息的收集、生成和存档，以及创建元数据 | 是 |
| A121 收集区域、专业和计划相关的观测结果 | 是 |
| A122 检查观测结果的气象内容 | 不在WIS1.0的范围内。不变。 |
| A123 存档 | 如果提出计划要求，DCPC应提供历史资料和档案。（此功能超出了WIS1.0的范围） |
| A124 生成区域、专业和计划相关的产品 | 不在WIS1.0的范围内。不变。 |
| A125 生成元数据 | 是，并扩展到网络服务元数据。 |
| A126 信息解压缩 | 此功能适用于消息切换系统。不适用于WIS 2.0。 |
| A127 验证信息的正确通信属性 | 此功能适用于消息切换系统。不适用于WIS 2.0。 |
| A13 全球信息的收集和缓存 | 是。It is proposed that the cache is not limited to “global” information. |
| A131 信息解压缩 | 此功能适用于消息切换系统。不适用于WIS 2.0。 |
| A132 验证信息的正确通信属性 | 此功能适用于消息切换系统。不适用于WIS 2.0。 |
| A134 DAR元数据相关信息 | 是 – 不限于DAR。（需要实施订阅） - 不限于“全球”信息 |
| A135 全球信息24小时缓存的维护和提供 | 是 |
| A2 分配用户角色 | 是 |
| A3 服务和信息目录的维护与披露 | 是 |
| A31 搜索DAR元数据目录 | 是。由于该目录是服务目录，建议停用“DAR”一词。 |
| A32 综合DAR元数据目录的维护与披露 | 是 |
| A33 根据授权订阅维护元数据目录的分发 | 是，但是建议停止GISC之间的订阅同步，因为这个功能在WIS 1.0中没有用。 |
| A4 授权用户访问信息 | 是 |
| A5 向用户（内部和外部）发送信息 | 是 |
| A51 活动安排与控制 | 是 |
| A511 生成时间驱动（同步）式活动安排和事件驱动（异步）式活动列表 | 是。信息的传递变为事件驱动，而不是时间驱动。信息应尽快提供。 |
| A512 活动监测 | 是 |
| A513 通过反映相关服务的优先次序，解决活动安排上的冲突 | 是 |
| A52 压缩待传递的信息 | 是. 在WIS 2.0中，修改了该功能的范围，涵盖通过服务的“打包”资料访问，例如，确定应将哪些资料分配给实时分发渠道或通过网络服务终端点提供。 |
| A53 传递信息 | 是 |
| A54传递通知 | 要实现发布 - 订阅模式需要此功能，因为需要将资料的可用性通知订阅用户。 |
| A55 提供服务 | WIS 2.0必须通过网络之外的API提供对服务的访问。资料下载、资料流订阅都是服务的示例。此外，鼓励WIS中心实施数据简化服务（例如情节） |
| A6 管理系统性能 | 是 |
| A61 非实时性能监测 | 是 |
| A611 分析流量趋势 | 是 |
| A612 分析根据需求和 SLA 的性能 | 是 |
| A62 实时性能监测 | 是 |
| A621 电信网络的实时监测 | 是 |
| A622 应用内容的实时监测 | 是 |
| A7 管理信息 | 此功能以前超出了范围。它现在属于WIS 2.0的范围。正在制定新的条款，以纳入《WIS手册》（WMO-No.1060） - WIS 第C部分：信息管理。 |
| A8与其他信息系统的互操作 | 该功能不仅包括其他信息系统的互可操作性，还包括与万维网的互可操作性，例如： 确保通过商业搜索引擎可以发现WIS信息。 |

__________

# 附录二：WIS 2.0实施计划活动规划和时间表

下面提供了WIS 2.0实施的高级别活动计划和时间表。在批准WIS 2.0实施后，将制定详细的计划。WIS 2.0计划办公室将与区域协会合作，确保详细的实施计划符合当地和区域的需求。

注：

- 下列活动不包括会员开发和运行符合WIS 2.0标准服务的活动，因为这超出了WIS 2.0实施计划的范围。

- 每个活动的职责在括号“[]”中提供。 PO = WIS 2.0计划办公室，RA =区域协会，CBS =基本系统委员会

- “CBS”和“TT-eWIS”用于描述牵头技术委员会（TC）及其指定任务组的必要角色。认识到这些名称可能会在大会之后发生变化。

*表示在执行理事会批准WIS 2.0实施之前要完成的活动。

## 活动计划：

- [CBS (TT-eWIS)]* 按照《WIS手册》（WMO-No.1060）的规定审查并提出对WIS TECHSPECS的更新建议

- [CBS (TT-eWIS), GISC 运行方]* 进一步制定WIS 2.0的技术要求和架构，使会员能够评估指示性实施和运行成本。将要求GISC运营方提供有关进行成本估算所需的详细程度的反馈意见。

- [秘书处] 建立WIS 2.0计划办公室。

- [PO, RA] WIS 2.0计划办公室将与区域协会合作：（1）确定如何最好地与会员进行互动和沟通，（2）提高对WIS 2.0的认识，（3）收集和分发有关WIS 2.0实施进展的反馈，（4）了解并尽可能减轻与向WIS 2.0过渡相关的运行、技术、政治、财务和文化挑战以及感知风险，以及（5）确定针对不同区域的要求。

- [PO] WIS 2.0计划办公室将向会员提供定期和例行的通信，提供有关WIS 2.0及其实施、进展更新、待定活动和会员应完成的任务等信息。

- [PO, 秘书处] WIS 2.0计划办公室将积极参与WMO旗舰倡议，以确保WIS 2.0满足其需求并向他们介绍WIS 2.0。旗舰倡议包括：无缝GDPFS、GMAS、CSIS、ODIS、WHOS第2阶段。

- [CBS, 会员，行业] 确定最合适的技术解决方案和行业标准“以便为所有用户提供可靠的资料，并考虑新技术、架构和通信技术，包括基于云的解决方案，网络（Web）服务、应用程序编程界面、现代消息传递协议等”

- [PO, RA, 会员] WIS 2.0计划办公室将与区域协会合作，（1）确定开展“示范项目”的机会，这些项目将通报、发展、验证和/或完善WIS 2.0的概念、解决方案和实施方法，以及（2）协调分享关于WIS 2.0示范项目及其成果的信息。最初的示范项目部分及所有区域的贡献见附录三：示范项目。

- [PO, CBS, RA, 区域培训中心，GISCs] WIS 2.0计划办公室将与CBS、区域协会和区域培训中心合作，开展技能评估和制定培训计划，以支持会员采用WIS 2.0。

- [区域培训中心，秘书处，行业] 秘书处和区域培训中心将协调提供培训，以适应WIS 2.0实施的区域计划。如果培训涉及行业推荐的做法或开放标准，将评估第三方培训提供方的使用情况。根据最初实施WIS所采用的模式，秘书处将要求提供资金，以补充培训活动。

- [CBS] 审查和修订《技术规则》（WMO-No.49），第1卷 - 特别是附录3和4、《GTS手册》（WMO-No.386）和《WIS手册》（WMO-No.1060）。

- [CBS] 发布指南，解释如何实施WIS 2.0的核心技术概念。

- [GISCs, 会员] 根据新《技术规则》关于元数据的规定，对WIS目录和发现门户进行修订。GISC将支持其附属中心将其资料和服务迁移到新的WIS 2.0目录，并在适当时进行合理化。

- [PO, RA, GISCs, 会员] WIS 2.0计划办公室将与区域协会、GISC和会员合作，确定何时可以在WIS中注册资料和网络服务。WIS 2.0计划办公室将为这些服务的可用性制定路线图，并定期向会员传达有关成功部署的进展情况。GISC将向会员提供有关如何组织其资料和网络服务的建议，以便为GISC门户网站的用户提供最佳搜索体验。

- [CBS, 行业] 为了简化向WIS 2.0的过渡并减少变更对会员的影响，CBS将与HMEI合作，让业界参与提供与WIS 2.0兼容的解决方案和服务。例如，与消息切换系统（MSS）的供应商一起在其产品中实施新的资料交换协议。

- [PO, RA, CBS, GISC] 区域协会制定了向新的实时消息传递协议过渡的计划。GISC牵头开展技术迁移，当WIS中心成功迁移到新的消息传递协议时，路由表配置项将被删除。个别WIS中心的迁移时间表可能与系统的生命周期更新和/或资金可用性相关联。随着迁移取得进展，路由表的规模将逐渐减小，直到删除最终条目。WIS 2.0计划办公室将跟踪整体的迁移情况。

- [PO, CBS, GISC] CBS将与GISC合作，确定与以下方面有关的有效做法：（i）网络服务的实施和运行、实时资料分发和云技术，以及（ii）与商业搜索引擎的整合。WIS 2.0计划办公室将策划这些建议，并将其提供给所有会员。

- [PO, 秘书处，RA] WIS 2.0计划办公室将与区域协会和秘书处合作，寻求资金来源，以支持最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）的WIS 2.0实施。可能的资金来源包括绿色气候基金和HydroMet发展联盟。

## 时间表和里程碑：

| 活动 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | … | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Cg-18赞同WIS 2.0方法 | EC-72批准实施WIS 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | WIS 2.0技术架构和提供给会员的修订后的TECHSPEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建立WIS 2.0计划办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 发布给会员的WIS 2.0实施的沟通计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CBS确定了行业应该如何以及在何处参与以支持WIS 2.0实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 示范项目 (2019 – 2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 所有区域的WIS 2.0 培训计划都已落实 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 建立了CBS专家小组，其职责是为了支持WIS 2.0 |  | WIS 2.0技术规则（消息协议、元数据规范等）及“实验状态”已得到批准 |  | WIS 2.0技术规则（消息协议、元数据规范等）及“实验状态”已得到批准 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 已发布WIS 2.0实施指南 |  |  |  |  |  |

| 活动 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | … | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | GISC的子集提供更新的WIS目录，以支持“实验性”服务的注册 |  | GISC确认在WIS 2.0中注册服务的程序 | 由GISC提供的业务WIS 2.0目录和门户 旧版的WIS DAR目录'已冻结' |  | WIS DAR原始目录已迁移 合理化的数据和服务集从原始WIS迁移到WIS 2.0（不包括未完成的实时资料） |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | WIS中心开始在WIS 2.0目录中注册业务Web服务 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | MSS解决方案实施了业界提供的新消息协议 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 使用新的消息协议进行实时资料分发，用于WIS中心之间的“实验性”资料交换 |  |  | 运行GISC的会员已经实施了一些新的消息协议 - 已准备好支持AoR迁移 GISC间的通信使用新的消息协议 |  | 70%的GTS路由表配置项已迁移 - 实时资料传播转移到新的消息协议 GISC提供服务以支持发现其AoR中尚未迁移到新消息协议的WIS中心的实时资料 |  | 完成了对新消息协议使用的迁移 - 迁移了所有GTS路由表配置项，并且不推荐使用路由表 |
| 17 |  | 开始发布与WIS 2.0技术相关的推荐做法和示范实施的详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 确定的供资方案可支持LDC和SIDS采用WIS 2.0 |  |  |  |  |

# 附录三：示范项目

示范项目将用于通知、发展、验证和/或完善WIS 2.0的概念、解决方案和实施方法 - 并展示WIS 2.0将为气象界带来的一些主要效益。

已经确定了初步的示范项目部分 - 每个区域至少有一个。示范项目将持续到2024年底。

请注意，在撰写本草案以征求会员意见时，TT-eWIS正在推进最终确定示范项目的细节。详细信息 - 包括项目的简短摘要、时间表和表明其支持的WIS 2.0技术更改的“记分卡” - 将在提供给Cg-18审议的版本中提供。

___________

# 附录四：风险和拟议的减缓方法

风险管理是一个持续的过程，在编写WIS 2.0程序期间需要予以遵循。WIS 2.0计划办公室将根据WMO风险管理政策，以识别和管理与实施WIS 2.0相关的风险。

下表中是迄今确定的风险及其拟议的减缓方法。一旦更好地了解实施计划及其组成活动，将会发现更多风险。

| 风险 | 拟议的减缓 |
| --- | --- |
| 未知或过高的实施或运行成本 |  |
| 商业云环境中托管的服务的使用成本以及这些成本的未来可预测性可能会阻碍某些会员的参与；例如计算成本、数据出口成本等。 | 调查WMO是否可以与商业云供应商合作，开发云服务使用费率结构，以支持公共安全运行。 |
| 因为仍未能熟知国际民航组织全系统信息管理（SWIM）的技术和政策规范，与SWIM互操作/整合则需要额外费用。 | 通过航空气象学委员会（CAeM），与国际民航组织气象专家组（METP）密切合作。 |
| 不完整的采用 |  |
| 一些会员认为所产生的效益并不能完全抵消向WIS 2.0迁移的成本。 | WIS 2.0将支持广泛的常用开放标准；会员应能够注册其为国内需求而创建的服务，或者重新使用他们熟悉的技术模式，从而利用现有的投资。 应用经过验证的方法来帮助参与者。 重申GISC在其责任区内提供能力建设和支持WIS中心的作用。 GISC将主动与其责任区内的会员进行互动，以鼓励在WIS中注册资料和网络服务。 |
| 引入新的和不熟悉的技术会阻碍一些会员有效地参与WIS 2.0。 | 制定（和资助）培训计划以解决技能差距。 |
| 会员们不愿意改变，理由是他们之前在WIS上的投资。 | 在可能的情况下采用渐进方法；在当前WIS框架中注册的组成部分可以迁移到WIS 2.0。 否则，清楚地阐明变更带来的效益。 |

| 技术委员会、区域协会和会员不了解他们需要什么，或者不愿意投入资源，这导致WIS 2.0实施方面出现差距。 | WIS 2.0计划办公室将优先考虑沟通和外联活动。 |
| --- | --- |
| 缺乏基础设施或知识 |  |
| 发展中国家缺乏足够的互联网连接，使会员无法有效地利用拟议的实时分发服务或其他云托管服务。 | 利用试点项目评估互联网连接；与开发银行/世界银行和其他非政府组织合作开发必要的基础设施。 |
| 由于技术、政治或法律等原因，云平台无法在全球范围内访问。 | 利用试点项目评估云平台的可访问性；与商业云供应商合作解决出现的问题。 |
| 会员不具备实施网络服务（等）所需的知识，以便在WIS 2.0中进行注册。 | 鼓励会员建立和参与WIS 2.0示范项目 - 吸引NMHS、学术界、研究机构和私营部门的合作伙伴。应该公开分享从这些项目得到的知识、技术和专长。 |
| 业务中断 |  |
| 采用新的实时资料分发机制会限制或破坏世界天气监视网计划所需的实时观测流量。 | 并行运行新旧资料分发机制，随着NMHS迁移到新协议，逐步删除路由表配置中的项目。GISC应在其责任区内承担该协议的主要责任。 为会员提供以下方面的指导：（i）如何对资料进行分类以便在单一渠道中发布，以及（ii）如何组织可最好地支持优先发布紧急信息的渠道。 |
| WMO系统可支持许多关注度较高和安全关键活动 - 例如制作和分发预警。新系统发生故障可能会导致关键信息无法在正确的时间传到正确的位置。 | 对新服务进行严格的验证和调试。 |
| 对实时资料分发方法的变更会强行给会员带来其无法适应的更改。 | 与MSS供应商和其他各方合作开发可简化此更改的软件解决方案。 |
| 由于MSS路由表中规定的预期资料传送时间表已无效，因此无法有效跟踪发生延迟或丢失的常规交换资料。 | 确保WIS目录中的元数据包含有关预期交付计划的信息。MSS应该能够摄取这些信息。 |
| WIS中心使用不同云平台提供的资料无法轻松组合或用于单一分析。 | 使用云技术为WIS中心编写并提供指导，确保计算任务可以跨多个云平台共享，从而将“大数据”保留在原位。 |
| WIS中心通过互联网可访问的网络服务提供的资料和信息被篡改 - 导致业务发生短期中断以及随后对“权威”WIS 2.0服务缺乏信任。 | WIS 2.0服务应采用与网络安全相关的推荐做法，以确保其业务不受恶意活动的影响，也不会在未经授权的情况下更改其公开的资料。 |

| 无效政策 |  |
| --- | --- |
| 如果WIS重复使用来自第三方的技术或解决方案，则可以撤销使用这些技术或解决方案的许可。 | 推广使用开源许可证；否则，协商有永久使用条款的许可。 确保在依赖第三方解决方案之前落实“退出策略”。 |
| 缺乏管理和执行WIS 2.0实施的资源 |  |
| 资源不足，无法计划和协调构成WIS 2.0实施计划的复杂活动。 | 在秘书处内部，为计划办公室提供资金，并配备一名全职、办事能力强的计划经理。 |
| 成功实施WIS 2.0将需要所有区域协会的专家参与。 | WIS 2.0实施小组应作为虚拟团队运作，由WIS 2.0计划办公室协调。 |

__________

http://wis.wmo.int/WIS2

2030年可持续发展议程、巴黎气候变化协定和仙台减轻灾害风险框架。

WMO基本系统委员会牵头对新出现的数据问题进行了审查（CBSLR-EDI）

WIS中期业绩报告http://www.wmo.int/pages/about/documents/Summary_Mid-TermReport_2016-2017.pdf

W3C研究网络资料标准化的实践做法和工具https://www.w3.org/2017/12/odi-study/#introduction

应用程序接口（API）：一组明确定义的方法，软件组件可以通过这些方法进行交互

RFC 3986, URI通用语法https://tools.ietf.org/html/rfc3986

特别是来自互联网工程任务组（IETF）、万维网联盟（W3C）、开放地理空间联盟（OGC）的开放标准

URL是URI的子类型- 参见 RFC 3986 URI通用语法，§1.1.3.  URI、URL和URN https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-1.1.3

有关资源识别的更多信息，请参阅万维网体系结构第1卷，§2. 识别 https://www.w3.org/TR/webarch/#identification

如《GTS手册》（WMO-No.386）附文II-15所述，GTS内可能已经使用了互联网连接

可参考《WIS手册》（WMO-No.1060）第三部分“WIS的功能”： §3.5.3“与其他GISC交换信息”， §3.5.7“GISC的数据网络连接”，以及§3.5.8“协调GISC区域的电信”

可参考《WIS手册》（WMO-No.1060）第四部分：WIS技术规格：§4.4 WIS-TECHSPEC-3

这里使用术语“资料”来涵盖从产品到信息到资料的所有内容

以这种方式提供资料处理服务可支持WMO的口号“不落下一个会员”和“没有会员孤立无援” - 通过合作，所有会员都应该获得必要的能力来处理预测的数据量增长

文件传输协议（FTP）和安全文件传输协议（SFTP）；见《GTS手册》（WMO-No.386），附文II-15

《WIS手册》（WMO-No. 1060），附件 C：WMO核心元数据概况

作为Google如何使用schema.org结构化标记以促进户找到数据集的示例，请参阅《自然》的以下文章：《Google推出搜索引擎以获取开放资料》https://www.nature.com/articles/d41586-018-06201-x

对于跨国组织，必须寻求获得运行服务所在国家或地区PR的批准。

决议20（EC-69）批准了关于质量管理规定的修正案。

除非例外，否则WIS 2.0实施计划不会管理各个WIS中心的活动。

ITT-WIS为技术委员会输入WIS的运行和开发提供了渠道。可查看http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS/Lists_WorkGroups/CBS/ICT-ISS/ITT-WIS/tors

可参见决议23 (EC-70)。

决议23 (EC-70) 敦促会员“为制定潜在的解决方案和开展可行性研究提供资源”。